西城区“十三五”时期

生态西城发展规划

北京市西城区人民政府

2016年9月

- 目录

第一部分    规划背景	3

第 一 章	发展基础	4

第 二 章	发展机遇	7

（一）	生态文明建设纳入国家十三五规划目标	7

（二）	京津冀协同发展战略突出功能疏解、生态先行	7

（三）	城市建设管理与民生保障等内在需求迫切	8

第 三 章	面临的挑战	8

第二部分   规划思路和措施	11

第 四 章	发展总体思路	12

（一）	指导思想	12

（二）	基本原则	12

（三）	发展目标	14

第 五 章	构建健康宜居生态环境	23

（一）	优化水绿生态空间	23

（二）	大力治理环境污染	28

第 六 章	引领节能减碳先行示范	33

（一）	落实重点领域节能减碳任务	33

（二）	创建国家级和市级低碳社区试点	34

（三）	加强绿色低碳知识普及宣传	35

第 七 章	建设国际一流标准的基础设施	35

（一）	合理更新扩建市政基础设施	36

（二）	打造低碳智慧的道路交通体系	39

（三）	加快便民服务设施建设	42

第 八 章	打造国际水平市容品质	44

（一）	提升重点区域环境建设水平	44

（二）	打造特色鲜明的道路景观	46

（三）	创造和谐有序的秩序环境	47

（四）	盘活城市建设遗留的边角地	50

第 九 章	加强生态文明制度建设	52

（一）	完善城市标准化治理体系	52

（二）	创新多元共治城市发展模式	53

（三）	创新智慧化城市治理模式	54

第三部分   实施保障	56

第 十 章	规划实施机制保障	57

（一）	全面深化改革，完善城市综合管理体制	57

（二）	坚持依法治区，依法、依规、依职权开展工作	57

（三）	增强规划统筹，加强实施计划支撑	58

（四）	提升专业化管理水平，加强城市信息化管理平台建设	58

（五）	健全规划监督考评机制，确保落实规划目标任务	59

附图. “十三五”时期重点措施工程分布图（部分）	61

附表. “十三五”时期生态西城三年行动计划	62

- 序      言

加快推进生态文明建设是党中央、国务院作出的重大决策部署，是坚持以人为本、增进全市人民福祉的必然选择。2015年10月，十八届五中全会将“生态文明建设”首次纳入国家“十三五”规划目标。

“十三五”时期是北京市落实首都城市战略定位、加快建设国际一流和谐宜居之都的关键阶段，也是西城区全面实现区域发展转型和管理转型、率先全面建成小康社会的决胜阶段。面对新的发展要求和更高的发展标准，西城区贯彻落实国家战略，编制《西城区“十三五”时期生态西城发展规划》（以下简称本规划），整合多方资源，统筹多领域发展目标，加快提升生态文明建设水平，在北京市建设国际一流和谐宜居之都的进程中走在前列，在更高水平上共同创造城市美好生活。

生态西城的内涵是以生态文明战略为指引，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的理念，重点提升西城的生态环境、低碳环境、设施环境、市容环境和制度环境，完善城市功能，科学布局生产、生活和生态空间，全面降低环境污染影响、促进资源节约利用、提升基础设施水平和公共空间品质，并在城市环境建设和管理中延续文脉、增强人文关怀，为城市发展提供健康、安全、协调、永续、美丽、和谐的人居环境。

本规划编制的主要依据是：习近平总书记系列重要讲话特别是视察北京重要讲话精神、《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》、《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》、《京津冀协同发展规划纲要》、《中共北京市委北京市人民政府关于全面提升生态文明水平推进国际一流和谐宜居之都建设的实施意见》、《北京市西城区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中共北京市委北京市人民政府关于全面深化改革提升城市规划建设管理水平的意见》、《中共北京市西城区委西城区人民政府关于切实加强规划建设管理工作全面提升城市品质的实施意见》等。

# 第一部分    规划背景

# 发展基础

纵观“十二五”时期，西城区坚持首善标准，贯彻落实“四个服务”职能，多措施治理生态环境，积极开展节能减排，以“四大工程”、“六大战役”等措施为抓手，大力破解“城市病”，“水绿格局”生态效益不断提高，景观品质、设施承载力、环境建设管理水平稳步提升，经济发展节能高效，为“十三五”时期的生态西城建设奠定了坚实基础。

生态环境质量逐步提升。大力落实清洁空气行动计划，增强大气污染防治力度，全面完成“无煤区”建设，氮氧化物和二氧化硫削减量均提前完成“十二五”削减任务。截至2015年底，已完成54442户居民冬季采暖小煤炉清洁能源改造，完成2647户燃煤区居民的拆迁，共淘汰老旧机动车113753辆。城市绿地、绿量持续增加，城市绿化覆盖率达到30.38%。绿地布局逐步完善，公共绿地500米服务半径覆盖率达到82%。对车站西街社区、百万庄西社区等33个老旧小区进行了“海绵城市”改造，在大观园公园、万寿公园、月坛公园完成了透水砖和下凹式绿地等综合雨水利用改造，为全面开展海绵城市建设奠定了基础。餐厨废弃油脂启动执行特许经营，垃圾处理资源化扎实推进。

节能降耗成效显著。西城区全面实施新增产业禁止和限制目录，以提升能源利用效率为切入点，大力开展节能降耗工作，初步形成了低消耗、低排放、高附加值的经济发展模式，2014年单位GDP能耗为0.145吨标准煤/万元，能源利用效率全市最高，远远优于北京市的平均水平（0.349吨标准煤/万元，2014年）。

基础设施承载能力明显改善。实施了249条道路的大中修、45处常规道路的疏堵和18项道路微循环改造，2015年末，道路实现规划率达到64.3%，辖区道路通行能力明显增强。完成142条道路的通信架空线入地、20条道路的电力架空线入地及路灯改造工程，顺利完成了3485处平房院落106500延米雨污水户线管线的改造，实施阜成门外大街等三处1.1万平方米老楼通热工程以及老旧小区供热设备改造，清洁能源供热比例达到100%，市政基础设施服务水平逐步提高。

城市景观品质实现跨越提升。结合“三道”开展环境建设，完成了文保区40条胡同整治、78条市区级道路达标建设、51所校园周边整治工程，建成永定河引水渠、莲花河、环二环等城市绿廊。完成了西长安街沿线等33处景观照明工程建设，以及金融街地区景观照明设施改造，对马连道路、两广大街等14条道路的户外广告进行了规划。圆满完成APEC会议、65周年国庆和纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵式等重大活动环境保障。持续开展“拆违、灭脏、治污、清障、治乱、撤市”六大战役，市容秩序管控保持较高水平。全区共整治环境脏乱点2800余处；拆除违法建设9901处近22万平方米；撤除16个、规范提升21个非首都核心功能市场，城市环境秩序得到有效改善。

城市管理新格局初步形成。进一步充实各功能街区建设指挥部、区环境建设办、区重大办等“7+2”机构力量，组建了城市秩序管理领导小组、城市管理综合行政执法领导小组，完善了“统筹协调、责任标准、联合执法、督察考核”四项机制，建立了环境问题四级督查、突出环境问题约谈等制度。进一步梳理归纳40个城市环境“病灶”，明确责权，监督落实。切实加强街道办事处属地统筹协调职能，调度指挥辖区科、站、队、所，推进管理重心下移，执法力量下沉。坚持规划引领,编制专项规划，完善配套标准和工作办法。全面加强和创新社会治理，开发“西城随手拍”手机应用，探索公众快速反映城市问题的新渠道，积极拓展社会参与的广度和深度。

“十二五”时期，全区综合实力和发展水平迈上新台阶。尤为重要的是，凝聚了“强化疏解就是发展、优化服务就是发展、惠及民生就是发展、提升环境就是发展、发挥优势就是发展”的共识，坚决打好非首都功能疏解、人口规模调控、棚户区改造和环境建设管理攻坚战，向全面建设小康社会迈出了坚实步伐。

# 发展机遇

展望未来五年，西城区发展面临着重大的历史机遇，“四个全面”治国方略的提出，确立了新形势下党和国家各项工作的战略方向、重点领域和主攻目标。加快生态文明建设、京津冀一体化发展等国家战略给西城区的发展创造了良好条件、注入了强大动力。

## 生态文明建设纳入国家十三五规划目标

生态文明建设纳入国家“十三五”十大目标之中，在国家战略高度强调了生态文明建设的极端重要性和紧迫性。生态西城必须把创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念贯穿于经济社会发展全过程和各领域，以发展理念转变引领发展方式转变，以发展方式转变推动发展质量和效益提升，全面推进生态文明制度建设，保护和改善生态环境。

## 京津冀协同发展战略突出功能疏解、生态先行

推动京津冀协同发展，核心是有序疏解北京的非首都功能，并以区域大气污染防治、水生态系统修复为重要突破口。结合北京市整体功能布局对中心城区的定位要求，即政治中心、文化中心的核心承载区，历史文化名城保护的重点地区，体现国家形象和国际交往的重要窗口地区，西城区必须主动融入京津冀协同发展，深入落实首都城市战略定位，通过疏解非首都功能，转变经济发展方式，破解资源环境约束，形成西城特色解决“大城市病”的模式，探索人口经济密集地区内涵集约可持续发展的道路。

## 城市建设管理与民生保障等内在需求迫切

西城区作为首都落实“四个中心”功能的核心区，古都历史文化传承、城市魅力提升、“城市病”治理、城市建设管理与民生保障等内在发展需求也十分迫切。生态西城的发展要以民生需求为中心，增进人民福祉，使全区人民在共建共享中增强获得感。

# 面临的挑战

西城区在快速发展中还面临着一些突出矛盾和困难，特别是人口资源环境矛盾突出，城市承载的压力持续加大，人口过多、交通拥堵等“大城市病”问题亟待破解；空气质量亟待提升，城市绿化发展空间受限，开放水体的水质污染风险高；居民生活用能刚性需求强，碳排放总量控制压力增大；部分地区基础设施仍然薄弱，城市管理服务水平有待提升，城市建设品质与国际一流标准相比还有较大差距。

“十三五”时期是西城区推进非首都功能疏解、建设生态西城的关键时期。人口压力、资源约束、设施不足等客观存在的难题将成为生态西城发展面临的重要挑战。

一是人口压力在短期内持续存在。西城区平均人口密度为全市最高。依据《京津冀协同发展规划纲要》提出的人口规模控制目标，“十三五”末全区常住人口总量控制在110.7万人以内。然而西城区“十二五”时期户籍人口持续增长，常住、外来人口密度高，使西城区在人口发展与调控方面面临着新的形势和压力。

二是水资源约束不断趋紧。北京水资源严重匮乏，人均水资源量不及全国平均水平的十分之一，南水北调工程也并未从根本上改变北京市缺水的现实情况。2014年，北京市委提出要坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产的原则，进一步明确了水安全、生态安全对北京发展的极端重要性。随着社会经济的不断发展，水资源约束也将成为生态西城发展的重要挑战。

三是设施扩容的布局空间严重受限。在土地空间资源的限制下，市政基础设施和城市环境承载力有限，人口压力与承载力之间矛盾突出。西城区历史悠久，一些老旧小区、平房区和简易楼建筑破损，部分仍在使用的管线老化严重，已经难以满足居民使用需求。由于旧城原有城市格局的影响和现阶段发展要求，道路大修、管线改造、旱厕改造都是小规模渐进更新，难以实现大规模统一布局、整体推进，这也将是生态西城建设要面临的客观条件。

此外，西城区作为北京“四个中心”服务体现最集中的区域，对城市环境品质提出了更高标准的要求。生态建设与城市管理要素交叠繁杂，对城市治理能力现代化的需求更加迫切。综合分析判断，西城区必须准确把握发展的阶段性特征，坚持目标引领、问题导向，着力破解制约区域科学发展的瓶颈问题，补齐生态环境和城市治理短板，提升城市管理和服务品质，不断开创西城区发展的新局面。

# 第二部分   规划思路和措施

# 发展总体思路

## 指导思想

以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，立足首都城市战略定位，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照“五位一体”总布局和中央城市工作会议部署，全面深化改革，加强统筹协调，创新城市规划建设管理模式，完善城市治理体系，提高城市治理能力。以“生态环境、低碳环境、设施环境、市容环境和制度环境”五大环境为核心，深刻认识生态西城五大环境之间的内在关联，强化部门联动和协同，规划实施综合性措施方案，试点一批人居示范项目，全面提升城市品质，分阶段将西城区建设成为“国际一流和谐宜居示范区”。

## 基本原则

生态西城的发展要遵循以下六个原则：

科学规划。尊重城市发展规律，树立强烈的规划意识和科学的规划理念。紧密结合区域实际情况，明确发展定位，科学制定发展目标与任务，实现近期与远期协调，局部与整体协调。

统筹发展。统筹空间、规模、产业三大结构，提高城市工作全局性；统筹规划、建设、管理三大环节，提高城市工作的系统性；统筹改革、科技、文化三大动力，提高城市发展持续性；统筹生产、生活、生态三大布局，提高城市发展的宜居性；统筹政府、社会、市民三大主体，提高各方推动城市发展的积极性。

多元共治。以人的需求作为城市发展的导向，充分发挥人民群众在城市环境建设与管理中的主体作用。加强社会监督，拓展沟通渠道，创新公众参与方式。灵活运用市场化机制，政府在更多领域购买社会服务，坚持共建共享共治。

精细管理。坚持精细化管理，强化物联网、大数据等信息科技手段的有效运用，创新工作思路和方法。针对不同区域、不同功能定位和发展需求，强化部门协同联动，制定长效措施，妥善解决城市生态建设中的老矛盾和新问题。

生态和谐。尊重自然、顺应自然、保护自然，人与自然和谐共处。处理好城市建设、经济发展与资源环境的关系。把节约放在资源开发利用的优先位置，把保护放在生态环境建设的优先位置，大力推进绿色发展、低碳发展、循环发展。

文化支撑。尊重和保护首都传统文化，延续历史文脉，既留住城市的历史文化印记，又营造良好环境品质和城市风貌。把生态文明纳入社会主义核心价值观建设之中，加大生态文化宣传教育力度，全面倡导勤俭节约、绿色低碳、文明健康的生活方式和消费模式。

## 发展目标

为实现“国际一流和谐宜居示范区”的战略定位，结合西城区现状发展基础和小康社会的目标，提出“十三五”时期生态西城的发展目标是建设环境清洁健康安全的宜居西城、功能完善资源永续的低碳西城、景观宜人市容优美的绿色西城、治理高效服务优质的和谐西城。

环境清洁安全健康的宜居西城。生态环境质量显著提升，环境污染治理水平不断提高，为公众提供蓝天、碧水的健康、舒适环境。细颗粒物年均浓度下降率达到市级要求，市级考核断面水质综合达标率达到100%。

功能完善资源永续的低碳西城。基础设施不断完善，公共交通服务优质可靠。设施品质达到国际一流水平。资源利用节约高效，单位地区生产总值能耗、水耗持续下降。碳排放总量得到有效控制。

景观宜人市容优美的绿色西城。绿色生态空间进一步拓展，景观品质全面提升；公共空间布局更加合理，公园绿地500米服务半径覆盖率达到95%。市容整洁优美，风貌独具历史文化特色。

治理高效服务优质的和谐西城。城市管理和服务品质不断提升，社会环境安定有序，为驻区单位提供更加美观、整洁、有序的工作环境，为人民群众提供更加优美、舒适、便捷的居住、出行和休闲服务，增强市民对西城的认同感、归属感。

紧紧围绕生态西城发展目标，构建生态西城和谐宜居指标体系。（详见表1）

表1. “十三五”时期生态西城和谐宜居指标体系

| 目标 | 子目标 | 序号 | 指标 | 单位 | 现状值 | 2020年 规划值 | 指标定义 | 责任单位 | 指标对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境清洁健康安全的宜居西城 | 清洁的大气环境 | 1 | 细颗粒物浓度降低率 | % | 细颗粒物浓度83.0微克/立方米，比2014年同比下降6.1% | 达到市级要求 | 环境空气中空气动力学当量直径小于等于2.5微克的颗粒，一个日历年内各日平均浓度的算数平均值的下降比例。 | 区环保局 | 世卫组织推荐值≤35微克/立方米 |
|  | 清洁的水环境 | 2 | 城市水面面积率 | % | 3.8（2014） | 保持3.8及以上 | 西城区承载水域功能的水面面积占建成区总面积的比率。 | / | 北京市2.1% |
|  |  | 3 | 市级考核断面水质综合达标率 | % | 88.9 | 100 | 市级考核年度跨区县界水体断面达标次数占考核年度跨区县界水体断面总监测次数的比例。 | 区市政市容委、区环保局 | 2014年浙江省满足功能要求断面达标率66.9% |
|  | 宜人的声环境 | 4 | 区域环境噪声平均值 | 分贝 | 54.0 | ≤55 | 西城区建成区内经过认定的环境噪声网格监测的等效声级算术平均值。 | 区环保局 | 国家标准≤55分贝 |
|  | 固废无害化 | 5 | 危废与生活垃圾无害化处理率 | % | / | 100 | 区内无害化处理的危险废物和生活垃圾的总量占其产生总量的百分比。 | 区市政市容委、区环保局 | 国家标准100% |
| 功能完善资源永续的低碳西城 | 基础设施完善 | 6 | 城市供水水质达标率 | % | / | 100 | 公共建筑或者居民建筑中自来水出水水质达到国家相关标准的比例。 | 区环保局、区市政市容委 | 新加坡100% |
|  |  | 7 | 居民天然气气化率 | % | / | ≥90 | 公共建筑或居民建筑中拥有气热公共设施的户数占总户数的比例。 | 区市政市容委 | 中新天津生态城100% |
|  |  | 8 | 无障碍设施普及率 | % | / | ≥98 | 区内公共建筑、道路车站、文教医疗、园林广场等公共设施中拥有无障碍设施的公共设施所占百分比。 | 区住建委 | 上海重点区域无障碍设施设置普及率100% |
|  |  | 9 | 道路实现规划率 | % | 64.3 | ≥80 | 已建成道路总面积占规划道路总面积的比例。 | 区住建委 | 上海市2014年快速路实现规划率为94% |
|  |  | 10 | 慢行道路网密度 | 公里/平方公里 | / | ≥3 | 规划范围内，慢行道路总长度与规划范围面积之比。慢行交通系统为非机动化交通，一般情况，慢行交通是出行速度不大于15km/h的交通方式。慢行交通系统包括自行车系统和步行系统。 | 区市政市容委 | 东京都市圈道路网密度7.48公里/平方公里，慢行道路网密度也远高于北京 |
| 功能完善资源永续的低碳西城 | 基础设施完善 | 11 | 绿色交通（步行、自行车、公交、轨道交通出行）出行分担率 | % | 70（北京市，2015） | ≥75 | 每日采用乘坐公交车、地铁，骑自行车和步行等出行方式的人次占总出行人次的比例。 | 区市政市容委 | 东京、首尔等为85-90% |
|  |  | 12 | 年平均交通拥堵指数 | / | 8.2（2014） | 7左右 | 北京市交通委提出的综合反映道路网畅通或拥堵的概念性数值。 | 区市政市容委 | 2014年北京市平均交通拥堵指数为5.5 |
|  | 公共服务功能完备 | 13 | 500米到达6种及以上便民服务设施的居住区比例 | % | / | 100 | 区内步行500米可达范围内拥有6种及以上便民服务设施的居住区占全部居住区总数的比例。2015年北京市提出便利店（超市）、早餐、蔬菜零售、洗染、美容美发、家政服务、代缴代收和再生资源回收8项基本便民服务在城市社区全覆盖。 | 区商委 | 中新天津生态城100% |
|  | 能源高效利用 | 14 | 单位GDP能耗降幅 | % | 6.17（2014） | 达到市级要求 | 一定时期内西城区每生产一个单位的地区生产总值所消耗的能源量的下降比例。 | 区发改委 | 近30年，单位GDP能耗下降38% |
|  |  | 15 | 清洁能源占总能耗比例 | % | 50（2014） | ≥70 | 利用天然气、太阳能、水能、地热能等清洁能源的使用量占整个城区总能耗比例。 | 区发改委 | 东京20% |
| 功能完善资源永续的低碳西城 | 建筑绿色节能 | 16 | 新建建筑智能化普及率 | % | / | ≥70 | 区内使用智能照明系统等智能化设备的建筑占建筑物总数的比例（临时建筑除外）。 | / | 深圳100% |
|  |  | 17 | 绿色施工达标率 | % | / | ≥92 | 绿色施工项目数占施工总项目数的比例。 | 区住建委 | 北京市建筑施工的统一要求 |
|  |  | 18 | 老旧小区、老旧平房区和简易楼综合整治比例 | % | / | ≥20 | 老旧小区、老旧平房区和简易楼区中已开展综合整治的面积占老旧小区、老旧平房区和简易楼区总面积的比例。老旧小区指1996年（含）以前建设的小区。 | 区重大办 区房管局 | 西城区特有指标 |
|  | 水资源多源增效 | 19 | 单位GDP水耗降幅 | % | / | ＞15 | 一定时期内西城区每生产一个单位的地区生产总值所消耗的水资源量下降的比例。 | 区市政市容委 | 新加坡单位GDP水耗8.8吨/万元 |
|  |  | 20 | 场地综合径流系数 | / | / | 不大于开发前 | 指在总汇水面积上各种不同性质地面的径流系数的面积加权平均数值，其中径流系数指一定汇水面积内，地面径流水量与降雨量的比值。 | 区住建委 | 参照国家《城市排水（雨水）防涝综合规划编制大纲》 |
|  |  | 21 | 居民家庭节水器具普及率 | % | 98 (2014) | ≥99 | 衡量生活节水工作成效。 | 区市政市容委 | 新加坡100% |
| 功能完善资源永续的低碳西城 | 水资源多源增效 | 22 | 专业绿地节水型灌溉设施使用率 | % | / | 100 | 喷灌、滴灌等节水型绿化灌溉设施覆盖的专业型绿地面积占专业型绿地总面积的比例，衡量绿化节水工作。 | 区园林绿化局、园林市政管理中心 | 《北京市节水型城市建设》要求 |
|  | 固废减量资源化 | 23 | 人均日生活垃圾末端处理量 | 千克/天 | / | 以2015年为基数，每年减少5% | 指生活垃圾经过分类收集后，每人每天生活垃圾的平均处理量。 人均日生活垃圾末端处理量=年城市生活垃圾末端处理总量/（城市常住人口×一年中天数） | 区市政市容委 | 上海人均日生活垃圾末端处理量十二五期间降幅达20%，达到0.66千克/天 |
|  |  | 24 | 生活垃圾资源化率 | % | / | ≥56 | 生活垃圾的资源化量占生活垃圾产生量的百分比。 | 区市政市容委 | 东京100% |
|  |  | 25 | 餐厨垃圾及废弃油脂规范收集率 | % | 30 （2014） | ≥60 | 指集中规范收运的餐厨垃圾及废弃油脂数量占餐厨垃圾及废弃油脂产生总量的百分比。 | 区市政市容委 | 东京100% |
| 景观宜人市容优美的绿色西城 | 生态景观优美 | 26 | 城市绿化覆盖率（预期性指标） | % | 30.38（2015） | ≥31 | 在城市建成区的绿化覆盖面积占建成区面积的百分比。 | 区园林绿化局 | 堪培拉约60%，美国亚特兰大约50% |
|  |  | 27 | 本地木本植物指数 | / | / | ≥0.8 | 本地木本植物物种数包括乡土种（衍生品种）、归化种、驯化种，每种植物在城区种植量不少于50株。 本地木本植物指数=本地木本植物物种数（种）/木本植物物种总数（种） | 区园林绿化局 | 《绿色生态城区评价标准》要求不得低于0.6，达到0.9得满分 |
|  | 公共空间宜人 | 28 | 公园绿地500米服务半径覆盖率 | % | 89.5 （2015） | ≥95 | 面积在5000平方米以上的城市绿地，按照500米的服务半径计算覆盖居住用地的百分比。 | 区园林绿化局 | 纽约住所步行范围内有公园的居民比例≥85% |
|  | 市容环境整洁协调 | 29 | 环境卫生干净指数 | / | 84.39（2013） | ≥85 | 北京市市政市容委组织对区县市容环境卫生工作进行综合考评的考评结果分数。 | 区市政市容委、环卫中心 | 北京市特有指标 |
|  |  | 30 | 广告牌匾设置规范 | / | / | 重点区域全部符合要求 | 户外广告和牌匾标识设置符合北京市或西城区相关规范标准。 | 区市政市容委 | 特有指标 |
|  |  | 31 | 照明亮度、色彩符合周边环境要求 | / | / | 重点区域全部符合要求 | 衡量市容景观照明环境 | 区市政市容委 | 特有指标 |
| 治理高效服务优质的和谐西城 | 综合管理高效 | 32 | 精细化管理平台建设 | / | / | 完成数据共享平台、公众参与平台、指标采集监测平台和部门工作协同平台建设 | 依托城管监督指挥平台的数据基础，组织建设精细化管理平台，包括数据共享平台、公众参与平台和指标采集监测平台 | 区城管监督指挥中心、区市政市容委等相关部门 | 特有指标 |
|  |  | 33 | 城市管理满意度 | % | 88 | ≥90 | 城市居民对城市管理的政策制定、执法管理和社会居住环境的满意程度。经过调查问卷统计可得。 | 区城管监督指挥中心 | 特有指标 |

# 构建健康宜居生态环境

以创造优良人居环境为中心目标，本着尊重自然、顺应自然、保护自然的原则，优化城市水、绿生态空间，全力治理环境污染，切实解决好大气污染、垃圾处理等城市环境问题，构建健康宜居的生态环境。至2020年，城市绿化覆盖率达到31%，市级考核断面水质综合达标率达到100%，细颗粒物浓度降低达到市级要求。

## 优化水绿生态空间

### 提高城市绿量和绿色空间品质

营造健康、丰富的城市生态景观系统，加强生物多样性保护，增强生态服务功能，提升居民的休闲游憩感受。

#### 1）打造绿色宜居公园城区

以“品质精”“布局均”为目标，优化绿地空间布局，充分挖掘小微绿地建设。增强绿地可达性，打造十五分钟便捷公园圈，到2020年公园绿地500m半径覆盖率达到95%。建设高品质的绿地景观满足居民的多样化需求，让居民更方便地亲近自然。

规划增绿。加快规划绿地建设，推进大型公园、中小型公园、微型公园建设，构建分级配套、大小互补的公园绿地体系。

见缝插绿。在广安门站、平安里站、西四站等地铁站周边探索建设微型公园，配套健身设施、老年人和儿童娱乐设施，提高绿色公共空间的实用性。

腾退增绿。拆迁地、边角地适当增建绿地，拓展绿色空间；依托法源寺、历代帝王庙等现有绿地，整合周边腾退地，建设文化景观空间；结合米市胡同、贾家胡同等片区整体改造，建设中型绿地空间，满足周边居民休闲、健身和交流需求。

立体增绿。在商业区、公共建筑群等土地空间集约度较高、绿地资源稀缺的区域推进立体绿化、屋顶绿化；在建筑密度较高的胡同区，建设立体绿廊，鼓励庭院绿化及盆栽绿化；推动建筑墙体和立交桥垂直绿化，让居民出门见绿、身边环绿。

沿河布绿。建设莲花河带状公园，增加滨水广场和绿地，提高滨水绿地的可达性和开放性；探索前门大街盖板河等水系恢复规划，优化建设护城河景观带；建设什刹海环湖绿道等绿道系统，提升慢行系统遮荫效果和人行道旁绿化景观建设水平。

#### 2）提升城区绿化品质

加强遮荫顶棚、通风廊道、噪音削减等绿化配套设施建设，增强绿地的降温、增湿及隔绝噪音等生态服务功能，改善城市微气候，提高居住舒适度。绿地建设结合周边景观和文化特色，打造现代气息与老北京文化相结合的绿色空间。

加强对老旧小区的绿化建设和养护工作，均衡新旧居住区的绿化水平。在实施改造、腾退计划的胡同中适当增加绿化区域，延续绿色文脉。实施绿化节水、节能和绿化垃圾循环利用策略，开展绿化“零废弃”试点工程、绿化节水试点工程和绿化节能试点工程；改造下凹式绿地，优选耐旱植物，建设雨水收集系统；公园内园路采用透水铺装，安装节水型喷灌或滴灌设施。充分利用辖区内原有公园、绿道和驿站资源继续开展园艺中心建设，实施“黑土计划”。

#### 3）引导社区参与绿化模式

宣传绿色理念，创新社区参与模式。进一步鼓励支持单位、社区落实“花园式单位”和“花园式社区”创建工作；鼓励街道办事处建立园艺推广中心，积极推广“绿地认养”等社会参与模式，鼓励居民认养小微及零散绿化；探索将闲置地转化为绿色空间。

### 保护良性循环水生态环境

#### 1）加强水资源可持续利用

严格落实水资源管理办法。遵循生活用水控制增长、工业用新水零增长、生态用水适度增长三条原则，严格控制水资源开发利用红线。严格执行“水影响评价审查”制度，区管建设项目水影响评价（含规划水资源论证）审查率达到100%。严格执行水资源有偿使用制度，确保水资源费和污水处理费征收率达到100%。

提高再生水利用率。加强再生水管网建设，完成新街口北大街和西内大街等再生水管线随路建设，完善德外大街等再生水管线系统。推广再生水用于城市绿化、洗车、浇洒道路和生态补水，园林绿化、环卫领域的再生水使用量每年提高5%。加强分散式再生水利用设施的建设。新建小区配套建设再生水利用设施，并确保正常使用。选址建设适合中小区域的小型再生水处理设施。

推进设施节水、生活节水工作。继续为老旧小区免费换装高效节水型生活用水器具。继续开展居民一户一水表改造工程。继续实施供水管网更新改造，降低供水管网漏损率。

#### 2）恢复河湖水系生态功能

拓宽水面湿地，提升城市河湖环境品质，恢复流域水系生态服务功能。

增加河湖水体补水量。加大再生水使用力度，加强雨水拦蓄利用，清水、再生水、雨洪水联合调度，努力增加生态环境用水，维护河流生态流量的合理水位。优化设计西海、后海等水域周边的亲水空间，改善局地微气候环境，提升水生态系统的文化服务。

提高水体流动性。加大西城区上游下泄水量，利用循环泵等人工设施增加水体的流动性，提高水体溶解氧含量，加快污染物的自然降解。积极落实连通六海、筒子河、菖蒲河等河湖的“一环”水带，连通长河、北护城河、南护城河、通惠河等“二环”水带工程。在护城河、莲花河等河段实施水体循环工程，构建水清、流动的区域水网。

#### 3）加强海绵城市建设

有序、系统地推进海绵城市建设，采用渗、滞、蓄、净、用、排等措施，统筹低影响开发雨水系统、城市雨水管渠系统和超标雨水径流排放系统，到2020年全区降水就地消纳和利用达标面积比例达到20%以上，提升城市生态系统功能，减轻径流污染，充分利用雨水资源，改善生态环境。

积极实施低影响开发措施，确保开发项目场地综合径流系数不大于开发前。增加公园、屋顶绿化等绿化面积，构建生态排水沟等渗滤和收集系统，提高雨水利用效率。大力开展道路两侧生物滞留区改造，增加透水路面，减少雨水冲刷产生的污染。建设微型湿地等功能性生态系统，增强水体保护与生态修复。加强城市河道防洪排水工程建设，扩大水面面积，充分发挥河道等水体的调蓄功能，保障城市排水安全。

## 大力治理环境污染

### 创造清洁健康大气环境

以改善空气质量为核心，以防治细颗粒物（PM2.5）为重点，狠抓源头管控、深化结构调整、强化污染减排，构建基于空气质量达标的总量减排体系。完善政府主导、企业施治、公众行动的大气污染防治工作机制。

#### 1）坚决控制机动车排放

加大老旧机动车的淘汰力度，“十三五”期间力争淘汰老旧车8万辆。淘汰更新高排放的货物运输车辆。推动使用新能源和清洁能源车辆，增加汽车充电设施。加强公交车辆节能环保技术研究和既有车辆改造，扩大新能源公交车使用规模，力争2020年新能源车保有量达到3万辆。大力发展公共交通、自行车和步行交通，力争2020年绿色交通出行比例达到75%。

#### 2）深化治理燃烧源排放

加强节能管理。持续推进供热节能技术改造，推广热计量付费机制，激励用户端节能。鼓励新建建筑使用高效冷、暖系统以及楼宇优化能源管理方案，减少单位建筑面积能耗。

全面实现能源清洁转型。严控燃煤反弹，巩固“无煤化”建设成果。推行低氮燃烧技术应用，完成各类燃气设施脱硝治理。对燃油锅炉进行清洁能源改造。到2020年，能源消费总量控制在350万吨标煤以内，力争实现全区锅炉“无油化”。

#### 3）严格治理扬尘排放

控制施工建设规模。功能布局调整和产业转移等方式产生的各类可开发空间，优先规划作为绿化生态用地。严格落实施工扬尘控制措施，削减施工扬尘排放量，将施工扬尘减排效率由30%提高至60%。大力推进绿色施工及监督管理，“十三五”期间，绿色施工达标率≥92%。分层次控制交通扬尘排放，多措施阻止不同来源的尘土进入道路。采用清扫保洁新工艺，降低道路积尘负荷。

#### 4）有效管控生产排放

全过程管控，削减工业挥发性有机物（VOCs）排放量。逐步退出不符合本区发展功能定位的VOCs相关行业，深入治理汽车修理、印刷等重点行业，退出污染排放强度相对较高、原材料替代有难度的凹版印刷工艺；使用VOCs含量较低的原辅材料；安装VOCs处理设施并确保达标排放。

加强餐饮油烟污染排放监管力度。推广餐饮油烟颗粒物和VOCs协同净化设备，力争在100个餐位以上的餐饮单位安装净化设施在线监测或监控系统。严格要求小型餐饮服务经营场所安装、更新符合新地方标准的油烟净化设备，开展餐饮油烟集中处理试点工作。大力整治露天烧烤。

### 保护与治理水环境

#### 1）综合整治污染源

点源与面源防治相结合，综合控制污染源。精细化管控点源污染，将所有医疗、餐饮废水排放纳入监管体系，确保其自建的污水处理设施正常运行，全部实现达标排放。生活污水集中处理率保持在100%。

依托西城区污染源监测平台、点污染源台帐等数据，实施最大日污染负荷总量控制计划，在污染源间进行允许的污染负荷分配，有效保障河湖水系的水质。

#### 2）完善雨污分流排水系统

针对文保区等重点区域，提高雨污管网普及率，降低路面初期雨水冲刷和生活污水对北海等开放水体的水质影响风险。到2020年基本实现污水全收集，具备技术条件地区基本实现雨污分流。在不具备完全实行雨污分流条件的部分旧城区，试点小型截污工程，有效减少合流制管道溢流造成水体污染。

#### 3）落实水体水质改善工程

重点整治纳入北京市区县考核以及生态补偿的北护城河、现状水质达标困难的陶然亭湖、永定河引水渠下段（广安门北滨河路断面）等水体，实施北护城河旧鼓楼大街断面、广安门北滨河断面、陶然亭湖等水体水质改善工程，提高水体净化污染物的能力。2017年底前，基本消除黑臭水体。保持北护城河鼓楼外大街、南护城河永定门等4个考核断面到2020年达到Ⅳ类水质标准，水环境质量全面改善。

#### 4）加强水环境监测监管

以地表水考核断面和水功能管理断面为点、以河湖治理为面，建立覆盖全区水质自动站的地表水自动监测网络，加强水质检测分析，掌握河道水质变化规律。依托监测网络系统，实现断面水质评价、数据处理与表征、风险预警等功能，建立科学智慧的水环境联管联动机制。

### 增强垃圾减量循环利用

#### 1）推进垃圾减量和分类处理建设

将垃圾减量放在优先位置，积极倡导清洁生产和低碳生活方式，推行“光盘行动”、“净菜进城”行动，“十三五”期间人均生活垃圾产生量每年减少5%。继续开展垃圾分类小区创建工作，加快老旧住宅区垃圾分类收集设施建设进度。细化垃圾分类标准，注重垃圾分类回收设施人性化设计，指导和方便居民使用。

建立社区垃圾产生量信息系统，完善垃圾收运车称重装置，筛选垃圾减量化试点社区。依据试点社区的生活垃圾年减少量给予减收垃圾费等奖励，鼓励社区生活垃圾资源化、减量化，并逐渐推广。新建小区合理规划垃圾回收站，逐步成为审批和验收的必备条件。

#### 2）加强餐厨废弃物监管

推进餐厨垃圾的分类收集和处理利用，新建宾馆、饭店、餐饮街等按标准配建相应处理设施。提高规范收运餐厨垃圾和废弃油脂的餐饮单位数量，明确收运方式和收运企业，严格查处违规收运的餐饮企业。推动大型餐饮企业餐厨垃圾就地处理设施建设，在餐饮街等餐饮服务单位集中的地区，建设餐厨垃圾处理设施。

#### 3）推动建筑垃圾资源化利用

加强施工和运输源头管理，建立建筑垃圾集中收集、规范运输、定点处置机制。完善相关管理制度，严格处罚建筑垃圾乱倒乱卸等行为。将建筑垃圾再生产品纳入市政、道路等工程的政府采购目录，推广建筑垃圾再生产品市场应用。

# 引领节能减碳先行示范

牢固树立节约集约、循环利用的资源观，贯彻落实“2030年碳排放总量达到峰值”的国家目标，发挥政府宏观调控及市场优化调配作用，加快构建以企业为主体、政府引导、市场驱动、全社会共同参与的节能长效机制，系统性实现西城区能耗总量和碳排放总量的控制目标。发展战略性新兴产业和循环产业，作为生态文明建设的重要产业支撑。到2020年，单位GDP能耗降幅达到市级要求。

## 落实重点领域节能减碳任务

针对交通、建筑、零售批发三大重要的高能耗领域，开展针对性减排措施。

坚持公共交通优先发展战略，大力发展轨道交通和大容量交通系统。以慢性空间和慢行系统建设、公租自行车系统提升为主要措施，打造安全、便捷的公共出行环境，引导绿色出行。控制新增机动车总量，控制车辆使用强度；加快智能交通系统建设，大力推广纯电动、混合动力新能源汽车应用，降低交通能耗。

开展西城区公共机构用能调查，推动政府办公楼、市属高校等重点用能单位开展能源审计。鼓励和支持本区新建建筑采用先进的节能技术和保温措施，逐步建立西城区公共建筑能耗监测管理平台，以智能化管理提高建筑能源效率。“十三五”期间，新建建筑智能化普及率≥70%。结合老旧小区整治、棚改工程等开展系统化的节能改造，更新高耗能设备，提高建筑能源利用效率。

对零售批发等商业领域的重点能耗单位开展能耗目标控制。在西单购物中心、金融街购物中心、凯德Mall、百盛购物中心等大型商业街区试点开展能源管理工作。

将节能减碳约束性指标和任务分解到综合能耗在2000-5000吨之间的重点耗能单位及各行业主管部门。建立重点耗能单位的节能成效奖惩制度，拉动企业进行自发性技术升级和节能技术改造，开展系统性能源管理工作。针对不同用能结构单位实施分类管理，并对每一类用能单位按照行业属性进行分层管理，支持升级鼓励性行业，约束退出限制性行业。

鼓励采用合同能源管理等多种市场化方式来发挥市场推动和调节作用，多方面调动用能单位的节能积极性。

## 创建国家级和市级低碳社区试点

在学校、公共管理及社会组织等单位，开展一批太阳能热水技术应用项目，供应淋浴、开水、厨房等区域生活用水。研究在公共建筑或部分居民建筑楼房顶层、建筑立面安装光伏发电设备，推广应用太阳能路灯、草坪灯等，提高可再生能源使用率。总结丰汇园社区经验，开展一批北京市低碳社区试点创建工作，争创国家级低碳社区试点。

## 加强绿色低碳知识普及宣传

树立绿色、低碳发展理念，倡导勤俭节约的消费观，使绿色消费、绿色出行、绿色居住成为自觉行动，实现自然、环保、节俭、健康的生活方式和消费方式。倡导居民购买与使用新能源汽车、高能效家电、节水型器具等绿色产品。弘扬生态文化，鼓励民众参与绿色志愿服务。

加大生态文化宣传教育力度。根据不同年龄、不同阶段特点，创新方式，开展特色化、针对性的绿色低碳知识普及和生态文明宣传教育。

# 建设国际一流标准的基础设施

加快基础设施发展是提高城市治理水平、优化城市空间布局、服务市民生产生活、彰显城市独特魅力的重要措施。按照“增供给、补短板、提品质、优系统、促协同、重服务”的指导思想，建设完善基础设施体系，以国际一流标准，提高基础设施对首都核心功能和民生的服务保障能力。到2020年，城市供水水质达标率达到100%，居民天然气气化率≥90%，无障碍设施普及率不小于98%。

## 合理更新扩建市政基础设施

提高市政基础设施承载能力，完善体系功能。合理规划更新扩建污水管网、雨水管网等市政基础设施，逐步开展综合管廊试点建设，大力推进架空线入地工程，继续加强无障碍设施建设和改造，推进无障碍设施重新联网布局，提升城市家具的建设品质。

### 更新改造城市管网

依据调控后人口密度，合理、适度规划污水管网、雨水管网等市政基础设施的更新扩建规模。重点对什刹海地区等平房区排水管网进行改造优化。采取分散式、小型化的源头处理方式，加快解决老城区雨污合流问题。在新街口北大街、西内大街、受壁街等老城区建设雨污分流管线。

继续推进老旧供热管网改造，加装热计量表、平衡阀，更换保温、补偿器及阀门等设备。全面掌握各供热管线运行状态，加强应急保障，满足居民供暖需求。修建阜成门内大街至西安门大街等地DN300以上主干供热管线，开展文兴街、平安大街等供热线路消隐改造。

加快完成地下管线普查工作，明确管线主体责任，加强管网管理，保障地下管线安全运行。结合地铁建设、河道治理、道路整治、旧城更新、棚户区改造等，研究在条件适宜的局部地区建设地下综合管廊，逐步、分类推进建设试点，实现地下空间资源集约化利用，提高市政工程优化配置和安全保障。

### 协同推进架空线入地

简化项目审批程序，科学编制建设时序及预算需求，加强财政资金的支持保障。建立沟通协作机制，加强规划、建设、交通、路政、园林等相关部门与专业单位、居民商户的沟通，协同推进电力、通信等架空线入地工程。拓宽融资渠道，获得更广泛的支持。

多举措降低架空线入地工程成本。结合城市道路建设改造、棚改等项目开展架空线入地工程，利用既有线路规范化梳理、建筑物屋檐配线或将主路线杆挪移至辅路等方式，降低施工成本。5年内全部完成次、支路架空线入地，完成历史文化街区架空线梳理，解决城市“空中蜘蛛网”现象。

### 提升城市家具的功能性

以“减量、规范”为原则，合理布局，治理城市家具，突出城市家具设计的文化特色和人文关怀，及时修缮维护，保障居民使用城市家具的便利和安全。

在保障基本服务半径的前提下，适当拆除已损坏的或者过饱和的报刊亭、电话亭等设施。在西直门外大街、北礼士路、复兴门外大街等密度过高区域拆除部分报刊亭。筛选一批信息亭、报刊亭和电话亭，整合设计，改建成街头小品、休息亭或城市WIFI设施等。严禁在便道上新增设置信息亭，原有设施将逐步清理。以“物物皆景”的原则，做好设施容貌样式的设计更新工作。未经北京市市容管理部门批准，不得擅自新增设施类型，增加设施数量。

在居民休闲活动区域，采用绿化带、花坛外缘设计木质支架等多元化方式，增设休憩设施。公交站亭设置少量座椅，为候车乘客尤其是特殊人群提供便利。不同休憩座椅均设计为不方便躺卧的形式，减少不文明行为。

### 着力改善环卫设施

结合西城区实际需求、地理条件及规划要求，在西城区北部、东南部、西南部研究建设3座具有分类功能的大型综合垃圾中转站，减量超负荷清洁站、关停敏感垃圾站、升级改造剩余清洁站，缓解辖区内密闭式清洁站超负荷运转问题。

继续落实“环卫车结构调整及节能减排”任务，增加纯电动环卫车数量和充电桩建设，改进环卫作业设施和街巷卫生面貌。逐步减少人力三轮车作业方式。

逐步提升公厕内部环境质量和服务功能，与“世界城市”生态环境水平相协调。继续做好旱厕改造工作，加快改造无独立冲水式厕所。新开发及整治地区的配套公厕建设，全部达到二类以上建厕标准。严格执行新建小区环卫配套设施验收，确保配套落实并达标。

## 打造低碳智慧的道路交通体系

综合考虑城市发展规划与交通路网长远发展的关系，完善道路交通设施，促进道路微循环，提高道路通行能力；明确路权，改善提升城市慢行交通环境，鼓励公共交通出行，改善交通出行结构；适度新建、改建停车设施，多举措完善现有设施承载力；加快新能源汽车发展，从资金、土地等政策保障层面推进电动汽车充电桩等设施建设。

### 优化道路结构，微循环疏堵

优化道路结构，提升道路实现规划率。重点完善南北贯通通道，改善功能区的路网级配，加快推进西直门内大街（西二环-新街口北大街）、白纸坊东街（右安门内大街-菜市口大街）等道路建设；推进南横西街、新明胡同、茶马北街西口等断头路、瓶颈路疏通工程，到2018年全面打通断头路，改善瓶颈路。分批次实施道路大中修、整修道路积水点工程。

设计优化重要交通节点，促进道路微循环。完善干道系统、轨道交通沿线、重点功能区的微循环系统，重点建设丰盛胡同、北新华街北段、槐柏树后街等道路的微循环系统。制定“疏堵”组合措施，缓解西直门内大街等区域的交通拥堵问题。把城市交通顺畅、治理交通拥堵作为城市管理考核指标，提高疏堵、治堵工作的重要性。到2020年末，年平均拥堵指数达到7左右。

### 改善慢行系统，促进绿色出行

加强慢行系统建设，改善步行、自行车等道路设施条件，完善公共自行车租赁服务，组织实施自行车、步行交通路权整治，提升慢行系统的连续性、安全性、舒适度和便利化水平。重点排查并建设完善一批立体人行过街设施。在牛街、什刹海等重点地区、重点大街和历史文化保护区探索建设一批自行车、步行示范区。结合轨道交通站点和公交枢纽，依据周边需求增设公共自行车租赁点，加大公租自行车投放规模，改善公共自行车租赁服务。推进无障碍交通设施与服务体系建设，基本建成西城区无障碍交通出行网络。

大力发展合理、高效的公共交通；加强公交盲区内道路建设，提高公交覆盖率，以通达的道路系统提高公共交通覆盖范围；着力建设“微循环”公交专线，解决居民“最后一公里”出行问题。

到2020年末，慢行道路网密度不小于3公里/平方公里，绿色交通（步行、自行车、公交、轨道交通出行）出行分担率不小于75%。

### 合理扩容停车设施，适度满足停车需求

适度新建、改建停车设施，重点改善居住区停车条件。多部门统筹，着力落实规划公共停车场用地，适度满足出行停车需求，逐步形成以配建停车为主、路外公共停车为辅、路侧停车为补充的城市停车格局，推动城市静态交通资源社会共享。完善错时停车、潮汐车位等机制建设。探索在北露园社区、三里河三区、新安北路等地开展现状停车场“平改立”工程。利用边角地、腾退用地等建设停车楼（库）。设计改造城市广场、绿地、公交场站等城市公共设施，在保留原有功能的基础上，合理利用地下空间建设立体停车库。将宣武艺园地下人防空间等有条件的人防设施改建为停车库。鼓励引入“PPP”政企合作模式，完善停车设施建设奖励资金机制，允许在不改变土地用途和使用权人的前提下将部分建筑面积用作便民商业服务设施，收益用于弥补停车设施建设和运营资金不足。

### 加快电动汽车充电基础设施建设

按照“桩站先行”的要求，适度超前、有序建设电动汽车停车位；同步建设充电智能服务平台，形成较为完善的充电基础设施体系；充分发挥市场主导作用，引导社会资本参与充电基础设施体系建设运营。

既有建筑，充分挖潜，在内部停车场站改造建设充电设施；新建住宅和大型公共建筑，严格执行国务院办公厅发布的《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》要求，“新建住宅配建停车位应100%建设充电设施或预留建设安装条件，大型公共建筑物配建停车场、社会公共停车场建设充电设施或预留建设安装条件的车位比例不低于10%，每2000辆电动汽车至少配套建设一座公共充电站。鼓励建设占地少、成本低、见效快的机械式与立体式停车充电一体化设施”。公共区域规划建设独立占地的充电站，可结合路灯杆设置电动车停车位。

## 加快便民服务设施建设

### 构建小型分散的便民服务网络

关注群众生活需求，实施提高生活性服务业品质行动计划，以设施空间的扩容、更新来疏解、引导消费需求，分散、均好地布局小型便民服务网点，打造有序、活力的宜居空间。

研究在榆树馆社区、红莲北里社区、大栅栏胡同区等区域，改造或新建社区便民服务设施，形成“分散化、小型化、均好化”的西城区便民商业服务网点体系，引导居民正确的消费行为。到2020年，500米到达6种及以上便民服务设施的居住区比例达到100%。

### 建设“社区服务小综合体”

统筹协调生活性服务业网点建设、停车设施建设、增绿等工作，结合拆违、撤市、环境整治项目，试点在新明家园社区、簸萝仓社区、新安南里社区等地，利用腾退用地或既有建筑，规划建设“社区服务小综合体”，实现城市空间复合利用，满足多元人居需求。

社区服务小综合体采用“屋顶花园+便民服务中心+地下停车场”的复合结构，屋顶及立面采用屋顶绿化和垂直绿化，建筑内部作为社区服务中心，设置社区办事办公场所、文化活动空间，以及便民菜场、水果摊，配套修车、配钥匙等便民服务摊档；地下建设社区公共停车场。

# 打造国际水平市容品质

按照世界城市领先水平，建设区域市容环境。提升重点区域的整体风貌设计和环境品质，提高环境卫生现代化管理水平，加强户外广告牌匾设置管理，推进区域景观照明提升工程，创造景观靓丽宜人、公共空间友好、市容整洁优美、风貌独具特色的城市空间。到2020年，环境卫生干净指数达到85以上。

## 提升重点区域环境建设水平

加强行政办公区、人流密集区、重点景区和交通枢纽等重点区域的环境综合整治力度。“十三五”期间，每年推进4个区域达标环境综合整治项目。推进老旧小区和平房区渐进性更新，结合棚户区改造项目，制定总体改造规划和计划，以“改善居民生活环境质量、提高社区服务水平”为导向，加强改造整治后社区基础设施、公共服务设施的规范化配建。到2020年，老旧小区、老旧平房区和简易楼完成棚改、环境整治或节能改造等综合整治的面积比例≥20%。

### 完善重点区域和重点大街综合整治

按照“高品位、低投入、重实用、易维护、可推广”的总体要求，深化三里河、金融街、西单等重点地区及校园、医院、各类市场周边等人流密集地区的问题普查，合理更新或拆除部分设施，配建公厕、绿地、停车场及道路维护、绿化养护设施，加快提升重点大街的景观水平和设施服务水平。

加大重点区域环境综合整治力度，改造公厕、照明、指示牌、垃圾桶等相关设施，提升城市公园和景区旅游环境。完善重点旅游景区、交通枢纽、商业街区等周边旅游咨询服务体系。开发建设信息化平台，提供周边服务设施介绍、环保提示等服务功能。

保护历史文化街区特色，推进胡同环境综合整治。结合大栅栏、什刹海、白塔寺等地的平房院落改造，加强棚户区改造项目及其周边的环境整治。

### 推进老旧小区的有机更新和长效管理

高品质改造更新老旧小区和简易楼。采用新材料、新工艺和新技术，对老旧小区开展节能保温、抗震加固、设施更新和建筑立面粉刷等综合更新工程。改造老旧管线、照明等市政设施，消除消防安全隐患，增加停车设施，整治小区绿化和道路，提高建筑的能效水平、安全性、舒适性和美观度。对存在安全隐患的简易楼进行成片改造。启动研究1990-2003年间的楼房节能改造工作。

改造更新工程充分尊重民意。通过征求居民意见、邀请居民与专家座谈等方式，研究制定老旧小区专项整治方案，最大限度地满足居民需求。

健全老旧小区长效管理机制。在老旧小区实现“四有”，即“有秩序维护、有绿化保洁、有维修维护、有停车管理”。通过街道办事处切实履行属地责任，相关职能部门指导配合，共同完成全区老旧小区物业管理长效机制建设任务。建立健全社会治理组织协调体系、行政综合监管机制和良性的资金保障机制，积极推动业主依法自主管理，扩大老旧小区专业化物业服务覆盖范围。

### 试点平房区划片整体改造

以法源寺平房区为试点，多部门协同，以腾退、置换、平移与改造等多种手段相结合，推进对平房院落进行整院改造。对于大栅栏、琉璃厂等文化保护区内具有保护价值的平房，使用传统工艺规范修复，按建新如旧、修旧如旧的策略进行保护性修缮，并协同完成院落的雨污水管线改造和户厕改造等综合整治，改善居民的居住环境。

## 打造特色鲜明的道路景观

优化道路沿街环境及业态，精细化管理户外广告牌匾设置，优化景观照明品质，提升街头小品文化内涵，以“标准化、国际化、特色化”的创新理念，创造宜人的道路景观，建设具有老北京特色、多元文化交融的魅力走廊。

提高户外广告牌匾设置与管理水平。建立、健全相关法规和标准，制定西城区户外广告控制性规划，继续完善《西城区户外广告修建性规划》。编制广告牌匾设置细部图则和设计导则，突出文化属性和本地特征，设计独具西城区历史文化特色的行业牌匾设置规范。鼓励应用节能环保的新材料、新工艺，建设广告牌匾标识规范示范街。鼓励商家自我管理、相互监督。建立完善的数据库，推进牌匾标识网格化管理。

提升城市景观照明品质。建立健全城市照明规章制度和标准规范，有计划地组织编制重点地区和重点大街的城市景观照明规划；完善景观照明设施台账建设，做好西城区景观照明行政许可工作，全面实施专家论证制度，对城市景观照明工程的设计、施工、验收和运行维护各环节实施全流程管控。鼓励采用环保高效的照明设备，防治光污染，优化布局，选择合理的照明方式。加大资金投入，完善城市景观照明远程智能化管理与控制系统。

到2020年，重点区域实现广告牌匾、建筑立面、照明亮度和色彩全部符合周边环境要求。

## 创造和谐有序的秩序环境

大力开展环境秩序整治工作，提升环境秩序综合治理工作的法治化、精细化、常态化水平。全面拆违清障，全民治污灭脏，科学治乱撤市，全力缓解拥堵，服务首都城市功能定位，建设国际一流的和谐宜居之都。

多方协同，网格管理，全面拆违清障。摸清全区违建底数，与街道协同制定拆违计划和台账。坚决拆除重点区域、途经路线周边及市场周边的违建；逐步拆除“楼上楼”、“房上房”和新建小区内违建。按照“属地为主、重心下移、关口前置、部门协同”的原则，强化工作保障，深入宣传动员，将拆违任务与达标道路建设、街巷胡同整治和棚改项目相结合。注重连线成片的拆除违建，巩固拆违实际成效，确保新生违建零增长，确保违建台账任务按计划完成。

在故宫北门、儿童医院、西外南路等重点旅游景区、三级医院等地，规范停车位管理，拓展停车设施，全面清理违法停车、占道经营等问题。进一步强化汛期秩序管控，排查各类交通标识，制定针对性疏导保障方案，加强路面巡逻、路口值守和志愿者引导；加大示范路口、严管大街非机动车、行人违法专项整治。综合治理废弃机动车、早餐车、废品回收站点，将电话亭、报刊亭、信息亭、合理设置的废品回收站点等，规范纳入城市“网格化”管理范围，实施数字化的监督与保障。

严格执法，公众助力，全民治污灭脏。全面建立重点餐饮企业油烟在线监测系统，强化餐饮业油烟排放的监管与监测，确保油烟达标排放。加大惩罚力度，严格杜绝露天烧烤。推进餐厨垃圾就地处理设施建设工作，实行全区餐厨垃圾废弃油脂特许经营行政许可制度，严厉查处违规倾倒餐厨垃圾、废弃油脂直排雨污水管线行为，逐步实现全区餐厨垃圾废弃油脂规范化、专业化清运。加强对加油加气站的检查和对机动车尾气的路检、夜查和巡查，逐步推进部分5000吨以上加油站油气回收在线监控改造工程。贯彻源头治理理念，严厉查处道路遗撒和违规运输建筑垃圾渣土行为，坚决吊销严重污染环境的废品回收点、摩托车维修点、塑钢窗加工点等营业资格。

以街道办事处为主体，与居委会、非政府组织、高校学生社团、志愿者组织建立沟通协作机制，组织灭脏志愿服务队伍，定期组织“美化街道”等志愿活动，针对故宫北门、恭王府周边等重点地区，区域结合部和北京北站等环境管理交叉地区，背街小巷卫生死角，棚户区、城市边角地、市场周边的脏乱点，开展集中清理行动。与环卫部门或社区组织对接，建立长效保持机制。加大宣传力度，充分调动公益人士、大学生和社区居民的参与。利用市场机制购买社会服务，试点脏乱整治服务外包，治理无照经营、暴露垃圾和堆物堆料。提高果皮箱、垃圾桶、垃圾场站等环卫设施的品质，及时更换残破变电箱等设施。

严格标准，疏导需求，科学治乱撤市。规范街面环境秩序，治理私设广告牌匾、电子显示屏以及临时接线、随意拉线行为。加强北京北站、地铁站口、批发集贸市场等人流密集区域的交通组织，疏堵结合，整治黑车、黑摩的，完善交通引导，做好“最后一公里”交通服务。持续开展居民小区内非法张贴、散发小广告治理工作。规范沿街商户经营行为，制定标准，严格落实门前三包相关规定，探索将落实情况纳入企业信用体系。建立奖惩机制，激励沿街商家在牌匾标识设置、环境卫生、规范经营等方面的自我约束和自我管理。

按照“转移、调整、升级、撤并”的思路，加快推进“动物园批发市场”等非首都功能重点疏解区域的工作，将腾退空间优先规划为环境建设或便民公共服务设施用地。

## 盘活城市建设遗留的边角地

边角地是指城市建设过程中遗留的、难以单独出具规划要点的城市建成区用地，包括开发甩项用地、未统筹规划用地及已有规划但尚未启动腾退用地，具有面积小、形状怪、难规划、无产权单位或有产权单位未建设的特点，土地与空间利用率低，对周边环境造成严重影响。组织开展城市建设遗留边角地的调查，明确城市边角地权属，研究制定规划引导、分类改造、“腾笼换鸟”等有效的开发利用模式，提高零散土地优化配置和利用效率。到2020年，全面完成城市边角地的整治工作。

政企合作，协调整治边角地。针对有产权单位的边角地，责成产权单位按标准整治；以产权单位为主，将边角地建设为社区公共服务设施，并租赁给街道使用。针对产权单位放弃使用权的城市边角地，政府协调，改以街道办事处为主体，进行边角地综合整治。

居民参与，合理利用边角地。针对无产权单位的边角地，以“长远规划、短期利用”为原则，以街道办事处为主体，根据边角地区位、周边居民需求、场地条件和周边场地情况等方面的分析，进行统一规划，通过改建“口袋公园”、城市避难场所、临时菜园，建造公共停车场和健身场地等公共服务设施，及协议出让、归并到相邻的大宗地块等方式，进行整合利用，完善城市功能；注重边角地与周边环境的文化关联，积极鼓励周边居民共同开发、共同管理。

完善保障，统筹清理边角地。进一步完善组织机制、加强培训宣传，促进清理工作有序开展。明确主管部门与责任主体，确定责任边界和协同方式。以街道办事处为主，加强统筹，建立台账和整治计划，分期组织落实边角地整治工作，并纳入绩效考核。严格把控建设验收工作，防止出现新增“开发甩项”；严厉追责闲置土地，按标准征收土地闲置费，闲置超过两年的土地启动无偿收回。加大政府财政资金投入，简化项目审批流程。

# 加强生态文明制度建设

弘扬生态文化，倡导绿色生活；加强城市管理数字化平台建设和功能整合，实现城市建设基础数据的整合、更新和共享，推进环境建设工程空间化、系统化管理，提高城市精细化管理水平；统筹政府、社会、市民三大主体，鼓励企业和市民通过各种方式参与城市建设、管理，真正实现城市共建共管、共治共享，提升城市发展的吸引力和竞争力。

## 完善城市标准化治理体系

完善城市环境整治工程管理等标准体系。以“国际一流”为目标，引入或研发新材料、新工艺，提高各项建设的材料及施工质量水平，在项目招标、建设监督和竣工验收等环节，建立完整的设施建设质量管理体系，全流程提升城市品质及标准化管理水平。

落实城市环境分类分级管理。坚持用制度管理城市，健全标准规范，强化依法管理，深入推进国家级城市环境分类分级标准化建设，建立与区域功能定位、环境特征要求相匹配的新型城市管理模式，提升城市精细化管理水平。完善管理的配套措施，增强管理效果，培育和推出西城区环境建设管理的新品牌。

## 创新多元共治城市发展模式

以“共建共管、共治共享”的理念，强化参与型城市设计建设和改善维护，鼓励引导社会组织、社会单位参与城市治理，推进城市环境的提升与可持续发展。

灵活运用市场化机制，拓展融资渠道和形式。建立专业管理机构，共同负责公私合营模式（PPP）项目运作。重点针对西城区老旧小区物业管理、城市垃圾循环利用、停车场扩容管理等，开展项目资金价值评估标准研究，优化资金使用流程。大力推进政府购买服务，逐步提高绿化养护、河道保洁、道路清扫、市政设施维护等领域服务的社会化水平。

加强企业社会责任机制建设。完善综合管理和专业管理相结合的管理格局，推进企业参与城市治理。鼓励企业履行社会责任，支持或参与城市环境保护与治理方面的公益活动。

加强社区自治，着力开展社区服务信息网络化建设和社区组织体系建设。政府引导、鼓励、扶持社会单位、居民、商户等参与城市建设与管理，明确各方权利义务，探索推广“街区自治管理”“居民商户公约”等自治管理新模式，强化居民自治自律的意识与行动，充分发挥居民和商户在市容秩序中的主体作用。

加强志愿者队伍建设，建立健全城市环境志愿服务体系运行机制。各街道办事处建立志愿者信息数据库，在社区居委会和各院校设立联系站点，同时积极与其他志愿者组织、非政府组织、基金会等合作，组织志愿者参与不同的环境建设行动。多渠道保障志愿服务经费，提供宣传材料及部分资金支持。

## 创新智慧化城市治理模式

加强城市管理和服务体系智能化建设，促进大数据、物联网、云计算等现代信息技术与城市管理服务相融合，创新智慧化城市治理模式；统筹规划、建设、管理三大环节，提升城市治理和服务水平。

打造城市运行数据共享平台。整合多部门城市管理、人口及社会经济等基础数据，构建西城区“城市管理与社会服务一张图”，定期更新数据，搭载并转化大数据应用的前沿技术，实现信息共享，全面支撑规划和计划决策。

打造环境建设管理协同平台。基于“城市管理与社会服务一张图”，开发环境建设工程空间化管理系统，空间化、系统化地整合架空线入地、地下管线维护、道路大中修、胡同整治、景观提升等主要工程措施的位置、计划和进度。

提升信息化巡查监督水平。整合各专业部门巡查人员，招标购买企业专业服务，并结合城市环境志愿者，建立多专业融合的常态化巡查队伍，提高巡查监督的专业化水平和协作效率。逐步拓宽城市管理监督巡查范围，发挥“问题收集、分类派发、部门执行、申请结案、核实结案”的信息化成熟流程，整合资源，形成合力，努力破解“城市病”。

搭建社会公众参与自治平台。应用信息技术，适当提升数据共享，为公众参与和互动提供多元化服务平台。开发与完善“西城随手拍”等手机应用（APP），向公众推送易读易懂的城市管理标准、政策法规、机构职能等信息，与社会服务全响应系统互联互通，建立公众反馈城市问题的渠道。加强政府对公众反馈信息的分析、分类，提高城市问题处理效率，并及时回复，提高公众的参与热情。

# 第三部分   实施保障

# 规划实施机制保障

## 全面深化改革，完善城市综合管理体制

加快转变城市发展方式，明确强化决策层、健全执行层、加强作业层、严格监督层、固化执法层的思路，完善城市治理体系，提高城市管理能力。

进一步加强西城区城市环境建设委员会作为城市管理协商议事统筹指挥平台的作用和地位。组建区城市管理委员会，作为区环境建设委员会的日常办事机构及区城市管理的主责部门，落实区域顶层设计和统筹协调的任务，具体包含城市环境建设、公共空间秩序管控、市政公用设施运行管理、市容市貌、交通与路政管理、园林绿化管理维护、水务管理等职能。构建综合执法与专业执法相协调，部门执法与联合执法相结合，区街职责分工明晰的执法格局，实行人、财、物的属地直接管理。优化街道内设机构职能，推行街道城市管理“大部制”工作模式，按照重心下移、区街联动的原则，规范街道城市管理与组织行政执法职能，强化街道层面常态化城市管理机制。

## 坚持依法治区，依法、依规、依职权开展工作

以法律法规为根本依据，实施城市环境精细化管理。加强城市管理法制化建设的调查研究，建立和完善城市管理法规，加强以行政执法责任制为核心的各项制度建设，规范行政许可程序，细化城市管理法规内容。补充和完善城管综合执法、规划、基础设施、园林绿化、环境保护和流动人口管理等方面的城市管理法规、实施细则或具体政策性文件，切实使城市管理各方面工作有法可依、有章可循。健全各相关专业行政部门和街道办事处的职能职责，深化日常联合办公、协作共管、统筹执法的工作机制，构建形成指挥有效、权责明确、运行高效、监督有力、制度健全的统筹协调体系。

## 增强规划统筹，加强实施计划支撑

增强本规划与园林绿化、环境保护等相关专项规划的统筹施行。各部门要贯彻落实国家、北京市和本规划的战略意图，结合自身实际，突出区域特色，制定部门实施计划，做好与本规划确定的主要目标和重点任务的对接协调，确保规划安排落到实处。

## 提升专业化管理水平，加强城市信息化管理平台建设

深刻认识加强政府人才队伍建设的重要性，围绕园林绿化、市政建设等领域的迫切需要，完善高层次专业技术人才和高技能人才的引进、使用、激励和投入机制，努力壮大“两高”人才队伍，加强专业领域的专业管理力量。施行“环境建设人才培养计划”，设置“首席园林绿化师”等专业岗位，建立以绩效为重点的专业人才管理和评价机制，以绩效工资为抓手，创新薪酬管理模式和保障机制。

开展社区能力培训，储备社区治理专业人才。加大与北京院校、科研机构的合作，完善环境建设领域专家咨询机制。

开展环境建设项目“流程再造”工作，整合简化工作流程，提高效率和成效。落实“数字西城”、“智慧西城”发展战略，加强城市信息化管理平台建设，实现城区生态环境、市政设施、交通设施、秩序组织的智慧化管理，积极做好城市安全运行保障及服务工作。

## 健全规划监督考评机制，确保落实规划目标任务

以目标管理为主线，健全考核制度。围绕规划各项发展目标和主要任务，明确责任主体，制定年度计划。将规划指标分解纳入部门综合评价和政绩考核体系。

规范指标采集流程，建立指标动态监测机制。结合城市环境与管理民意调查，选取代表性、可量化的规划指标，实时监测评估。将评估数据定期向职能部门、值守部门、主管领导和主要领导进行推送，支持决策。引入第三方评估，扩大政务公开，加强规划实施的民主监督，广泛听取社会各界对规划实施的意见和建议。

建立规划实施跟踪评估机制，根据实际情况，动态调整与修订规划内容。健全激励机制，积极鼓励创建“生态西城先进单位”。增加规划宣传的渠道和形式，通过广泛宣传促进各方面力量对规划目标达成共识，提高公众参与度。

# 附图. “十三五”时期重点措施工程分布图（部分）

# 附表. “十三五”时期生态西城三年行动计划

项目表是结合《“十三五”规划重点领域重大建设项目情况表》等资料和规划研究提出的任务计划，与相关单位的工作计划沟通、同步，在各规划发布前仍在优化调整。注：斜体为计划2019-2020年启动。

| 序号 | 类别 | 所属街道 | 项目名称 | 建设地点 | 建设规模及内容 |  | 总投资（万元） | 启动 时间 | 2020年预计进度 | 项目来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）城市功能提升工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 棚户区改造 | 展览路街道 | 百万庄北里居民住房改善项目 | 北起车公庄大街、南至百万庄南街（横向），西起三里河路、东至百万庄南街（纵向） | 面积3.4公顷，户数1420 |  | 421000 | 已开工 | 2018年完成 | 《北京市西城区“十三五”时期固定资产投资及重大项目规划》 |
| 2 |  | 白纸坊街道 | 菜园街及枣林南里 | 东至华北电管局西墙、白纸坊小学西墙、白纸坊胡同，南至白纸坊西街，西至菜园街，北至枣林前街 | 面积15.9公顷，户数3375 |  | 1310157 | 2016年启动 | 2019年完成 | 同上 |
| 3 |  | 天桥街道 | 天桥北部平房区住房与环境改善项目 | 东至铺陈市胡同、西至留学路、南至永安路、北至珠市口西大街 | 建设规模约69100平方米，占地面积约92583.5平方米。房屋协议腾退及产权办理，腾退后房屋修缮及翻新、院落配套设施建设及院落改造运营等工作内容。 |  | 400000 | 2016年启动二期 | 力争完成腾退557户 | 天桥街道办事处反馈 |
| 4 | 棚户区改造 | 月坛街道 | 建厂局宿舍楼改造 | 南礼士路三条北里铁道部建厂局院，月坛派出所东侧 | 总建筑面积约5338平方米 |  | 77500 | 2017年启动 | 2019年完成 | 《北京市西城区“十三五”时期固定资产投资及重大项目规划》 |
| 5 |  | 广内街道 | 宣西（南侧） | 东至宣武门外大街，南至老墙根街，西至广安胡同，北至校场口大六条至杨椒山祠南侧一线 | 面积17.86公顷，目标腾退/征收户数1200户 |  | 359000 | 2019年启动 | / | 同上 |
| （二）宜居环境建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 老旧小区综合改造 | 各街道 | 老旧小区综合整治及简易楼改造项目 | 全区15个街道 | 144栋简易楼解危排险腾退改造 |  | 476800 | 2016年启动 | 2020年完成 | 《北京市西城区“十三五”时期固定资产投资及重大项目规划》 |
| 7 | 环境 整治 | 西长安街街道 | 西长安街北部地区环境综合整治 | 西长安街北部区域 | 对沿街建筑物外立面、广告牌匾、公共服务设施、夜景照明、绿化美化、公厕改造等。 |  | 17500 | 2015年启动 | 2018年完成 | 同上 |
| 8 |  | 什刹海街道 | 鼓楼西大街（糖房大院）及以北地区环境综合整治 | 鼓楼西大街（糖房大院）及以北区域 | 对沿街建筑物外立面、广告牌匾、公共服务设施、夜景照明、绿化美化、公厕改造等。 |  | 26144 | 2015年启动 | 2018年完成 | 同上 |
| 9 |  | 新街口、金融街街道 | 阜内大街及阜内北街景观改造提升 | 阜成门内街、阜内北街 | 沿街商铺腾退及环境整治 |  | 7353 | 2016年启动 | 2018年完成 | 同上 |
| 10 |  | 月坛街道 | 月坛南北街及其延长线环境综合整治 | 月坛南北街及其延长线 | 实施建筑界面、牌匾、景观、道路、绿化等综合提升改造 |  | 22000 | 2016年启动 | 2017年完成 | 同上 |
| 11 | 环境 整治 | 什刹海街道 | 陟山门街综合改造项目 | 景山公园西门西侧 | 实施综合整治改造 |  | 12000 | 2017年启动 | 2018年完成 | 《北京市西城区“十三五”时期固定资产投资及重大项目规划》 |
| 12 |  | 什刹海街道 | 北海夹道综合整治项目 | 北海公园东墙东侧，恭俭冰窖西侧 | 实施综合整治改造 |  | 25000 | 2016年启动 | 2018年完成 | 同上 |
| 13 | 区域环境综合提升 | 月坛街道、 展览路街道、什刹海街道、陶然亭街道 | 月坛北片、展览路南片、护国寺片区、陶然亭南片区域提升 | 西至三里河路，北至月坛北街，东至西二环，南至复兴门外大街；西至三里河路，北至百万庄大街，东至西二环，南至月坛北街；西至新街口北大街，北至新街口东街，东至德内大街，南至地西大街；西至菜市口大街，北至南横东街，东至太平街，南至右安门东街 | 建筑外立面整修、牌匾规范、步道铺装、绿化提升等 |  | 12000 | 2016年启动 | 2017年完工 | 区环境办《2016-2020年重点项目基本情况表》 |
| 14 |  | 天桥街道、德胜街道、白纸坊街道、广安门外街道 | 天桥北片、德胜东片、白纸坊西片、广安门外北片区域提升 | 北至珠市口西大街，东至前门大街，南至永安路，西至虎坊路；北至北三环，东至人定湖北巷，南至德胜门东滨河路，西至德外大街；北至枣林前街，东至右内大街，南至右安门西街，西至广安门南街；北至广安门外大街，东至莲花河西岸，南至丽源路、茶缘茶城用地南界、万泉寺东路，西至北京西站南路附近的广外街道行政区界 | 建筑外立面整修、牌匾规范、步道铺装、绿化提升、景观系统、开放空间体系、城市家具控制设计 |  | 12000 | 2017年启动 | 2018年完工 | 同上 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年启动 | 2018年完工 | 同上 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年启动 | 2018年完工 | 区环境办《2016-2020年重点项目基本情况表》 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年启动 | 2018年完工 | 同上 |
| 15 | 区域环境综合提升 | 展览路北、月坛南、新街口北、德胜西、广外北、牛街、新街口中、广内西、德胜北、新街口南、马连道、广内东 | 每年四个片区待定 | 位置待定 | 建筑外立面整修、牌匾规范、步道铺装、绿化提升等 |  | 12000 | 2018年启动 | 2019年完工 | 区环境办《2016-2020年重点项目基本情况表》 |
| 16 |  |  |  | 位置待定 | 建筑外立面整修、牌匾规范、步道铺装、绿化提升等 |  | 12000 | 2019年启动 | 2020年完工 | 同上 |
| 17 |  |  |  | 位置待定 | 建筑外立面整修、牌匾规范、步道铺装、绿化提升等 |  | 12000 | 2020年启动 | 2021年完工 | 同上 |
| 18 | 绿地 建设 | 广外街道 | 广外达官营园艺推广中心 | 广外大街、达官营路口西北角，国家话剧院南侧 | 用地面积约3800平方米 |  | 2500 | 2017年启动 | 2019年完工 | 《北京市西城区“十三五”时期固定资产投资及重大项目规划》 |
| 19 |  | 西长安街街道 | 织女桥东河沿南口绿地建设项目 | 南长街织女桥东河沿南口 | 结合人口疏解工作，建成绿地 |  | 1000 | 2016年启动 | 2018年完工 | 同上 |
| 20 |  | 新街口、什刹海街道 | 新街口南大街绿地 | 新街口南大街 | 规划面积2092平方米，用于补充现状绿地服务盲区，现状为商业建筑 |  | 21233.8 | 2016年启动 | 2017年完工 | 同上 |
| 21 |  | 天桥街道 | 珠市口西大街南侧绿地改造工程 | 西起留学胡同，东至天桥南大街，北起珠市口西大街，南至校尉营胡同 | 占地面积21000平方米，绿地提升改造 |  | 1115 | 2016年启动 | 2016年完工 | 同上 |
| 22 | 绿地 建设 | 广外街道 | 鱼藻池公园 | 东起广安门外南街，南至原马连道东街，西起广安门火车站，北至广安门外南街63号 | 建设规模39000平米 |  | 待测算 | 2020年启动 | 2025年完工 | 《“十三五”时期公园绿地建设计划表》 |
| 23 |  | 广外街道 | 莲花河绿道 | 莲花河（西城段）河岸两侧，北起西客站暗涵出口，南至西城区界，流经丽水莲花和广源小区、甘石桥、马连道南街和红莲南路等 | 总面积约21.7万平方米 |  | 70000 | 2015年启动 | 2018年完成 | 《北京市西城区“十三五”时期固定资产投资及重大项目规划》 |
| 24 |  | 西长安街街道 | 双栅栏三角地绿化 | 北新华街北段东侧 | 占地面积约4000平方米 |  | 90297 | 2017年启动 | 2020年完工 | 同上 |
| 25 |  | 天桥街道 | 先农坛公园 | 先农坛公园 | 先农坛内坛范围，调整预计将形成一处16.4公顷公园绿地 |  | 114695 | 2018年启动 | 2020年完工 | 《“十三五”时期公园绿地建设计划表》 |
| 26 |  | 金融街街道 | 佟麟阁路规划绿地 | 佟麟阁路 | 12256平方米 |  | 112142 | 2017年启动 | 2020年完工 | 同上 |
| 27 |  | 月坛街道 | 城建档案馆南侧平房区绿地建设 | 东至二七剧场路，西至三里河东路，南至物华科技楼，北至城建档案馆。 | 规划为绿地，2150平方米 |  | 77088 | 2017年启动 | 2020年完工 | 《北京市西城区“十三五”时期固定资产投资及重大项目规划》 |
| 28 |  | 什刹海街道 | 后海甲一号 | 后海南侧 | 占地面积2639平方米，共有住户41户，房屋23栋、63间，房屋建筑面积971.57平方米，通过腾退、征收建成公园绿地 |  | 52780 | 2017年启动 | 2020 | 同上 |
| 29 |  | 广内街道 | 报国寺前绿地 | 报国寺西南角 | 建设成为城市公园绿地 |  | 2620 | 2016年启动 | / | 《“十三五”期间公园绿地建设计划表》 |
| 30 | 绿地 建设 | 陶然亭街道 | 菜市口东南角绿地 | 菜市口东南角 | 10000平方米 |  | 待测算 | 2017年启动 | / | 《“十三五”期间公园绿地建设计划表》 |
| 31 |  | 西长安街街道 | 东安福绿地 | / | 4000平方米 |  | 待测算 | 2017年启动 | / | 同上 |
| 32 |  | 大栅栏街道 | 天陶市场绿地 | / | 2000平方米 |  | 9000 | 2016年启动 | 2016 | 《“十三五”期间公园绿地建设计划表》 |
| 33 |  | 广内街道 | 广宁公园 | / | 12000平方米 |  | 2500 | 2016年启动 | 2016 | 同上 |
| 34 |  | 新街口街道 | 西直门东北角绿地 | / | 20000平方米 |  | 待测算 | 2017年启动 | 2020 | 同上 |
| 35 |  | 广外街道 | 莲花河代征绿地 | / | 6920平方米 |  | 待测算 | 2017年启动 | 2020 | 同上 |
| 36 |  | 大栅栏街道 | 大栅栏立体绿化工程 | 大栅栏胡同 | 在居住功能为主的窄小民居胡同，种植藤蔓类、瓜果类植物，建设绿色连廊，增加绿量和遮荫效果，同时具有一定的实用价值。热点胡同景区，避免大规模改动，保留原有建筑景观。 |  | 待测算 | 2017年启动 | / | 规划提出 |
| 37 |  | 什刹海、 新街口街道 | 新街口南大街两侧胡同区立体绿化工程 | 西内大街以南，平安里西大街以北，赵登禹路以东，德内大街以西。 | 在民居胡同内，种植藤蔓类、瓜果类植物，建设绿色连廊，增加绿量和遮荫效果，同时具有一定的实用价值。 |  | 待测算 | 2017年启动 | / | 规划提出 |
| 38 |  | 牛街街道 | 法源寺及周边绿地改造 | 法源寺周边区域 | 建设以老北京林荫街道为特色、休闲、教育一体的复合型绿色走廊。 |  | 待测算 | 2017年启动 | / | 规划提出 |
| 39 |  | 什刹海街道 | 什刹海滨水绿道建设 | 西海、后海等水域周边 | 配合步行道路系统建设，形成环湖慢行绿道系统，增加亲水空间 |  | 待测算 | 2017年启动 | 2020 | 规划提出 |
| 40 |  | 各街道 | 专业绿地节水浇灌系统建设工程 | 三里河路东侧绿地等 | 在专业绿地中，推进滴灌、喷灌系统建设 |  | 待测算 | 2017年启动 | / | 规划提出 |
| 41 | 绿地 建设 | 广外街道 | 天宁寺公园 | 南距山门三十五米，北至塔东公共通道 | 规划面积20840平方米 |  | 211526 | 2019年启动 | 2020年完工 | 《北京市西城区“十三五”时期固定资产投资及重大项目规划》 |
| （三）海绵城市建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 海绵城市建设 | 各街道 | 低影响开发建设工程 | 全区范围内 | 新建绿地项目合理设计建设下凹式绿地、雨水收集设施、透水铺装等 |  | 待普查测算 | 2016年启动 | / | 规划提出 |
| 43 |  | 各街道 | 微型湿地建设工程 | 全区范围内 | 滨水空间合理设计建设微型湿地 |  | 待普查测算 | 2016年启动 | / | 规划提出 |
| （四）基础设施建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 道路和交通设施建设 | 新街口街道 | 西直门内大街 | 西二环-新街口北大街 |  | 道路建设 | 99532 | 2016年启动 | 2017年除地铁19号线占用部分外全部完工 | 《北京市西城区“十三五”时期固定资产投资及重大项目规划》 |
| 45 |  | 广外街道、牛街街道、德胜街道 | 断头路、瓶颈路疏通工程 | 红居北街东段、茶马北街西口；南横西街：牛街-菜市口大街；新明胡同：新明胡同-新康路等 |  | 道路建设 | 依据具体道路测定 | 2016年启动 | 南横西街和新明胡同2016年完成，红居北街东段、茶马北街西口等2018年完工 | 同上及住建委意见 |
| 46 |  | 各街道 | 道路微循环建设工程 | 手帕口南街、马连道南街、丰盛胡同、北新华街南段、老墙根胡同中段、槐柏树后街、北纬路、永安路、受壁街、马连道东三号路等 |  | 道路微循环建设 | 依据具体道路测定 | 2016年启动 | 2018年底前完工 | 《西城区“十三五”时期城市道路发展研究（住建委）》、广外地区“一总三分”规划（《广外地区规划发展研究总报告》及《广外地区交通专题报告》） |
| 47 | 道路和交通设施建设 | 广外、陶然亭、白纸坊街道 | 道路建设工程 | 莲花河东路、广安门车站西街、白纸坊东街、陶然亭西路等 |  | 道路建设 | 依据具体道路测定 | 2016年启动 | / | 《西城区“十三五”时期城市道路发展研究（住建委）》 |
| 48 |  | 牛街、什刹海街道 | 自行车、步行示范区建设 | 牛街、什刹海等重点地区 |  | 慢行系统改造 | 待测算 | 2017年启动 | 2020年底前完工 | 规划提出 |
| 49 |  | 展览路、月坛、天桥等街道 | 现状停车场“平改立”工程 | 北露园社区、三里河三区、西便门小区、虎坊路小区、新安北里 |  | 停车场建设 | 待测算 | 2017年启动 | 2020年底前完工 | 规划提出 |
| 50 |  | 牛街等街道 | 公共停车场建设 | 牛街四条与牛街交叉口西南角的新开发地块 |  | 停车场建设 | 待测算 | 2017年启动 | 2020年底前完工 | 规划提出 |
| 51 |  | 什刹海等街道 | 划定路内路侧停车位 | 地安门大街北海北门路段 |  | 停车场建设 | 待测算 | 2017年启动 | 2018年底前完工 | 规划提出 |
| 52 |  | 牛街街道 | 地下停车场建设 | 唐悯忠寺故址公园 |  | 停车场建设 | 待测算 | 2018年启动 | 2020年底前完工 | 规划提出 |
| 53 |  | 广内街道 |  | 宣武艺园东北侧 |  | 改造后建筑面积4509平方米，其中新建地下停车场面积2505平方米，改造利用原人防工程面积2004平方米。地下停车场设置车位数181个 | 6769 | 2015年启动 | 2016年完成 | 《北京市西城区“十三五”时期固定资产投资及重大项目规划》 |
| 54 |  | 什刹海街道 |  | 群力胡同9号、11号 |  | 用地面积约2234平方米，地上为防汛配套用房，地下为机械车库和设备用房。新增车位200个 | 9800 | 2016年启动 | 2017年完成 | 同上 |
| 55 |  | 德胜街道 | 停车位共享项目 | 德胜科技园及周边 |  | 办公场所停车位共享 | 待测算 | 2017年启动 | 2018年底前完成 | 规划提出 |
| 56 | 架空线入地 | 各街道 | 架空线入地 | 西城全区 |  | 电力、通信、路灯全部实施架空线入地25条，约8.6公里。实施通信架空线入地30条，约7公里 | 110624 | 2015年启动 | 2020年完工 | 《北京市西城区“十三五”时期固定资产投资及重大项目规划》 |
| 57 | 地下管线改造 | 西长安街街道、什刹海街道 | 供电设施改造 | 西四北大街、西单北大街、地内大街、景山西街、地西大街、西安门大街、文津街、西四东大街、大红罗长街、爱民街、西什库大街、宣武门东大街、前门西大街、北新华街、太仆寺街、府右街等 |  | 涉及电力管线改造17处，设备入室19处，完善电源2处 | 19415 | 2016年启动 | 2020年完工 | 《北京市西城区“十三五”时期固定资产投资及重大项目规划》 |
| 58 |  | 金融街街道、西长安街街道、什刹海街道 | 供热设施改造 | 府右街、阜内大街、西安门大街、景山前街、南长街至北长街、新街口南大街、西四北大街、西皇城根大街、文津街、国管局4﹟南支-灵境南站、长安复线热力一次线等 |  | 将沿8条沿路供暖管线进行改造，涉及长度11.4公里。二次改造5处，长度790米，对6处一次线压占拆除。 | 62099 | 2016年启动 | 2020年完工 | 同上 |
| 59 |  | 西长安街街道、什刹海街道 | 燃气设施改造 | 大红罗厂街、西皇城根、地安门大街、灵境调压站南侧、统战部调压站北侧、力学胡同51号、灵境胡同12号、文津街13号、草岚子胡同1号、灵境调压站、西四北大街，西四南大街等 |  | 西长安街街道：解决11条中低压管线,长5.14公里的违章占压。什刹海街道：解决14条中低压管线，长5公里违章占压 | 3046 | 2016年启动 | 2020年完工 | 同上 |
| 60 |  | 西长安街街道、什刹海街道 | 排水管线改造 | 西长安街街道、什刹海街道 |  | 西长安街街道：86条道路，长22公里的排水管线进行改造。什刹海街道：22条道路,长7.7公里的供水管线进行改造。 | 15800 | 2016年启动 | 2020年完工 | 同上 |
| 61 | 地下管线改造 | 西长安街街道、什刹海街道 | 供水管网改造 | 地内大街、景山后街、地西大街、西皇城根北街、西安门大街路北、文津街路北、景山前街、西单北大街、西四南大街、西绒线胡同、东松树胡同、西交民巷、前西瓦厂胡同、东旧帘子胡同、东绒线胡同、西安福胡同等 |  | 西长安街街道：涉及7条道路，长7.2公里的供水管线进行改造；消隐管线7.7公里。什刹海街道：涉及22条道路,长10.13公里的供水管线进行改造；消隐管线7.7公里。 | 25136 | 2016年启动 | 2020年完工 | 《北京市西城区“十三五”时期固定资产投资及重大项目规划》 |
| 62 | 照明 改造 | 各街道 | 照明改造 | 全区范围内 |  | 路灯老旧管线改造 | 19931 | 2016年启动 | 2020年完工 | 同上 |
| （五）低碳环保工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 节能 环保 | 各街道 | 燃油锅炉清洁能源改造 | 全区范围内 | 力争全区所有燃油锅炉完成清洁能源技术改造 |  | 12000 | 2016年启动 | 全区力争实现“无油化” | 同上 |
| 64 |  | 德胜街道 广外街道 | 燃气锅炉低氮燃烧技术改造工程 | 全区范围内 | 全区所有燃气锅炉完成低氮燃烧技术改造 |  | 10000 | 2016年启动 | 全区所有燃气锅炉完成低氮燃烧技术改造 | 同上 |
| 65 |  | 各街道 | 餐饮油烟专项治理工程 | 全区范围内 | 力争在全区100个餐位以上的餐饮单位全部安装净化设施在线监测或监控系统，督促相关企业安装能够确保达标排放的高效油烟净化器 |  | 11820 | 2016年启动 | 100个餐位以上的单位推广使用高效油烟净化器 | 同上 |
| 66 |  | 各街道 | 老旧机动车淘汰 | 全区范围内 | 力争淘汰8万辆老旧机动车 |  | / | 2016年启动 | 按市局下达的任务执行 | 《北京市西城区“十三五”时期固定资产投资及重大项目规划》 |
| 67 | 节能 环保 | 各街道 | 巩固煤改电成果 | 全区范围内 | 对煤改电工程范围内达到使用年限或确需更换的蓄能式电采暖设备进行更新。 “十三五”期间需资金2500万元。 |  | 14500 | 2016年启动 | 20万台老旧设备的更新维护 | 《北京市西城区“十三五”时期固定资产投资及重大项目规划》 |
| 68 |  | 各街道 | 西城区地表水水质改善项目 | 南、北护城河 | 南、北护城河分别选取2个点位建设水处理站 |  | 6000 | 2017年完成北护城河水处理站2座 | 2020年完成南护城河水处理站2座 | 《“十三五”规划重点领域重大建设项目情况表》 |
| （六）公共服务提升工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 公共 服务 提升 | 各街道 | 社区服务小综合体 | 新明家园社区、簸萝仓社区、三里河三区社区、西便门社区、新安南里社区、黑窑厂社区 | 整合城市生活服务功能，实现城市空间复合利用，多元化满足生活性服务、停车和增量等多样需求 |  | / | 2016年启动 | / | 规划提出 |
| （七）智慧西城工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 智慧 西城 | / | 智慧西城地下管网地理信息系统 | / | 标准制定、管线普查、项目监理、数据建库、地下管网地理信息平台、典型应用以及管理运维制度。 |  | 4000 | 2016年启动 | 2020年完工 | 《北京市西城区“十三五”时期固定资产投资及重大项目规划》 |
| 71 |  | / | 精细化管理平台建设 | / | 依托城管监督指挥平台的数据基础，组织建设精细化管理平台，包括数据共享平台、公众参与平台和指标采集监测平台建设。 |  | / | 2016年启动 | / | 规划提出 |

西城区的“四大工程”建设包括景观工程、民生工程、市政工程、生态工程。

西城区的“六大战役”指“拆违、灭脏、治污、清障、治乱、撤市”。

“三道”即“文道、商道、绿道”，“文道”以城市中轴线为主线，南起永定门，北至钟鼓楼，全长约7.8公里，“商道”以西二环路为主线，南起南二环路，北至北二环路，全长8.7公里，“绿道”以护城河沿河为主线，北起木樨地，南至永定门桥，全长约9.3公里。