北京市西城区人民政府办公室文件

西政办发〔2016〕24号

北京市西城区人民政府办公室关于印发

北京市西城区加强事中事后监管推进企业

监管信息共享平台工作方案的通知

区政府各委、办、局，各街道办事处，各有关单位：

经区政府同意，现将《北京市西城区加强事中事后监管推进企业监管信息共享平台工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

北京市西城区人民政府办公室

2016年10月13日

北京市西城区加强事中事后监管推进

企业监管信息共享平台工作方案

为进一步深化商事制度改革，加强事中事后监管，落实《国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》（国办发〔2015〕51号）、《北京市人民政府办公厅关于做好先照后证改革衔接工作加强事中事后监管的实施意见》（京政办发〔2015〕29号）、《北京市加强企业信用体系建设第二阶段行动计划（2016—2018年）》（京政办发〔2016〕27号）有关要求，加快推进西城区各职能部门间信息共享和协同监管，结合西城区实际，制定本工作方案。

一、总体要求

深入贯彻落实党中央、国务院提出的加强社会信用体系建设的精神，进一步转变政府职能，通过建设和应用西城区企业监管信息共享平台（以下简称平台），打破部门间信息壁垒，实现监管信息的互联互通。聚焦风险防控，突出问题导向，以企业监管信息归集为基础，按照“主体名下归风险”的信息整合模式生成三级预警结果，针对不同风险预警级别的企业采取差异化的监管手段，提高执法靶向性。依托平台，运用跨部门“双随机”抽查等方式加强协同监管，提升政府规范管理水平，同时，对违法失信主体或人员强化信用约束，在全区范围内实现“一处预警、处处受限”，不断优化辖区市场经营环境。积极探索平台在城市治理方面的运用，进一步提升城市管理水平。

二、平台主要内容

本方案所称西城区企业监管信息共享平台，是用于归集、共享、预警各行政执法机关在依法履行职责过程中产生的企业监管信息的平台；企业监管信息，是指各行政执法机关在履行职责过程中发现的企业监管风险问题及查处的企业违法违规行为的信息。

（一）监管信息管理

- 在监管信息库的基础上，平台根据分层处置、分类开放、分级预警的方式对归集的监管信息进行管理。

- 分层处置是指按照“谁拥有，谁定级”的原则，各成员单位需对录入的风险类信息进行风险动态评估，根据风险的潜在危害程度按照低、中、高等级进行分类。

- 分类开放是指依据《政府信息公开条例》、《企业信息公示暂行条例》等法规，按照“谁拥有，谁标注”的原则，各成员需对录入的风险类信息的开放程度进行标注，依次为“暂不开放”、“有条件开放”和“完全开放”。

分级预警是指平台按照“维度优先”的原则，将采集的信息整合、归集到企业主体及负责人名下，对不同部门归集到同一企业及负责人名下的监管信息进行自动比对从而产生三级预警结果，由低到高分别为黄色预警、橙色预警和红色预警。单个成员单位内部数据比对产生黄色预警和橙色预警，不同委办局之间数据比对产生红色预警。对不同程度预警的主体，综合运用抽查、告诫、处罚等监管措施，有效防范和化解风险。

（二）平台主要功能

西城区企业监管信息共享平台在日常市场秩序监管过程中，主要实现各行政执法机关之间信息共享和推送、企业风险分级预警、主体名下归风险、双随机抽查、信息公示、查询企业基础信息等十大功能。

三、组织机构及任务分工

（一）组织机构

西城区市场秩序监管联席会（以下简称“联席会”）统筹领导西城区企业监管信息共享平台推进工作。联席会成员单位包括区编办（审改办）、区政府法制办、区社会办、区科信委、区商务委、区国税局、区地税局、西城工商分局、区质监局、西城区食品药品监管局、区人力社保局、区发展改革委、区房管局、区安全监管局、区旅游委、区金融办、西城公安分局、区环保局、区文化委、区卫生计生委、区教委、西城消防支队。随着平台工作的不断推进，成员单位将会根据实际情况进一步扩充。

联席会下设办公室，办公室设在西城工商分局。

（二）任务分工

联席会办公室下设技术组、数据组、应用组和协调组四个专项工作组。负责以下工作：召集平台工作相关会议；组织完成各成员单位网络技术的对接；组织开展培训宣讲，规范平台操作流程；每季度通报各成员单位归集监管信息的情况；定期对平台数据进行汇总分析，组织协调各成员单位开展联合监管。

纳入平台各单位要结合各自法定职责，将履职过程中发现的企业监管风险信息及行政处罚信息归集到平台；建立监管信息归集、风险研判评估和信息安全管理机制；立足本单位职能，针对不同程度预警企业制定参与联合监管处置措施。

四、实施步骤

（一）扩充平台成员单位（2016年9月1日至10月31日）

扩充第一批成员单位。目前，平台已纳入西城工商分局、区国税局、区地税局三个成员单位。9月30日前，逐步将区商务委、区质监局、西城区食品药品监管局、区发展改革委、区人力社保局、区房管局纳入平台。同时，9月底前要以平台预警结果为导向，开展2016年第一次全区范围内的联合“双随机”抽查工作。

开展培训宣讲。9月15日前，联席会办公室要完成各成员单位网络技术的对接，并组织各成员单位开展集中培训宣讲，规范平台操作流程，保障录入数据质量。

完善工作机制。9月30日前，根据《西城区企业监管信息共享平台信息归集标准（试行）》（附件2）的规定，各成员单位要实现本单位信息的统一归集，并明确责任部门和人员。建立监管信息归集、监管风险研判评估、信息安全管理等工作机制，夯实工作基础。

完成数据对接。10月31日前，依据《西城区企业监管信息共享平台运行管理规则（试行）》（附件1）的规定，各成员单位要将本单位企业监管信息进行统一汇总并上传至平台，完成数据的对接。

（二）确定试点街道，推进数据对接（2016年9月1日至11月30日）

围绕企业主体监管信息，研究与街道办事处数据对接的内容、方式和途径，由西城工商分局各工商所与试点街道办事处综合信息系统尝试对接，进一步扩充信息归集和推送渠道。

（三）扩充第二批成员单位（2016年11月1日至12月31日）

继续扩充成员单位，逐步将区安全监管局、区旅游委、区金融办等市场监管相关单位纳入平台，进一步推广平台的应用范围。

（四）扩充第三批成员单位（2016年12月至2017年5月）

根据平台推进情况，逐步将西城公安分局、区环保局、区文化委、区卫生计生委、区教委、西城消防支队等有涉企信息的部门纳入平台。

在推进市场秩序监管信息归集的基础上，进一步探索市场秩序监管部门与城市秩序管理部门的信息对接方式和途径，强化平台在疏非控人等方面的应用，构建全方位一体化的监管协同平台。

五、保障措施

（一）提高认识，加强领导

平台的建设推进是落实国务院事中事后监管要求的探索和创新。在推进平台工作过程中，各单位要立足全局，转变思想，加强领导，督促落实，注重发挥联动监管作用，逐步实现监管信息在部门之间的实时传递和无障碍交流，推动建立“一套机制、一个平台、联合监管”的事中事后监管新路径。

（二）完善制度，落实责任

各单位要按照《西城区企业监管信息共享平台运行管理规则（试行）》、《西城区企业监管信息共享平台信息归集标准（试行）》的要求，建立健全信息归集、风险研判、信息安全管理等各项工作制度，明确分工，落实责任，为平台推进工作提供有力保障。

（三）加强培训，规范推进

各单位在主动转变监管理念的同时，要加大对内对外培训宣传力度，不断提高本部门工作人员及监管对象对平台的认知度，充分发挥平台在市场秩序监管中的效能。尤其是要加强对内培训，不断提高信息归集的质量，进一步规范平台推进工作。

（四）及时沟通，总结提升

各单位在参与平台建设和应用平台的过程中，要针对平台存在的问题和不足、平台功能的优化等方面提出意见建议，注重总结平台应用典型案例，并反馈至联席会办公室。联席会办公室及各专项工作组要及时对反馈意见进行会商研究，结合各单位个性化需求，不断优化完善平台各项功能，并通过会议、信息刊物等形式促进各单位沟通交流，提升平台应用效能。

附件：1.西城区企业监管信息共享平台运行管理规则（试行）

2.西城区企业监管信息共享平台信息归集标准（试行）

3.西城区市场秩序监管联席会议事制度

抄送：区委各部门，区武装部。

区人大常委会办公室，区政协办公室，区人民法院，区人民

检察院。

北京市西城区人民政府办公室             2016年10月14日印发