北京市西城区发展和改革委员会

北京市西城区住房和城市建设委员会

西发改〔2016〕21号                   签发人：许晓红

各有关部门：

按照区政府保障房建设工作要求,建立保障房定价管理机制,完善保障房定价工作程序,现将区发改委、区住建委制定的《西城区保障性住房定价管理实施办法》印发给你单位，请参照执行。

《西城区保障性住房定价管理实施办法》

（试行）

第一章  总则

第一条 为规范我区保障性住房（以下简称保障房）价格管理，进一步加大我区保障房建设统筹力度，建立保障房定价统筹机制，完善定价工作程序，确保保障房建设合理性、科学性，根据《中华人民共和国价格法》、原国家发展计划委员会及建设部关于印发《经济适用住房价格管理办法》（计价格[2002]2503号）、北京市人民政府关于印发《北京市经济适用住房管理办法(试行)的通知》（京政发[2007]27号）及北京市发展改革委员会、北京市住房和城市建设委员会《关于本市经济适用住房价格有关问题的通知》（京发改[2011]1198号）等有关规定，结合本区实际制定本办法。

第二条 本办法适用于我区保障房建设项目定价，包括经济适用房项目、两限房项目、对接安置房项目及棚户区改造回迁安置房项目的定价。

- 价格制定

第三条 区发展和改革委员会（以下简称区发改委）是本区域内价格主管部门，依法对本区域内的保障房价格实施管理。区住房和城市建设委员会（以下简称区住建委）以及其它相关职能部门应协助价格主管部门做好保障房价格管理和监督工作。

第四条 保障房价格实行政府指导价，其价格由区发改委会同区住建委及工作小组其他成员单位共同拟定定价方案，报区政府审定批准。

第三章 机构及职责

第五条 为加强保障房价格管理和监督检查，成立西城区保障房定价管理工作小组，成员单位包括区发改委、区住建委、规划西城分局、区财政局、区地税局、区审计局、区国资委、区房管局、区重大办（棚改办）；建立健全工作协调机制，保障房价格管理采取区发改委、区住建委牵头、部门联动、各司其职、适时会商的工作协调机制。

第六条 区保障房价格管理工作小组成员单位职责

区发改委依法对保障房价格实施管理，负责保障房销售价格审核、监管等工作；

区住建委协助做好保障房价格审核工作，负责住宅建设标准及配套基础设施建设的认定工作；

区规划分局负责对项目规划的合规性确认；

区财政局参与保障房定价审核工作，并提供相关工作的资金保障；

区地税局对保障房成本核算及销售价格确定过程中产生的税费进行核准，并提出相关意见；

区国资委负责对区属开发企业进行监督管理，参与保障房项目定价审核工作；

区审计局负责对定价过程中建设管理、政策执行、财务制度等方面存在的突出问题提出审计建议；

区重大办（棚改办）参与保障房定价审核，负责棚户区改造项目相关指标及基础数据资料的认定工作；

区房管局参与保障房定价审核工作。

第四章  工作程序

第七条为确保保障房价格审核工作的有序开展，保障房价格审核工作按受理申请、委托评估、部门联审、上报审批四个程序实施。

第八条项目单位向区发改委提交保障房定价的书面申请，并提交如下相关材料：

1、项目销售价格定价申请；

2、项目价格申报表和价格构成项目审核表；

3、项目建设的立项、用地批文及规划、拆迁、施工许可证复印件；

4、建筑安装工程预（决）算书及工程设计、监理、施工合同复印件；

5、政府价格主管部门规定的其他应提供的材料。

第九条 区发改委会同区住建委对申请材料进行初审后，选取有资质的工程咨询公司作为第三方评估机构对项目建设成本进行评审；第三方评估机构按要求开展成本审核及销售价格测算工作；待向区发改委提交评审报告后，在15个工作日内，由区发展改革委会同区住建委召集“区保障房定价管理工作小组”会议，对第三方评审机构提交的项目成本评估结果以及销售价格建议进行合法性、合理性、实施效果等方面进行评议，提出保障房项目销售基准价格意见，报区政府专题会研究审议。

第十条 保障房销售价格报区政府专题会研究审议通过后，由区发改委、区住建委联合发文向保障房建设企业公布实施。

第十一条 项目单位须结合政府评估的项目建设成本进行控制，避免出现项目建设成本的大幅增长。项目由于出现不可抗力因素，导致项目建设标准提高或增加建设内容导致成本提高的，由项目建设单位提出改造方案，须报相关部门研究通过进行实施。

第十二条 项目建设主体应根据政府批准的保障房基准价格确定单套住房销售价格向安置居民公示，单套住房（回迁安置房除外）销售价格可按住房楼层、朝向上下浮动，其幅度不得超过基准价格的3%，分割零售单套整幢（单元）增减的代数和为零，即整幢楼房平均价格不得突破基准价格。项目开发经营企业销售保障房，不得在批准的房价外加收任何费用或强行推销及搭售商品。棚户区改造回迁超出面积销售价格以区政府批准价格为准，不得增减。开发企业（单位）应将确定的单套住房销售价格同时向社会公示。

第十三条 保障房销售按国家有关规定实行明码标价制度，开发企业（单位）要在销售场所显著位置公布房屋价格的批准文号和每套住房的销售价格。

第十四条 通过公开招标形式，选取符合条件的专业咨询公司，建立西城区保障房定价评审咨询库，配合区政府对保障项目开展成本审核及房屋销售价格测算工作。每两年对咨询机构工作情况进行评估，根据评估结果续签或解除聘任关系。

第五章  监督检查

第十五条 保障房开发企业（单位），凡未按本实施办法规定确定或审批价格的，有关部门不予核发预（销）售许可证。

第十六条 价格主管部门对不按国家及北京市政府规定的保障房收费政策，超标准收费以及其他乱收费行为要依法处理。对下列价格违法行为，依据《中华人民共和国价格法》和《价格违法行为行政处罚规定》予以处罚：（一）不执行政府指导价，擅自制定保障房销售价格和超出政府指导价或超出浮动幅度销售保障房的；（二）不执行明码标价规定或未按规定明码标价的；（三）发布虚假销售价格信息的；（四）价外乱收费的；（五）其他价格违法行为。

第六章  附则

第十七条 本实施办法由区发展和改革委员会、区住房和城市建设委员会在各自职责范围内负责解释。

第十八条 本实施办法从2016年3月1日起试行。

北京市西城区发展和改革委员会          北京市西城区住房和城市建设委员会

2016年3月1日

北京市西城区发展和改革委员会办公室      2016年3月1日印发