项目支出绩效目标申报表

（  2019  年度）

| 部门（单位）名称 | 西城区残疾人联合会 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 西城区残疾人大数据信息服务平台 |  | 预算金额 （万元） | 59.4 |
| 项目负责人 | 毕燃 |  | 联系电话 | 66123256 |
| 单位地址 | 北京市西城区西直门南小街国英园4号 |  | 邮政编码 | 100031 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 √2.信息化系统改造类 3.宣传活动类 4.其他一般类 |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 通过新建平台不断对于系统中残疾人相关数据的完善，再加上政策库、残疾人数据、证照库、地图库相关数据，建立相关的数据模型，经过大数据模型的分析，可以根据现有的相关数据，得出接下来一段时间里残疾人的需求和残联工作需要改进的建议，更好的为残联工作人员提供数据支持，为民生保障提供更完善的服务。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |  |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | 搭建政策法规库、证照库、地图库， 开发四大功能模块：采集系统、大数据分析系统、标签系统、地图应用系统，对外提供小程序管理和查看残疾人相关信息 |  |
|  |  | 产出质量指标 | 通过线上查询政策、查询业务办理等功能提高残联各项工作的办公效率，进而为辖区残疾人提供更高效便捷的服务 |  |
|  |  | 产出进度指标 | 系统设计阶段：1个月时间 项目开发阶段：4个月时间 系统测试阶段：1个月时间 系统试运行及上线部署：1个月时间 共计7个月 |  |
|  |  | 产出成本指标 | 政策库建设及服务24万元，微信小程序开发费用50.4万元，证照库建设及服务12万元，地图库建设及服务12元，数据分析及短信服务21.6万元，安全测评及监理费用15万元 |  |
|  |  | … |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过证照库提高证照等资料的复用率，减少残联的人力成本，提高信息的利用率；通过政策匹配、政策筛查等功能优化业务流程，从而减少公共服务成本，增强经费使用效率。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 通过数据分析指导完善残疾人无障碍设施的建设，促进社会进步，从而提高残疾人的生活水平 |  |
|  |  | 环境效益指标 | 不涉及 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过线上查询政策、查询业务办理等线上化的功能提高残联各项工作的办公效率 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 增强工作的精准度和工作水平，能够为残疾人提供更加符合区位特征的优质服务，为残疾人获得感、幸福感、满意度提高创造更好条件，进而实现“数据多跑路，群众少跑腿” |  |
|  |  | … |  |  |
| 其他说明的 问题 |  |  |  |  |