西城区2019年部门预算项目申报书

单位：元

| 项目申报单位 | 北京广安基础设施建设投资公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上级主管部门 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 三庙街 |  |  | 项目实施年度 |  |  | 2019 |  |
| 项目负责人 | 徐颖 |  |  | 联系电话 |  |  | 93159087 |  |
| 项目基本情况 | 预算科目名称 |  | 其他城乡社区公共设施支出 |  | 预算科目代码 |  |  | 2120399 |
|  | 类型 | 1、经常性项目 |  |  | 属性 | 1、新增项目 |  |  |
|  |  | 2、一般性项目 |  |  |  | 2、调整项目 |  |  |
|  |  | 3、政府投资类项目 |  | √ |  | 3、延续性项目 |  | √ |
|  | 项目资金总额 | 1、预算内资金 |  | √ | 有无可行性报告 |  |  |  |
|  |  | 2、财政专户管理资金 | 财政专户 | 535545.6 | 是否经过专家 论证和评审 |  |  |  |
|  |  |  | 批准留用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、其他资金 | 自有资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 结余资金 |  | 是否绩效考评项目 |  |  |  |
|  |  | 8 |  | 535545.6 | 绩效考评年份 |  |  |  |
| 项目申请理由及主要内容 | 本年度需要预算535545.6元，主要用于工程款535545.6元，按评审确认单支付尾款。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目目标及预期社会经济效益 | 城市次干路，长286米，宽25米，道路及配套设施工程，总投资额41840000元。2014年12月完成工程、监理的招标工作。2015年4月实际开工，2015年12月权限286米路段工程内容全部竣工。2016年9月财政局委派北京中逸茂业工程造价咨询有限公司进行该项目结算审计。2017年10月审核完成该项目全部工程结算和其他费用,2017年12月收到审计I单位对该项目的《结算评审报告》。2018年质保期满，支付各项尾款。本年度需资金预算535545.6元。 |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算明细表

单位：元

| 序号 | 明细项 目名称 | 资金来源 |  |  |  | 是否涉及政府采购 | 是否政府购买服务 | 测算依据及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 预算内资金 | 财政专户管理资金 | 其他 金额 |  |  |  |
| 1 | 工程款 | 535545.6 | 535545.6 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |