| 项目支出绩效目标申报表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 西城区2019年园林绿化资源调查(尾款) |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 | 238001北京市西城区园林绿化局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |
| 项目属性 | 延续性项目 |  |  |  | 项目期 | 2019-2020年度 |  |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 250万元 |  |  | 年度资金总额： | 58万元 |  |
|  | 其中：财政拨款 | 250万元 |  |  | 其中：财政拨款 | 58万元 |  |
|  | 其他资金 | 无 |  |  | 其他资金 | 无 |  |
| 总体目标 | 中期目标（2019年度） |  |  |  | 年度目标（2020年度） |  |  |
|  | 1.制定普查工作方案、技术操作细则；2调查城市绿地的面积、分布和权属； 3.调查城市绿地的植物情况；4.开展资源统计、分析和评价，收集相关资料，编制城市园林绿化资源调查报告。 |  |  |  | 完成项目验收 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 编制完成城市园林绿化资源调查报告 | 一套 | 数量指标 | 通过市有关部门验收 | 正确率95%以上为合格 |
|  |  | 质量指标 | 严格执行调查操作技术细则及有关规定 | 正确率95%以上为合格 | 质量指标 | 通过市有关部门验收 | 正确率95%以上为合格 |
|  |  | 进度指标 | 制定方案 | 3月底前 | 进度指标 | 通过市有关部门验收 | 按照市有关部门要求 |
|  |  |  | 招标采购时间 | 4月底前 |  |  |  |
|  |  |  | 调查阶段 | 11月底前 |  |  |  |
|  |  |  | 完成调查报告编写及有关数据成果报送 | 2019年12月底前 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 250万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 58万元 |
|  |  |  | 政府采购节支率 | 100% |  | 政府采购节支率 | 100% |
|  | 效果指标 | 效益指标 | 提供社会服务收益 | 为制定全市国民经济发展规划、园林绿化发展规划及各种专业规划提供科学依据 | 效益指标 | 提供社会服务收益 | 为制定全市国民经济发展规划、园林绿化发展规划及各种专业规划提供科学依据 |
|  |  |  | 节约维护成本 | 无 |  | 节约维护成本 | 无 |
|  |  |  | 履行基础、公共服务能力 | 得到提升 |  | 履行基础、公共服务能力 | 得到提升 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 100% |