附件3

北京市西城区土壤污染防治2021年行动计划

| 序号 | 重点任务 | 工作措施 | 完成时限 | 主责单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、土壤污染防治目标 |
| 1 | 目标任务 | 土壤污染风险得到有效管控。污染地块安全利用率均达到92%。 | 年底前 | 区生态环境局市规划自然资源委西城分局 | 区园林绿化局区住房城市建设委各街道办事处 |
| 二、强化预防和保护 |
| 2 | 严格空间布局管控 | 科学布局、统筹规划，在居民区、学校、医疗和养老机构等敏感用地周边，优先规划为土壤污染低风险用地。在土壤污染高风险用地周边，确需规划为上述用地的，提前做好风险防控工作。 | 年底前 | 市规划自然资源委西城分局区住房城市建设委 | 各街道办事处 |
| 3 | 严格园林绿化用地污染预防  | 落实《北京市园林绿化用地土壤环境管理办法（试行）》，加大生物、物理等绿色防控力度，配合北京市调研西城区园林绿化用农药使用及相关数据统计现状。 | 年底前 | 区园林绿化局 | 各街道办事处 |
| 4 | 严格工业企业污染预防 | 督促土壤污染重点监管单位落实生产经营期间的排查、监测、报告等义务，严格落实设备设施拆除、用地用途变更等活动有关不动产登记及备案要求。完善监测数据管理机制，及时调查发现的异常情况。 | 年底前 | 区生态环境局市规划自然资源委西城分局区发展改革委 | 各街道办事处 |
| 强化涉重金属重点行业企业污染预防，督促开展强制性清洁生产审核。 | 年底前 | 区生态环境局 | 相关街道办事处 |
| 5 | 严格工业固体废物堆存场所污染预防 | 结合工业企业关停退出等情况，及时更新工业固体废物堆存场所台账，督促堆存场所完善“三防”（防扬散、防流失、防渗漏）设施。 | 年底前 | 区生态环境局相关街道办事处 | 区应急管理局区发展改革委 |
| 三、强化风险管控和修复 |
| 6 | 合理规划建设用地受污染地块土地用途 | 建设用地受污染地块优先规划为战略留白用地，尽量避免规划为住宅、公共管理与公共服务等敏感用地。 | 年底前 | 市规划自然资源委西城分局区生态环境局 | 相关街道办事处 |
| 加强“一张图”管理，动态更新土壤污染重点监管单位、受污染地块等空间信息，推进在规划许可、不动产登记等重要环节中的实际应用。土地征收、收回、收购时，按国家要求及时查询全国污染地块土壤环境管理系统。 | 年底前 | 市规划自然资源委西城分局区生态环境局 | 区住房城市建设委各街道办事处 |
| 7 | 强化建设用地受污染地块“入口”管理 | 开展2020年关停企业原址用地筛查，动态更新筛查台账。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区发展改革委各街道办事处 |
| 依法督促对用途变更、用地属性变化等地块开展土壤污染状况调查。其中，规划自然资源部门将规划用途为住宅、公共管理与公共服务、商业用地的，通过“多规合一”平台与生态环境部门会签；生态环境部门依法督促对用途变更的地块开展土壤污染状况调查。 | 年底前 | 市规划自然资源委西城分局区生态环境局 | 各街道办事处 |
| 8 | 强化建设用地受污染地块“出口”管理 | 对暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的建设用地受污染地块，制定风险管控年度计划并组织实施。 | 年底前 | 区生态环境局市规划自然资源委西城分局 | 相关街道办事处 |
| 加强建设用地土壤污染风险管控和修复名录内的地块管理，督促实施风险管控、备案修复方案，现场检查污染防控措施落实情况。 | 年底前 | 区生态环境局市规划自然资源委西城分局 | 相关街道办事处 |
| 风险管控、修复活动完成后，督促开展效果评估和备案。对需要开展后期管理的地块，监管有关要求落实情况。 | 年底前 | 区生态环境局市规划自然资源委西城分局 | 相关街道办事处 |
| 9 | 科学实施生态修复 | 6月底前，按照“谁主管谁负责”的原则，配合市相关部门开展生态问题评估及生态修复工作。发展改革、财政部门在批复涉及生态修复的项目1个月内，将批复文件抄送同级生态环境部门备案。各部门在实施涉及生态修复的建设项目前，要依法开展规划环评和建设项目环评。 | 年底前 | 市规划自然资源委西城分局区园林绿化局区城市管理委 | 区国资委区发展改革委区财政局区生态环境局 |
| 四、强化基础保障 |
| 10 | 推进土壤环境监测 | 开展土壤污染重点监管单位周边土壤监测。 | 年底前 | 区生态环境局 | 相关街道办事处 |
| 11 | 提升危险废物转运处置能力 | 完成医疗废物集中暂存点确定和建设试点、配合北京市进行收运企业遴选工作，初步建成辖区小微医疗卫生机构医疗废物收集转运体系。 | 年底前 | 区卫生健康委区生态环境局区城管管理委 | 区发展改革委市规划自然资源委西城分局[环雅丽都公司](https://www.bjxch.gov.cn/zt/xzxkhxzcfgszl/syx/xxxq2/pnidpv73633.html)各街道办事处 |
| 按照北京市统一安排，继续开展废铅蓄电池收集转运试点。 | 年底前 | 区生态环境局区城管管理委 | 西城公安分局市规划自然资源委西城分局区应急管理局各街道办事处 |
| 12 | 强化执法监管和应急保障 | 通过日常监管、专项检查、联合执法等方式，切实加强监督执法，严厉打击土壤环境违法行为。提升突发环境事件土壤应急处置能力，防控突发环境事件造成土壤污染。 | 长期实施 | 区生态环境局西城公安分局区应急管理局 | 各街道办事处 |
| 13 | 加强研究创新和从业评价 | 配合北京市开展“环境修复+开发建设”试点，研究适合的运行、监督和保障机制。 | 年底前 | 区生态环境局市规划自然资源委西城分局区住房城市建设委 | 相关街道办事处 |
| 按要求公布建设用地土壤污染状况调查、风险评估、效果评估等报告评审通过情况。 | 年底前 | 区生态环境局市规划自然资源委西城分局 | — — |
| 14 | 提升人员管理能力水平 | 加强培训学习，逐步提升党政领导干部、基层管理人员、企业的业务能力和专业技术水平，强化土壤生态环境保护意识。 | 年底前 | 区生态环境局 | — — |