|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 京财教育指[2021]1500号双新-智慧评价系统建设项目 |
| 主管部门 | 西城区教育委员会 | 实施单位 | 北京市第八中学 |
| 项目负责人 | 赵鑫 | 联系电话 | 18101122829 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0  | 240  | 0 | 10 | 0% | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | 0  | 240  | 0 | — | 0% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 建立北京八中学生 360 分综合素质评价系统，实现学生成长数据从采集、存储、分析到呈现的全过程 | 科信委已审批通过，目前执行采购招标程序，款项已拨到我校 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50% | 数量指标 | 指标1：完成学生360分综合素质评价系统1套建设 | 是否完成 |  | 2 | 0 | 执行采购招标程序，项目未执行完 |
| 指标2：完成教师综合评价系统1套建设 | 是否完成 |  | 2 | 0 | 执行采购招标程序，项目未执行完 |
| 指标3：完成学校管理评价系统1套建设 | 是否完成 |  | 2 | 0 | 执行采购招标程序，项目未执行完 |
| 指标4：完成综合评价数据采集终端33台建设 | 是否完成 |  | 2 | 0 | 执行采购招标程序，项目未执行完 |
| 指标5：完成与八中智慧校园数据融合汇聚1项建设 | 是否完成 |  | 2 | 0 | 执行采购招标程序，项目未执行完 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：按学校要求完成 | 是否完成 |  | 4 | 0 | 执行采购招标程序，项目未执行完 |
| 指标2：按学校评价系统完成 | 是否完成 |  | 3 | 0 | 执行采购招标程序，项目未执行完 |
| 指标3：完成与八中智慧校园平台中业务中台、数据中台、能力中台、认证平台、运维平台进行数据对接与整合 | 是否完成 |  | 3 | 0 | 执行采购招标程序，项目未执行完 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：是否按期完成双新项目 | 是否完成 |  | 10 |  | 执行采购招标程序，项目未执行完 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：是否控制在预算内 | 是否控制 | 是 | 20 | 0 | 执行采购招标程序，项目未执行完 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标30% | 经济效益指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：是否保证学校智慧评价系统正常运行 | 是否完成 |  | 5 | 0 | 执行采购招标程序，项目未执行完 |
| 指标2：是否支撑新教材新课程示范校建设 | 是否完成 |  | 5 | 0 | 执行采购招标程序 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：是否保证学校正常办学 | 是否完成 |  | 10 | 0 | 执行采购招标程序，未执行完 |
| 指标2：是否支撑学校信息化评价体系可持续化建设 | 是否完成 |  | 10 | 0 | 执行采购招标程序，未执行完 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：学校对智慧评价系统项目是否满意 | 是否满意 |  | 5 | 0 | 执行采购招标程序，未执行完，无法评价 |
| 指标2：师生对评价系统是否满意 | 是否满意 |  | 5 | 0 | 执行采购招标程序，未执行完，无法评价 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 0 |  |