|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 京财教育指[2021]1500号双新-智慧评价系统建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市第八中学 | | | | |
| 项目负责人 | | 赵鑫 | | | | | 联系电话 | | 18101122829 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 240 | | 0 | | 10 | | 0% | | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 240 | | 0 | | — | | 0% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 建立北京八中学生 360 分综合素质评价系统，实现学生成长数据从采集、存储、分析到呈现的全过程 | | | | | | 科信委已审批通过，目前执行采购招标程序，款项已拨到我校 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50% | 数量指标 | 指标1：完成学生360分综合素质评价系统1套建设 | | | 是否完成 |  | 2 | | 0 | | 执行采购招标程序，项目未执行完 | |
| 指标2：完成教师综合评价系统1套建设 | | | 是否完成 |  | 2 | | 0 | | 执行采购招标程序，项目未执行完 | |
| 指标3：完成学校管理评价系统1套建设 | | | 是否完成 |  | 2 | | 0 | | 执行采购招标程序，项目未执行完 | |
| 指标4：完成综合评价数据采集终端33台建设 | | | 是否完成 |  | 2 | | 0 | | 执行采购招标程序，项目未执行完 | |
| 指标5：完成与八中智慧校园数据融合汇聚1项建设 | | | 是否完成 |  | 2 | | 0 | | 执行采购招标程序，项目未执行完 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按学校要求完成 | | | 是否完成 |  | 4 | | 0 | | 执行采购招标程序，项目未执行完 | |
| 指标2：按学校评价系统完成 | | | 是否完成 |  | 3 | | 0 | | 执行采购招标程序，项目未执行完 | |
| 指标3：完成与八中智慧校园平台中业务中台、数据中台、能力中台、认证平台、运维平台进行数据对接与整合 | | | 是否完成 |  | 3 | | 0 | | 执行采购招标程序，项目未执行完 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：是否按期完成双新项目 | | | 是否完成 |  | 10 | |  | | 执行采购招标程序，项目未执行完 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：是否控制在预算内 | | | 是否控制 | 是 | 20 | | 0 | | 执行采购招标程序，项目未执行完 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：是否保证学校智慧评价系统正常运行 | | | 是否完成 |  | 5 | | 0 | | 执行采购招标程序，项目未执行完 | |
| 指标2：是否支撑新教材新课程示范校建设 | | | 是否完成 |  | 5 | | 0 | | 执行采购招标程序 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：是否保证学校正常办学 | | | 是否完成 |  | 10 | | 0 | | 执行采购招标程序，未执行完 | |
| 指标2：是否支撑学校信息化评价体系可持续化建设 | | | 是否完成 |  | 10 | | 0 | | 执行采购招标程序，未执行完 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：学校对智慧评价系统项目是否满意 | | | 是否满意 |  | 5 | | 0 | | 执行采购招标程序，未执行完，无法评价 | |
| 指标2：师生对评价系统是否满意 | | | 是否满意 |  | 5 | | 0 | | 执行采购招标程序，未执行完，无法评价 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0 | |  | |