|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 设备类-2021年新增-铁制家具 |
| 主管部门 | 北京市西城区教育委员会 | 实施单位 | 北京市西城区复兴门外第一小学 |
| 项目负责人 | 刘晔 | 联系电话 | 68029935 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 36 | 36 | 36 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 36 | 36 | 36 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 教室安装书包柜后，不仅解决了教室内杂乱的问题，节省了教室里有限的空间。当学生将书包和个人物品都放进书包柜之后,课桌周围、椅子上就获得了空间,省出来的空间也方便学生更好的开展学习。 | 项目的实施避免了学生东西没处放,造成丢失，或是在走动过程中被地面上堆积的书包绊倒等不安全情况的发生。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50% | 数量指标 | 指标1：学生用组合柜（个） | 200 | 200 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：组合柜合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间（月） | 9 | 5 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 指标1：项目支出金额（万元） | 36 | 36 | 10 | 10 |  |
| 效益指标30% | 经济效益指标 | 指标1：教室空间得到更好的利用，降低维修费用。 | 50% | 50% | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：学生教室意外伤害发生率降低。 | 60% | 50% | 10 | 9 | 增强安全教育意识，加强责任管理。 |
| 生态效益指标 | 指标1：学生上课舒适度提高。 | 60% | 50% | 10 | 9 | 合理布局课桌椅的摆放及学生人数。 |
| 可持续影响指标 | 指标1：有效提高班级学生座位数量（个）。 | 2 | 2 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：家长满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |