|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 新购金帆乐团排练厅声学反声罩项目 |
| 主管部门 | 西城教委 | 实施单位 | 北京市西城区育民小学 |
| 项目负责人 | 赫颢 | 联系电话 | 13366701188 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 220.4743 | 220.4743 |  | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 | 220.4743 | 220.4743 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为了满足金帆团教育教学的需要，保证正常的教育教学秩序，创造良好的育人环境。 | 达到目标并发挥效果。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50% | 数量指标 | 指标1：北京市西城区育民小学新购金帆乐团排练厅声学反声罩项目。 | 达到指标 | 完成指标 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：按照订立的合同及相关标准落实。 | 达到指标 | 完成指标 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：2021年第四季度完成。 | 达到指标 | 完成指标 | 10 | 8 | 假期开始招标，故影响到预算执行进度，有待提高执行时效。 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：总额2204743元 | 总额控制 | 完成指标 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标30% | 经济效益指标 | 指标1：为了满足教育教学及专业训练的需要，创造良好的育人环境。 | 满足需要 | 达到要求 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： 学校教育为社会培养专业人才，取得良好社会效益。 | 满足需要 | 达到要求 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：符合建筑及专业需要生态要求，适合学生学习。 | 满足需要 | 达到要求 | 10 | 8 | 与周围环境建设存在不谐调因素。 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：保证教育教学发展及培养专业人才的连贯性、可持续性。 | 满足需要 | 达到要求 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：为广大师生教育教学服务及专业训练表演服务。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 1000 | 96 |  |