|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 消防经费-消防烟感报警系统改造 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京志法建设工程有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 李跃鑫 | | | | | 联系电话 | | 13611196072 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30 | 30 | | 30 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | | 30 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 能够有效的预防火灾隐患的发生，保护学校师生的安全，以及有效的减少国家的财产的损失。 | | | | | | 安装到位，运行正常，确保发生火情第一时间做出相应措施，为师生人身、财产安全提供了有力保障。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50% | 数量指标 | 指标1：整套改造工程 | | | 1 | 1 | 16 | | 16 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：安装设备调试能够正常工作 | | | 100% | 100% | 16 | | 16 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：暑期施工 | | | 7月 | 7月 | 9 | | 9 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：工程费用 | | | 30 | 30 | 9 | | 9 | |  | |
| 效益指标  30% | 社会效益  指标 | 指标1：提高建筑电气火灾预防能力，减少电气火灾发生，确保校区内人身、财产安全，彻底消除消防安全隐患。 | | | 97%以上 | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：预防火灾隐患的发生，保护学校师生的安全，有效的减少国家的财产的损失。 | | | 97% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度 | | | 97% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：家校满意度 | | | 97% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |