|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 消防经费-消防烟感报警系统改造 |
| 主管部门 | 北京西城区教育委员会 | 实施单位 | 北京志法建设工程有限公司 |
| 项目负责人 | 李跃鑫 | 联系电话 | 13611196072 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 能够有效的预防火灾隐患的发生，保护学校师生的安全，以及有效的减少国家的财产的损失。 | 安装到位，运行正常，确保发生火情第一时间做出相应措施，为师生人身、财产安全提供了有力保障。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50% | 数量指标 | 指标1：整套改造工程 | 1 | 1 | 16 | 16 |  |
| 质量指标 | 指标1：安装设备调试能够正常工作 | 100% | 100% | 16 | 16 |  |
| 时效指标 | 指标1：暑期施工 | 7月 | 7月 | 9 | 9 |  |
| 成本指标 | 指标1：工程费用 | 30 | 30 | 9 | 9 |  |
| 效益指标30% | 社会效益指标 | 指标1：提高建筑电气火灾预防能力，减少电气火灾发生，确保校区内人身、财产安全，彻底消除消防安全隐患。 | 97%以上 | 100% | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：预防火灾隐患的发生，保护学校师生的安全，有效的减少国家的财产的损失。 | 97% | 100% | 15 | 15 |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度 | 97% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：家校满意度 | 97% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |