|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 西城区2021年度新优质校建设提升工程——教考综合评价系统 |
| 主管部门 | 信息化办 | 实施单位 | 北京市西城区教育考试中心 |
| 项目负责人 | 郝颖 | 联系电话 | 13910122271 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 888.55万 | 289.155万 | 888.55万（三年支付） | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 888.55万 | 289.155万 | 888.55万（三年支付） | — | 100 | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过平台建设，提升学校考试组织工作效率，实现过程性学业数据采集与分析，运用数据分析和推荐算法，为学生开展个性化学习，提升教师教学水平，实现学校优化教育资源配置并为家校共育环境提供信息化平台支撑，促进学校教育质量提升。 | 为18所学校提供53台高速扫描仪，并部署教考综合评价系统，并对各相关学校进行入校培训及使用支持。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50% | 数量指标 | 采购及部署扫描设备 | 53台 | 53台 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 部署相关系统 | 26套 | 26套 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 进校培训及技术支持 | 26次 | 26次 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 质量指标 | 采购扫描仪质量合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 系统部署完成度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
| …… |  |  | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 招投标 | 2-5月 | 6月2日 | 2 | 1 | 由于材料准备不充分，修改后科信批文造成一定延后 |
| 系统部署 | 5-8月 | 7-10月 | 3 | 2 | 根据各学校时间安排进行部署，相比预计时间有所延长 |
| 系统培训 | 9月 | 9-10月 | 5 | 4 | 根据各学校时间安排进行部署，相比预计时间有所延长 |
|  | 验收工作 | 10月 |  | 5 | 5 | 无偏差 |
| 成本指标 | 本项目总成本控制 | 888.55万元 | 888.05万元 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标30% | 经济效益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升学校组织考试工作效率，实现过程性学业数据采集与分析 | 实现新优质校提升的目标 | 实现新优质校提升的目标 | 30 | 28 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 培训效果满意度 | 95%以上 | 100% | 5 | 5 |  |
| 系统使用满意度 | 95%以上 | 持续收集中 | 5 | 4 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 94 |  |