|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 国家教育考试综合管理平台建设--考务终端设备和车载跟踪设备 |
| 主管部门 | 信息化办 | 实施单位 | 北京市西城区教育考试中心 |
| 项目负责人 | 郝颖 | 联系电话 | 13910122271 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 202.5万 | 405万（分二年支付） | 202.5万 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 202.5万 | 405万（分二年支付） | 202.5万 | — | 100 | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成西城区16所考点校的西城区身份认证（考务终端）系统建设、完成西城区各教育考试GPS车载跟踪视频监控工作 | 完成**西城区**16所考点校的西城区身份认证（考务终端）系统建设、完成西城区各教育考试GPS车载跟踪视频监控工作 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50% | 数量指标 | 采购及部署考务终端 | 430台 | 430台 | 5 | 5 |  |
| 采购及部署桌面支架 | 370支 | 370支 | 5 | 5 |  |
| 采购及部署续航支架 | 60支 | 60支 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 采购考务终端质量合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 考务终端与北京国家教育考试综合管理平台无缝对接率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 支架质量合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 招投标工作 | 2-3月完成 | 4月14日 | 5 | 4 | 受招采新政策影响（公示期） |
| 建设工作 | 高考前完成部署与调试工作 | 6月4日完成初步验收 | 5 | 5 |  |
| 验收工作 | 10月完成 | 10月21日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 整体预算 | 405万 | 4049960元 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标30% | 经济效益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 落实考试安全建设 | 加强各类教育考试管理，严密防范和严肃查处考试招生舞弊行为，切实维护各类考试的公平、公正、安全和秩序 | 加强各类教育考试管理，严密防范和严肃查处考试招生舞弊行为，切实维护各类考试的公平、公正、安全和秩序 | 15 | 15 |  |
| 全面提升各类考试的考务管理水平和服务质量 | 充分运用科技手段提高考务管理水平，实现科学管理，满足招生考试公平性和时效性的需要 | 充分运用科技手段提高考务管理水平，实现科学管理，满足招生考试公平性和时效性的需要 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 各考点校建设及使用满意率 | 95%以上 | 100% | 5 | 5 |  |
| 教育考试考务工作满意率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |