|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 京财教育指【2020】1875号义务教育日常生均公用经费补助-综合维修定额 |
| 主管部门 | 西城区教委 | 实施单位 | 北京市第十四中学 |
| 项目负责人 | 谷宇 | 联系电话 | 13501308999 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、 高中部自2009年投入使用，至今已有近12年的时间了。学校的一些设备设施以及校舍在使用过程中出现了部分老化、损坏、陈旧的现状。教学楼、行政实验楼、艺术楼、借址办学扩班楼、操场、地下空间等部分设施需要维修。2、 初中部的校舍及设施使用年限较长，有些设施年久失修并且较为落后。在使用过程中出现问题，如不及时维修，会影响正常的教育教学活动，且存在着安全隐患。3、十四中畿辅新校区，在2020年8月29日已经开学使用，由于是新建校，校舍和各项设施设备还不完善，有的设施还不好用，需要进一步改进后才能满足日常办公开课的条件。 | 提高了校园安全，改善了办学条件，保障了学校设备设施等正常运转。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：校舍修缮 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 指标2：设备设施更新 | 100% | 100% | 5 | 4 | 无偏差 |
| 指标3：平安校园建设 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 质量指标 | 指标1：校舍正常使用 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 指标2：设施安全运转 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 指标3：教育教学开展 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 时效指标 | 指标1：1-8月进度 | 70% | 65% | 5 | 4.5 | 无偏差 |
| 指标2：9-12月进度 | 30% | 35% | 5 | 4.5 |  无偏差 |
| 成本指标 | 指标1：预算100万 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 指标2：严格按计划完成 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：学校高质量发展 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 指标2：学生健康成长 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 社会效益指标 | 指标1：学校社会声誉好 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 指标2：有温度的教育 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 生态效益指标 | 指标1：发展绿色学校 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 可持续影响指标 | 指标1：建绿色生态校园 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 指标2：社会家长满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 总分 | 100 | 98 |  |