|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 室外天线检测与加固 |
| 主管部门 | 北京市西城区教育委员会 | 实施单位 | 北京市宣武青少年科学技术馆 |
| 项目负责人 | 李响 | 联系电话 | 18601298700 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.通过安全维护，积极减少由于雷击、大风、雨雪等造成意外损失，保障人员、设施安全。2.通过安全维护，避免无线电发射杂散。 | 1.通过安全维护，避免了雷击、大风、雨雪等造成意外损失，保障了人员、设施安全。2.通过安全维护，避免了无线电发射杂散。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50% | 数量指标 | 指标1：通信塔架维护 | 4座 | 4座 | 3 | 3 |  |
| 指标2：天线维护 | 7付 | 7付 | 3 | 3 |  |
| 指标3：线缆架维护 | 1批 | 1批 | 2 | 2 |  |
| 指标4：室内外避雷检测点 | 10个 | 10个 | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 指标1：维护完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：避雷测试通过率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 指标1：一次维护 | 2021年4月完成 | 2021年4月，工期2天 | 10 | 10 |  |
| 指标2：二次维护 | 2021年10月完成 | 2021年10月，工期2天 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：保质保量完成施工前提下费用支出 | 与市场价格基本持平 | 与市场价格基本持平 | 7 | 7 |  |
| 效益指标30% | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：为学校安全开展教育教学活动提供保障 | 为学校安全开展教育教学活动提供保障 | 为学校安全开展教育教学活动提供保障 | 20 | 20 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：电磁环境 | 避免了无线电发射杂散 | 避免了无线电发射杂散 | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度 | 达到预期功能，得到师生满意 | 达到预期功能，得到师生满意 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 90 | 90 |  |