|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 以前年度尾款-幼儿园及其他750万 |
| 主管部门 | 预算科 | 实施单位 | 西城区教委基建管理中心 |
| 项目负责人 | 杨永红 | 联系电话 | 13801247934 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 |  | 750 |  | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 750 |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 750 | 750 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50% | 数量指标 | 指标1幼儿园及其他教学项目保障尾款支付数量 | 大于等于110个 | 120 | 10 | 10 | 比计划完成要高，审价效率高 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：款项支付保质量完成率（符合付款条件）  | 等于100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：工程款支付及时率 | 等于80% | 70% | 10 | 8.8 | 财政资金不足，不能及时按照工程完工进度付款 |
| 指标2：工程款收单入账时间 | 小于7日 | 4-5日 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：审价占合同价百分比=总投节约率 | 小于等于 95% | 92% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标30% | 经济效益指标 | 指标1：  |  |  |  |  |  |
| 指标2：  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2：提高适龄教育公共服务能力 | 提升入学率大于50% | 55% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：改善大气质量（扬尘治理率） | 大于等90%以上 | 95% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：尾款项目持续有效的提供学位资源年限 | 大于3年 | 5年 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务学校满意度 | 大于等于95% | 98% | 5 | 5 |  |
| 指标2：服务对方单位满意度 | 大于等于95% | 97% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |