|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 考务专网主干链路及安全设备建设项目尾款 |
| 主管部门 | 西城教委 | 实施单位 | 北京市西城区现代教育信息技术中心 |
| 项目负责人 | 毛茂 | 联系电话 | 13911997575 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 160 | 160 | 154.4929 | 10 | 96.56% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 160 | 160 | 154.4929 | — | 96.56% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：铺设西城区考试考务专网骨干链路 目标2：将55各考点校及考试中心接入西城区考试考务网 目标3：架设相应网络安全设备和设备准入控制系统 | 完全按照预期目标完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50% | 数量指标 | 指标1：接入数量 | 55 | 55 | 20 | 20 |  |
| 指标2：  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：链路质量 | 达到考务考试网文件要求 | 是 | 20 | 20 |  |
| 指标2：网络安全 | 达到考务考试网文件要求 | 是 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标30% | 经济效益指标 | 指标1：节约分散建设经费 | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：满足中高考，自考，研考，社会考试的考务管理及监控要求 | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：单位满意度 | 90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |