|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 教育信息网重点应用支撑平台 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城教委 | | | 实施单位 | | | | | 北京市西城区现代教育信息技术中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 毛茂 | | | 联系电话 | | | | | 13911997575 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 400 | 400 | | | 399.965092 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 400 | 400 | | | 399.965092 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 目标1：增加对重点应用提供支撑的计算平台  目标2：增加资源存储  目标3：迁移老旧服务器上的虚拟化服务器 | | | | 完全按照预期目标完成 | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50% | 数量指标 | 指标1：更新服务器数量 | | | 12台 | 12台 | | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2：迁移虚拟服务器 | | | 200台 | 232台 | | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：增加存储空间 | | | 400TB | 400TB | | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：虚拟服务器承载量 | | | 1200台1200台虚拟机 | 1200台 | | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：虚拟服务器迁移成功率 | | | 95% | 98% | | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 指标1：节约学校单独购买服务器的费用，以及单独建设服务器的维护费用 | | | 是 | 是 | | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：为学校信息化应用提供运行保障，提升教育信息化水平，促进教育均衡 | | | 是 | 是 | | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意 | | |  |  | | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |