|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 教育信息网重点应用支撑平台 |
| 主管部门 | 西城教委 | 实施单位 | 北京市西城区现代教育信息技术中心 |
| 项目负责人 | 毛茂 | 联系电话 | 13911997575 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 400 | 400 | 399.965092 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 400 | 400 | 399.965092 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：增加对重点应用提供支撑的计算平台 目标2：增加资源存储 目标3：迁移老旧服务器上的虚拟化服务器 | 完全按照预期目标完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50% | 数量指标 | 指标1：更新服务器数量 | 12台 | 12台 | 20 | 20 |  |
| 指标2：迁移虚拟服务器 | 200台 | 232台 | 10 | 10 |  |
| 指标3：增加存储空间 | 400TB | 400TB | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：虚拟服务器承载量 | 1200台1200台虚拟机 | 1200台 | 10 | 10 |  |
| 指标2：虚拟服务器迁移成功率 | 95% | 98% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标30% | 经济效益指标 | 指标1：节约学校单独购买服务器的费用，以及单独建设服务器的维护费用 | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：为学校信息化应用提供运行保障，提升教育信息化水平，促进教育均衡 | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意 |  |  | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |