|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 修缮经费-（扩班项目）信和幼儿园中新佳园址扩班工程 |
| 主管部门 | 西城区教委 | 实施单位 | 北京市西城区信和幼儿园 |
| 项目负责人 | 马晓宁 | 联系电话 | 52690040 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 145 | 145 | 145 | 10 | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款 | 145 | 145 | 145 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成分址扩建，扩招学位 | 全部完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50% | 数量指标 | 指标1：全年支出 | 145万 | 145万 | 10 | 10 |  |
| 指标2：修缮面积 | 682平米 | 682平米 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：验收合格 | 合格 | 合格 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：2022年度完成 | 完工 | 完工 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：控制在预算范围 | 145万 | 145万 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标30% | 经济效益指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：扩招学位 | 60个 | 60个 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续解决幼儿学前教育学位 | 60个 | 60个 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：幼儿满意率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：周边居民家长满意率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |