- 推进美丽西城建设 持续深入打好污染防治

- 攻坚战2024年行动计划

- （公开征求意见稿）

为全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻全国生态环境保护大会精神，按照党中央、国务院、市委市政府关于深入打好污染防治攻坚战的决策部署和区委、区政府工作要求，进一步提升本区生态环境质量，现拟制《推进美丽西城建设持续深入打好污染防治攻坚战2024年行动计划》，并就有关事项要求如下：

一是要切实提高政治站位。各部门、各街道和各单位要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平生态文明思想和全国生态环境保护大会精神，全面贯彻落实全市生态环境保护大会精神，坚持“五个牢牢把握”“五个坚持不懈”，高标准打好污染防治攻坚战，大力推进美丽西城建设。

二是要全面落实责任。以生态文明建设为统领，准确把握持续深入打好污染防治攻坚战的新形势、新要求，坚持精准治污、科学治污、依法治污，将环境污染防治向纵深推进，统筹抓好经济社会高质量发展和生态环境高水平保护。

三是要推进共治共享。各部门、各街道和各单位要采取多种形式开展政策解读，及时回应社会关切；深入开展生态环境保护宣传活动，倡导绿色低碳的生活方式；及时曝光环境违法行为，依法加大信息公开力度，主动接受社会监督。

四是要严格督察考核。各部门、各街道和各单位要全面加强任务统筹落实，按月向区生态环境局报送工作进展情况。重点任务落实情况将纳入市政府绩效管理体系，并作为市级生态环境保护督察重点。对因工作不力、行政效率低下、不严格履职等导致未完成目标任务的，严格依纪依规追究责任。

本文自印发之日起实施，《北京市西城区人民政府办公室关于印发<北京市西城区深入打好污染防治攻坚战2022年行动计划>的通知》（西政办发〔2022〕2号）同时废止。

附件：1.蓝天保卫战2024年行动计划

2.碧水保卫战2024年行动计划

3.净土保卫战2024年行动计划

4.应对气候变化2024年行动计划

5.生态保护2024年行动计划

附件1

- 西城区蓝天保卫战2024年行动计划

| 序号 | 重点任务 | 工作措施 | 完成时限 | 主责单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主要目标 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气质量目标 | 全力巩固空气质量改善成效，全区及各街道在PM2.5年均浓度达标的基础上，实现空气质量持续改善。 | 年底前 | 区生态环境局 各街道办事处 | 区交通委 区城市管理委 区发展改革委 区住房城市建设委 等其他环境污染防治工作小组成员单位 |
| 2 | 总量减排目标 | 实现主要大气污染物排放总量持续下降，完成市级部门下达的挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物（NOx）减排目标要求。 新增涉气建设项目严格执行VOCs、NOx等主要污染物排放总量控制，实施“减二增一”削减量替代审批制度。 | 年底前 | 区生态环境局 区发展改革委 区城市管理委 区住房城市建设委 区市场监管局 | —— |
| 二、实施挥发性有机物（VOCs）治理专项行动 |  |  |  |  |  |
| 3 | 积极推广新能源汽车 | 按照“十四五”规划目标和相关实施方案，加大新能源汽车推广力度，按照市级部门要求实施新能源车分年度推进计划。 | 按时间 节点完成 | 区发展改革委 区城市管理委 市交通委西城运输管理分局 | 市规划自然资源委西城分局 区财政局 各街道办事处 |
|  |  | 按照市级部门要求，实施进一步加强充电基础设施建设管理工作三年行动计划（2023-2025年），高水平建设充电基础设施网络体系。 | 长期实施 | 区城市管理委 区发展改革委 | 市规划自然资源委西城分局 各街道办事处 |
|  |  | 按照市级部门要求，推进居住区充电设施建设，通过“私人充电桩+小区公用充电桩+新技术、新模式应用等”组合方式，提升居民区充电保障能力。按要求推进由街道基层管理机构、住建和城管等部门、充电基础实施企业共同参与的“一站式”协调推动机制，切实解决居住区充电设施建设难题，逐步实现充电设施覆盖每个居住区，具备条件的固定车位自用充电设施“应装尽装”。 | 长期实施 | 区城市管理委 区住房城市建设委 市规划自然资源委西城分局 各街道办事处 | —— |
|  |  | 配合市级部门加快公共充电建设，实现设施布局优化与服务水平同步提升。 | 长期实施 | 区城市管理委 区交通委 | 市规划自然资源委西城分局 |
|  |  | 配合市级部门促进重点领域专用充电设施发展，按要求协助统筹全区公交、物流、环卫、邮政、旅游等重点领域专用充电场站资源，推动将充换电设施与场站同步规划建设。 | 长期实施 | 区城市管理委 区交通委 | 区商务局 环雅丽都公司 中国邮政集团公司北京市西城区分公司 区文化和旅游局 |
| 4 | 推进低（无）VOCs含量产品源头替代 | 按照市级部门要求落实强化溶剂型涂料和胶粘剂挥发性有机物含量限值管理若干措施。 | 年底前 | 区市场监管局 | 区住房城市建设委 区城市管理委 市交通委西城运输管理分局 区生态环境局 区应急局 |
|  |  | 对生产、销售环节涂料、胶粘剂、清洗剂、油墨等含VOCs产品开展抽检，加大对防水、地坪、防腐、防火等涂料，及瓷砖美缝剂、密封胶等胶粘剂产品的抽检力度，全年抽样检测量不低于12组（请主责单位补充）；督促各建筑类涂料与胶粘剂生产单位落实地方标准中关于包装标志的要求；对生产销售不合格产品违法行为严厉打击，依法查处，并向社会公开。 按照市级部门要求，将VOCs含量查处结果向住房建设、城市管理、交通、生态环境等部门通报，抽检不合格的产品及时向社会公示。 |  |  |  |
|  |  | 工程建设领域大力推广绿色环保产品。在政府投资建设工程中，优先使用低（无）VOCs含量产品，督促自行或委托社会化监测机构进行抽检、检查，全年抽检数量不少于8个。 区住房城市建设委、区城市管理委、区交通委等行业主管部门在市级相关部门指导下，组织施工工地建设单位通过招标文件等方式对施工单位提出使用符合北京市《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》产品的相关要求。 区住房城市建设委、区城市管理委、区交通委等行业主管部门对建筑类涂料与胶粘剂台账、检测报告等材料开展定期检查，并按照不低于xx%（请主责单位补充）的比例对施工工地开展抽检，检查和抽检结果按季度通报区生态环境局，对发现的含VOCs原辅材料检测超标线索移交区市场监管局。 完善“绿色工地”标准，按照《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》（DB11/ 1983—2022），强化含VOCs产品使用情况要求，鼓励使用低VOCs含量产品。 | 年底前 | 区住房城市建设委 区城市管理委 区交通委 区财政局 | 区生态环境局 区市场监管局 各街道办事处 |
|  |  | 按要求实施北京市禁止使用建筑材料目录（2023年版），禁止使用不符合《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》产品。 |  |  |  |
|  |  | 鼓励工业涂装企业使用符合国家和本市标准的涂料、胶粘剂等低（无）VOCs含量原辅材料。区生态环境局加强对工业企业涂装环节使用低VOCs原辅材料的执法检查。 加强执法检查，督促工业涂装企业建立原辅材料台账，并使用符合标准的低（无）VOCs含量产品。 | 长期实施 | 区发展改革委 区生态环境局 | 各街道办事处 |
|  |  | 参照市级要求，加强生产、销售、使用环节含VOCs产品检查、检测。 | 年底前 | 区市场监管局 区住房城市建设委 区城市管理委 市交通委西城运输管理分局 | 区财政局 |
| 5 | 推进VOCs存量综合整治 | 持续开展VOCs整治，有针对性地分类推进低（无）VOCs含量原辅材料源头替代、储罐综合治理、装卸废气收集治理、有机废气收集处理设施升级改造等减排工程。加强突出问题溯源排查，及时消除VOCs浓度高值区。 | 长期实施 | 区生态环境局 区住房城市建设委 区城市管理委 区市场监管局 各街道办事处 | 市交通委西城运输管理分局 区发展改革委 |
| 6 | 促进油品储运环节减排 | 按要求实施《储油库油气排放控制和限值》（DB11/ 206-2023）《油罐车油气排放控制和限值》（DB11/ 207-2023）《加油站油气排放控制和限值》（DB11/ 208-2023）标准，加强执法检查，动态更新台账，推进油气深度治理，督促达标排放。全年抽查加油站、储油库防渗漏家数不少于4家。 | 4月1日起 | 区生态环境局 | 各街道办事处 |
|  |  | 区市场监管局依法对生产、销售环节的车用油品、氮氧化物还原剂和车用油品清净剂产品质量开展监督抽查，依据《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》，提升运输企业、非道路移动机械实际使用油品随机抽检频次，依法查处不合格产品，定期反馈行业部门。 西城公安分局负责依法打击通过“自备罐”“流动加油车”“黑加油站点”等非法储存、运输、销售成品油的违法犯罪行为，及时宣传曝光典型案例，营造高压态势。 | 长期实施 | 区市场监管局 西城公安分局 区应急局 | 区商务局 区城市管理委 区住房城市建设委 各街道办事处 |
|  |  | 区商务局、区生态环境局督促加油站和储油库在夏季错峰装卸油，引导加油站出台鼓励夜间加油的措施。 | 6-9月 | 区商务局 区生态环境局 | —— |
| 7 | 推动企业绿色升级 | 配合市级部门以涉VOCs排放行业为重点，推进强制性清洁生产审核。强化审核企业的监管，对不实施强制性清洁生产审核或者不报告审核结果的企业依法责令限期改正，组织企业实施清洁生产审核重点方案，提高企业“一厂一策”精细化治理水平。 | 年底前 | 区生态环境局 区发展改革委 | —— |
|  |  | 按市级部门要求执行新修订的《汽车维修业大气污染物排放标准》。指导汽修企业建立清洗剂、涂料等含VOCs产品使用台账，督促企业使用合规产品。 | 年底前 | 区生态环境局 市交通委西城运输管理分局 | 区市场监管局 |
|  |  | 加强汽修行业机修、烘干等环节VOCs排放监管，提高水性涂料使用的替代力度，强化喷枪清洗、机油和清洗剂使用、废物贮存等环节精细化管理、检查、检测。 |  | 区生态环境局 市交通委西城运输管理分局 | —— |
| 三、实施氮氧化物（NOx）减排专项行动 |  |  |  |  |  |
| 8 | 削减固定源NOx排放量 | 配合市级部门研究改进供热系统，单位建筑面积供热能耗达到市级部门要求。 | 长期实施 | 区城市管理委 | 区住房城市建设委 |
|  |  | 巩固“无煤化”成果，健全清洁取暖设备的运维服务机制，严厉打击经营性企业非法使用、销售燃煤行为，加强对散煤的巡查，严防散煤复烧。 | 年底前 | 区生态环境局 区城管执法局 各街道办事处 区市场监管局 | 区城市管理委 区发展改革委 区财政局 |
| 9 | 推动机动车清洁化 | 新增和更新的公交车（不含应急保障车辆）为新能源车，新增和更新的巡游出租车（不含社会保障车辆和个体车辆）为纯电动或氢燃料电池车。鼓励新增和更新的市内旅游客运班线车、驾校C2培训车和考试用车为纯电动或氢燃料电池车。定制公交车优先使用新能源车。 到2024年底，新能源公交车比例达到XX%（请主责单位补充）；纯电动或氢燃料电池的巡游出租车占比达到XX%（请主责单位补充）。 配合市级部门研究制订“十四五”末三环内退出使用燃油旅游客车方案，配合研究在旅游景点周边设置新能源旅游客车专用停车场，引导鼓励市内旅游客运车优先使用新能源车。 | 年底前 | 区交通委 市交通委西城运输管理分局 区文化和旅游局 区城市管理委 | 区财政局 西城交通支队 |
|  |  | 配合市级部门采取网约车平台优先派单、设置网约车充电泊位、制定网约车充电打折优惠方案、研究新能源网约车碳激励机制等措施，推动网约车使用新能源车辆。 |  |  |  |
|  |  | 摸排商超、快递等轻型物流配送车辆底数，配合市级相关部门通过制定鼓励政策等方式推动存量车电动化。 新增和更新的商超、快递等轻型物流配送车辆为纯电动或氢燃料电池车比例达到xx%。 | 年底前 | 区商务局 中国邮政集团公司北京市西城区分公司 | 市交通委西城运输管理分局 西城公安分局 区生态环境局 |
|  |  | 新增和更新的环卫车（不含应急车、扫雪铲冰车）为纯电动或氢燃料电池车，年底前，纯电动或氢燃料电池车比例达到XX%（请主责单位补充）。 | 年底前 | 区城市管理委 | 区财政局 环雅丽都公司 各街道办事处 |
|  |  | 新增和更新的4.5吨以下邮政车（不含机要通信车）为纯电动或氢燃料电池车，年底前，纯电动或氢燃料电池车比例达到XX%（请主责单位补充）。 | 年底前 | 中国邮政集团公司北京市西城区分公司 | —— |
|  |  | 配合市级部门研究出台加强国四柴油车等高排放车辆通行管控措施。 按市级部门要求，实施《关于加快推进国四排放标准营运柴油货车淘汰和货车新能源化方案（2024-2025年）》，加快推进国四排放标准营运柴油货车淘汰和电动化。 配合市级部门修订支持本市新能源物流配送车辆优先通行的政策，进一步扩大优先通行的支持范围和力度。配合市级部门优化新能源轻微型货车车辆办证流程，制定实施市区两级新能源轻微型货车优先通行一站式办证政策。 | 年底前 | 市交通委西城运输管理分局 区交通委 区商务局 西城公安分局 区生态环境局 | 区财政局 区城市管理委 区发展改革委 区教委 区园林绿化局 中国邮政集团公司北京市西城区分公司 各街道办事处 |
| 10 | 非道路移动机械综合治理 | 严格实施国四非道路移动机械排放标准。 区住房城市建设委、区城市管理委、区交通委、区水务局、区园林绿化局等单位加强对本行业在用非道路移动机械监管，做好编码登记和进出场登记管理，鼓励优先使用国三及以上排放标准机械和纯电动或氢燃料电池机械。 各行业主管部门对施工工地、铁路货场、工厂等内部使用（非经营性加油站）油品质量实施严格管理，确保内部使用合格油品。 | 长期实施 | 区生态环境局 区住房城市建设委 区城市管理委 区交通委 区水务局 区园林绿化局 区商务局 | —— |
|  |  | 区生态环境局加强对非道路移动机械排放、编码登记状况的监督检查。 区住房城市建设委按照市级部门要求依法将使用未经信息编码登记或者不符合排放标准的非道路移动机械的建设单位或者施工单位，记入信用信息记录，并开展行业督导。 组织推进重点企业、铁路货场的国四场内货车、国二及以下(含X阶段)排放标准非道路移动机械淘汰。 | 长期实施 | 区生态环境局 区住房城市建设委 区交通委 区发展改革委 区商务局 | 各街道办事处 |
|  |  | 加快推进3吨及以下的叉车基本为纯电动或氢燃料电池叉车。全年完成叉车电动化数量不少于10辆。 | 年底前 | 区生态环境局 区发展改革委 | 区城市管理委 |
| 11 | 强化移动源排放监管 | 公安交管、生态环境部门全年在区内主要道路完成XX万（请主责单位补充）辆次以上的重型柴油车和重型燃气车人工检查。 7月1日起，执行国家在用汽油车和柴油车排放标准b限值，强化在用车排放检测。 市场监管、生态环境、公安交管等部门牵头按职责分工，对机动车检验机构的违法行为及其他不符合规范的行为进行处罚、记分、曝光。 | 按时间 节点完成 | 西城交通支队 区生态环境局 区市场监管局 | 西城公安分局 |
|  |  | 加强摩托车治理，开展专项执法整治，加大处罚违法行为力度。 | 年底前 | 西城交通支队 西城公安分局 | 市交通委西城运输管理分局 |
| 四、提升城市环境精细化管控水平 |  |  |  |  |  |
| 12 | 落实扬尘管控责任 | 全区及各街道降尘量控制在4.5吨/平方公里·月左右（扣除沙尘影响）。 | 年底前 | 区住房城市建设委 区城市管理委 区园林绿化局 区城管执法局 区房管局 区生态环境局 各街道办事处 | 蓟城山水公司 环雅丽都公司 |
|  |  | 督促工地（场站）严格落实扬尘管控措施及“门前三包”，强化工地（场站）出口100米范围内巡查和清扫保洁，道路尘负荷持续下降。 | 年底前 | 区城市管理委 区住房城市建设委 区园林绿化局 区教委 区房管局 | 区生态环境局 各街道办事处 环雅丽都公司 |
|  |  | 定期通报全区及各街道降尘量、粗颗粒物（TSP）浓度、道路尘负荷等排名情况。 | 长期实施 | 区生态环境局 | —— |
| 13 | 提高扬尘监管水平 | 区城市管理委提升道路清扫保洁水平，不断降低道路尘土残存量。提高城市道路遗撒快速发现、快速处置能力建设。加强遗撒溯源，实现从发现遗撒问题到追溯工地源头全链条管理，遗撒线索及时移交相关执法部门查处。 全区推进道路和街巷规范化清扫保洁工作。 | 年底前 | 区城市管理委 各街道办事处 环雅丽都公司 区城管执法局 | —— |
|  |  | 区城市管理委按照市级部门要求推进建筑垃圾消纳场规范化管理，合规保留的建筑垃圾消纳场实现生产密闭化、清洁化。 | 年底前 | 区城市管理委 | 各街道办事处 |
|  |  | 区园林绿化局强化绿化过程技术指导，开展裸地生态治理和林下植被种植。对短期无建设或利用计划的裸地通过硬化、绿化等方式减少扬尘。加强园林绿化扬尘管理，配合市级部门研究完善适合不同裸地类型的扬尘生物覆盖治理文件。 | 长期实施 | 区园林绿化局 蓟城山水公司 | 区城市管理委 各街道办事处 |
| 14 | 完善扬尘管控工作机制 | 区住房城市建设委巩固扬尘防治精细化管理成效，加强对全区扬尘管控情况评价、通报，督促落实施工扬尘管控措施，确保扬尘不出工地。 加强扬尘视频监管平台使用，发现问题及时督促整改并移送城管执法部门依法处罚。 | 年底前 | 区住房城市建设委 区城市管理委 区水务局 区园林绿化局 区生态环境局 区城管执法局 | 西城交通支队 西城公安分局 |
|  |  | 区城管执法局加强对属地扬尘执法工作的指导，定期通报考评空气质量排名靠后街道的执法检查情况。完善问题移送反馈机制，及时对部门移送的扬尘问题查处结果进行闭环反馈。 | 长期实施 | 区城管执法局 各街道办事处 | 区住房城市建设委 区城市管理委 区交通委 区水务局 区园林绿化局 |
| 15 | 加强餐饮油烟源头管控 | 区市场监管局与区生态环境局依托大数据平台加强餐饮项目办理营业执照、食品经营许可证等信息的共享。区生态环境局加强研判，结合实际情况开展事前帮扶指导，通过宣传《餐饮行业污染防治手册》提升餐饮单位合规意识和水平，并做好事中事后监管。 | 长期实施 | 区市场监管局 区生态环境局 各街道办事处 | —— |
| 16 | 加强氨、恶臭等污染治理 | 按要求持续落实《北京市沥青混合料搅拌站绿色生产技术指南》。加强对生产单位、施工单位的宣传引导，鼓励其结合作业位置，合理规划运输路线、统筹安排作业时间。配合市级部门探索针对产品装车、运输等VOCs易挥发逸散环节的VOCs控制对策。 实施交通行业推广绿色沥青混合料应用的指导意见，在市级部门指导下提升道路应用温拌、高效再生、高性能改性等低污染、低能耗、高性能、高星级的绿色沥青混合料比例。 | 长期实施 | 区发展改革委 市交通委西城运输管理分局 | 区生态环境局 区财政局 |
|  |  | 持续做好消耗臭氧层物质企业备案管理，加强对未备案及使用淘汰物质违法行为的执法检查。 | 长期实施 | 区生态环境局 | —— |
| 17 | 倡导绿色生活方式 | 加强宣传，引导公众形成绿色生活方式，鼓励公众绿色出行；积极开展文明祭祀宣传，引导市民遵守文明行为规范，倡导文明、低碳、绿色祭祀。 | 长期实施 | 区民政局 | 区委宣传部 区城管执法局 各街道办事处 |
|  |  | 落实《北京市烟花爆竹安全管理规定》，全域禁止销售、燃放烟花爆竹。 | 长期实施 | 西城公安分局 区应急局 区烟花办 | 各街道办事处 |
| 18 | 加强噪声污染治理 | 配合市级部门完成本市市级声环境质量监测站点建设，推进噪声监测联网及分析信息化平台的建设；推进声环境功能区划调整发布。 | 年底前 | 区生态环境局 | 各街道办事处 |
|  |  | 优化夜间施工证明办理条件和程序，加大服务指导力度。按照重大项目建筑垃圾运输通行保障工作方案要求，对于符合条件的施工企业及时办理建筑垃圾昼间运输车辆通行证。按照房屋建筑和市政基础设施工程施工现场绿色施工考核评价办法要求，接受市级部门夜间施工扰民投诉数量考核。加大违法夜间施工查处力度。 | 年底前 | 区住房城市建设委 区城市管理委 区城管执法局 区生态环境局 | 各街道办事处 区交通委 |
|  |  | 按照本市交通运输专项补助资金、轨道交通噪声治理资金等有关管理办法要求，制定并报送交通噪声缓解年度治理计划。 加强市区两级交通噪声污染防治统筹协调和联动，持续开展“消声静路”专项行动，在重点路段增设违法鸣笛自动监测设施，加大对机动车违法鸣笛行为的曝光力度，有效解决机动车噪声扰民问题。强化噪声监管责任，协助市有关部门开展交通噪声扰民突出路段和区域的综合治理，推动将噪声污染严重路段或区域纳入市级交通噪声缓解工作计划。 | 年底前 | 区交通委 西城交通支队 | 区财政局 区生态环境局 区住房城市建设委 |
|  |  | 配合市级部门制定加强公共场所娱乐健身活动噪声监管办法，明确公共场所管理者责任主体，细化管理要求。 | 年底前 | 西城公安分局 区生态环境局 | 区住房城市建设委 区园林绿化局 区城市管理委 西城区体育局 区文化和旅游局 |
| 19 | 提升生态环境类接诉即办工作成效 | 加强生态环境类诉求办理工作，强化源头预防，结合生态环境治理工作，深化生态环境接诉即办“管家”机制，落实属地责任，加强行业统筹，重点解决市民反映的油烟、噪声等共性问题，进一步提升诉求办理解决率和满意率。 | 长期实施 | 区生态环境局 各街道办事处 | 区城市管理指挥中心 |
| 五、“一微克”行动区级示范 |  |  |  |  |  |
| 20 | “油换电”“油换氢”示范项目 | 鼓励购买新能源汽车，通过消费券等方式开展新能源汽车促消费活动。 | 年底前 | 区商务局 | 区城市管理委 各街道办事处 |
|  |  | 研究制定鼓励施工工地、居民装修垃圾运输使用电动渣土车的奖励政策。 | 年底前 | 区住房城市建设委 区发展改革委 区生态环境局 | 区商务局 区城市管理委 各街道办事处 |
|  |  | 摸清并建立辖区内柴油货车用车大户（自有车辆达10辆以上，或日使用车辆大于20辆次）的重点企业台账。 | 年底前 | 区发展改革委 市交通委西城运输管理分局 | 区生态环境局 区商务局 |
| 21 | VOCs深度治理示范项目 | 按照市级部门要求，开展区级清洁生产审核评估试点。 | 年底前 | 区生态环境局 区发展改革委 | —— |
|  |  | 试点开展餐饮选址引导、相关方事前参与等餐饮污染前端帮扶管控措施试点。 | 年底前 | 区生态环境局 区市场监管局 | 各街道办事处 |
| 22 | 精细化治理示范项目 | 编制实施大气污染防治强化措施计划。 | 4月底前 | 区生态环境局 各街道办事处 | 区交通委 区城市管理委 区发展改革委 区住房城市建设委 等其他环境污染防治工作小组成员单位 |
|  |  | 研究通过加大新能源车推广、老旧小区节能改造、背街小巷整治、扬尘精细化管控力度，不断降低辖区能耗强度和大气污染物排放强度，持续改善空气质量。 | 年底前 | 区生态环境局 区城市管理委 区住房城市建设委 | —— |
|  |  | 提高污染管控要求，对具备条件的施工工地，采取基坑气膜等全密闭施工方式，减少扬尘、噪声等污染。 区税务局按照市级部门要求落实扬尘环保税相关优惠政策，区住房城市建设委落实市级部门“绿牌”工地评定等方面鼓励政策，推动施工绿色化。 | 年底前 | 区住房城市建设委 区生态环境局 区税务局 | 区园林绿化局 区城市管理委 |
| 六、加强大气环境治理能力建设 |  |  |  |  |  |
| 23 | 加强区域联防联控 | 强化区域空气重污染应对；完善空气重污染绩效分级管理，更新应急减排清单。 依法依规启动重污染天气预警，在市生态环境局统筹下，开展区域联防联控。空气重污染期间，各成员单位组织落实各项减排措施，并加强督查检查执法。 | 年底前 | 区空气重污染应急指挥部成员单位 | 区应急局 |
|  |  | 配合市级部门深入推进清洁生产审核，配合实施京津冀区域清洁生产协同审核创新试点项目。 | 年底前 | 区生态环境局 区发展改革委 | —— |
| 24 | 发挥生态环境经济激励引导作用 | 按照《北京市企业和项目绿色绩效评价指南（试行）》，鼓励企业和项目开展绩效评级，配合市级部门逐步建立绿色企业和绿色项目库。对符合条件企业，给予绿色融资支持，引导企业绿色降碳转型。 | 年底前 | 区生态环境局 区发展改革委 | 区财政局 |
|  |  | 区财政局加强区级资金统筹，按照污染防治专项转移支付资金管理办法，向环境质量改善情况好、污染防治任务重的街道予以倾斜。加强项目储备与资金使用管理，并结合实际，相应加大财政投入力度。 | 年底前 | 区财政局 区生态环境局 | 各街道办事处 |
| 25 | 强化督导、执法和信息公开 | 区生态环境局、西城交通支队、区城管执法局、区住房城市建设委等部门依据职责，组织开展贯穿全年的环境问题执法检查专项，重点加强对餐饮、汽修、VOCs和NOx排放重点企业、施工工地等单位的执法检查。 落实环境信息依法披露改革要求，督促重点排污单位、实施强制性清洁生产审核企业等依法披露年度报告等环境信息，加强对企业环境信息依法披露活动的监督检查，按期披露率和披露质量达到市级部门要求。 | 年底前 | 区生态环境局 西城交通支队 区城管执法局 区住房城市建设委 | 西城公安分局 各街道办事处 区城市管理委 |

- 各街道蓝天保卫战2024年行动计划有关指标及重点任务

| 全区及各街道 | PM2.5浓度（微克/立方米） |  | 优良天数比率（%） | 重污染天数（天） |  | NOx重点工程累计减排量（吨） | VOCs重点工程累计减排量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全年 | 一季度 |  | 全年 | 一季度 |  |  |
| 德胜街道 | 35 | 54 | 76 | 4 | 3 | — | — |
| 什刹海街道 | 35 | 52 | 76 | 4 | 3 | — | — |
| 西长安街街道 | 35 | 52 | 76 | 4 | 3 | — | — |
| 大栅栏街道 | 35 | 50 | 76 | 4 | 3 | — | — |
| 天桥街道 | 34 | 49 | 76 | 4 | 3 | — | — |
| 新街口街道 | 34 | 48 | 76 | 4 | 3 | — | — |
| 金融街街道 | 35 | 50 | 76 | 4 | 3 | — | — |
| 椿树街道 | 35 | 50 | 76 | 4 | 3 | — | — |
| 陶然亭街道 | 34 | 49 | 76 | 4 | 3 | — | — |
| 展览路街道 | 34 | 51 | 76 | 4 | 3 | — | — |
| 月坛街道 | 34 | 48 | 76 | 4 | 3 | — | — |
| 广内街道 | 34 | 49 | 76 | 4 | 3 | — | — |
| 牛街街道 | 35 | 49 | 76 | 4 | 3 | — | — |
| 白纸坊街道 | 35 | 50 | 76 | 4 | 3 | — | — |
| 广外街道 | 34 | 52 | 76 | 4 | 3 | — | — |
| 西城区 | 34 | 49 | 76 | 4 | 3 | 850 | 660 |

附件2

- 西城区碧水保卫战2024年行动计划

| 序号 | 重点任务 | 工作措施 | 完成时限 | 主责单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、水环境质量目标 |  |  |  |  |  |
| 1 | 目标任务 | 西城区水生态环境质量稳中向好。地表水（国家和市级）考核断面达到国家和北京市要求。地下水水质总体保持稳定。 | 年底前 | 区生态环境局 区水务局 | 市规划自然资源委西城分局 区发展改革委 相关街道办事处 |
| 二、水资源保护 |  |  |  |  |  |
| 2 | 加强饮用水 保护 | 加强水源保护巡查，确保水源井核心区范围内无污水、无垃圾、无渗厕、无养殖场等污染源。 | 长期 实施 | 区水务局 相关街道办事处 | 区生态环境局 |
|  |  | 按北京市要求，配合开展市饮用水水源地年度调查评估，按国家要求完成系统填报，年底前提交评估报告，实现水源地“一源一档”动态管理。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区水务局 相关街道办事处 |
|  |  | 开展水源地专项执法和日常监管,加强“三监联动”，动态清理整治水源保护区内影响水源安全的排污口、垃圾堆放等环境问题。加强饮用水源地保护区风险防范和应急管理。 | 长期 实施 | 区生态环境局 区水务局 | 相关街道办事处 |
| 3 | 加强地下水 保护 | 落实辖区地下水水质保持方案，确保地下水水质保持稳定。对辖区地下水污染风险监控点开展丰、枯水期监测。 | 长期 实施 | 区生态环境局 区水务局 | 市规划自然资源委西城分局 相关街道办事处 |
|  |  | 配合北京市推进地下水超采治理，落实北京市地下水超采综合治理实施方案，加强地下水储备区水源涵养和保护。 | 长期 实施 | 区水务局 | 区生态环境局 相关街道办事处 |
|  |  | 按北京市要求，配合开展地下水污染风险源分类分级管理办法的研究制定，配合完成地下水风险源信息调查工作。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区水务局 相关街道办事处 |
| 4 | 节水型社会 建设 | 持续推进节水型社会建设，按照市水务局下达到西城区的要求，完成2023年生产生活用水总量及万元GDP用水量任务目标。 | 年底前 | 区水务局 各街道办事处 | —— |
|  |  | 进一步加强用水总量管控，提高用水效率。结合本区用水实际情况，将用水总量进一步分解下达至街道，并细化管控措施。 | 年底前 | 区水务局 各街道办事处 | —— |
| 三、水环境治理 |  |  |  |  |  |
| 5 | 强化城乡 生活污染 治理 | 实施全面打赢城乡水环境治理歼灭战三年行动方案，累计新（改）建污水收集管线XX公里；强化再生水配置利用能力，配合推进实施试点公园、绿地再生水输配水管线建设。 | 年底前 | 区水务局 区园林绿化局 北京市排水集团一分公司 | 区发展改革委 市规划自然资源委西城分局 各街道办事处 |
| 6 | 加强汛期 污染防治 | 加大雨污混接错接巡查整治力度，实现雨污混流动态清零。制定实施西城区雨污混接错接排查治理方案。配合开展陶然亭溢流污水调蓄净化工程建设。 | 年底前 | 区水务局 各街道办事处 | 北京市排水集团一分公司 |
|  |  | 汛前持续开展“清管行动”。提前对雨水管涵、雨污合流管涵、雨水口（雨箅子）等进行全面清掏并加大巡查、清理力度。 | 9月底前 | 区水务局 各街道办事处 | 北京市排水集团一分公司 |
|  |  | 加强汛期河湖水环境精细化管理，雨后24小时内对国、市考断面所在重点水体及时清理垃圾、漂浮物。开展雨后入河排口排污检查，严厉打击污水直排、借雨偷排行为。 | 长期 实施 | 区水务局 各街道办事处 | 区生态环境局 |
| 7 | 加强工业 污染防治 | 加大工业污染防治力度，严厉处罚无排污许可证和不按排污许可证排放废水行为。 | 长期 实施 | 区生态环境局 | 区发展改革委 区委宣传部 |
|  |  | 开展排污许可证单位执行报告提交率审核。对2021年以来新核发、重新申请排污许可证以及重点行业排污许可证进行许可证质量、2023年度执行报告全覆盖审核，审核总数不少于持证单位总数的三分之一。2023年度执行报告按时提交率应达到98%以上。 | 长期 实施 | 区生态环境局 | —— |
| 8 | 加强入河 排污口监管 | 健全入河排污口长效监督管理机制，动态完善 “受纳水体—排污口—排污通道—排污单位”管理台账。巩固排查整治成效，确保违规排污口动态清零 | 长期 实施 | 区生态环境局 区水务局 | 相关街道办事处 北京市排水集团一分公司 |
|  |  | 做好入河排污口分级设置审批工作。按照国家和北京市生态环境局要求每季度上报入河排污口监督管理工作进展情况。 | 长期 实施 | 区生态环境局 | 区水务局 相关街道办事处 |
| 9 | 巩固水体 整治成效 | 发挥“河长制”“湖长制”统筹作用，强化汛期面源污染治理，污水直排混排入河监管，小微水体管护巡查力度等工作。 | 长期 实施 | 区水务局 相关街道办事处 | 北京市排水集团一分公司 |
|  |  | 加强对小微水体、劣Ⅴ类水体监测、巡查，对发现的问题，及时开展整改，确保动态清零。 | 长期 实施 | 区水务局 区生态环境局 相关街道办事处 | —— |
| 10 | 深化流域 生态补偿 | 按北京市要求，落实《北京市水生态区域补偿暂行办法》。 | 年底前 | 区水务局 区生态环境局 区财政局 | —— |
| 11 | 强化跨部门监管执法 | 巩固多部门联合执法机制，加大环境执法力度。以水环境问题为导向，开展流域“点穴”执法，重点对饮用水水源地、入河排污口、未纳管企业等开展专项执法。 | 年底前 | 区水务局 区生态环境局 | 各街道办事处 北京市排水集团一分公司 |
|  |  | 严厉打击向城市雨水管道排污及倾倒垃圾、向河道倾倒及填埋垃圾等违法行为，切实降低初期雨水污染对河流水质的影响。 | 长期 实施 | 各街道办事处 区水务局 | 区城管执法局 |
| 12 | 落实监督 指导 | 落实全市水生态环境领域“三监联动”工作机制。结合市级通报反馈意见，聚焦饮用水水源地、重点河流、汛期面源等重点区域和问题，加强指导帮扶，推动问题整改。 | 长期 实施 | 区生态环境局 区水务局 | 相关街道办事处 |
| 四、水生态修复 |  |  |  |  |  |
| 13 | 保障重点 河流生态 流量 | 统筹生活、生产、生态用水配置，加强河湖生态用水保障，鼓励再生水用于河湖生态补水。 | 年底前 | 区水务局 | —— |
|  |  | 建立河流、湖库生态流量保障清单，并纳入河湖长制统一管理。建立生态流量数据共享机制。 | 年底前 | 区水务局 相关街道办事处 | —— |
| 14 | 提升水生态 系统健康 | 完成人定湖水质改善提升，推动大观园水质和水生态的改善。 | 长期实施 | 区水务局 区公园管理中心 相关街道办事处 | 区生态环境局 |
| 15 | 加强生态环境监测 | 实施覆盖到社区的水环境质量监测评价体系，对社区的水环境质量开展监测评价。开展水生态环境状况监测评价。 | 长期 实施 | 区生态环境局 | 各街道办事处 |
|  |  | 大力推进区级生态环境监测机构基础站、特色站监测能力建设，开展基础站达标评估，提高监测数据支撑能力。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区财政局 区市场监管局 |

附件3

- 西城区净土保卫战2024年行动计划

| 序号 | 重点任务 | 工作措施 | 完成 时限 | 主责单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、土壤污染防治目标 |  |  |  |  |  |
| 1 | 目标任务 | 建设用地土壤环境风险得到有效管控，安全利用得到有效保障。加强土壤污染源头防控，土壤环境质量保持良好。 | 年底前 | 区生态环境局 市规划自然资源委西城分局 区应急局 | 区发展改革委 区住房城市建设委 区城市管理委 区园林绿化局 |
| 二、持续深入防控建设用地风险 |  |  |  |  |  |
| 2 | 科学管控建设用地风险 | 以筛查台账为基础，考虑行业、生产年限等因素，筛选可能存在较高土壤污染风险的地块，列入优先监管地块清单，2月底、8月底前更新清单。 按要求填报“全国建设用地土壤环境管理信息系统”，包括优先监管地块的基础信息、监测点位、监测结果、污染管控措施等。 | 年底前 | 区生态环境局 区发展改革委 | 市规划自然资源委 西城分局 区市场监管局 相关街道办事处 |
|  |  | 削减受污染建设用地面积。落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度，按照国家有关规定建立污染地块名录，鼓励应用绿色低碳治理技术，科学实施土壤污染风险管控、修复，加强风险管控、修复方案备案管理。 | 年底前 | 区生态环境局 | 市规划自然资源委 西城分局 区住房城市建设委 |
| 3 | 拓展建设用地管理广度 | 筛查土壤污染风险。根据上年度关停退出工业企业情况，结合注销、撤销排污许可信息，按照关停退出工业企业原址用地土壤污染风险筛查指南，动态更新完善筛查台账。 | 年底前 | 区生态环境局 区发展改革委 | 市规划自然资源委 西城分局 区市场监管局 相关街道办事处 |
|  |  | 监管后期管理地块。风险管控、修复活动完成后，需要实施后期管理的地块，加强监测、运维、制度控制等。 | 年底前 | 区生态环境局 | 市规划自然资源委 西城分局 区住房城市建设委 |
|  |  | 加快处置转运污染土壤。加强“分阶段”修复地块监督管理，涉及转运污染土壤的，督促按承诺时限和措施完成转运污染土壤处置、效果评估及备案。 | 年底前 | 区生态环境局 | 市规划自然资源委 西城分局 |
| 4 | 依法保障建设用地安全 | 保障重点建设用地安全利用。重点建设用地安全利用率达到100%，或者达到95%以上且当年依法处罚、整改到位。用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，督促开展土壤污染状况调查，依法落实土壤污染风险管控和修复措施。 | 年底前 | 区生态环境局 市规划自然资源委西城分局 | 区住房城市建设委 |
|  |  | 推进土壤环境现状调查。鼓励工业企业用地使用权转让、出租时，开展土壤环境现状调查。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区发展改革委 |
| 5 | 精准防控工业源头污染 | 细化管理土壤污染重点监管单位。更新土壤污染重点监管单位名录，监督指导重点单位落实法定义务，建立完善土壤和地下水污染防治制度。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区发展改革委 |
|  |  | 防控涉重金属企业污染。持续排查整治涉镉等重金属行业企业。根据上年度排查情况，指导推动含电镀工序企业开展绿色化改造。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区发展改革委 |
|  |  | 强化管理潜在污染企业。加油站及时报告埋地储罐变化信息，抽查不少于20%加油站防渗漏措施落实情况。 | 年底前 | 区生态环境局 区应急局 | 区发展改革委 |
| 6 | 提升固体废物收运能力 | 加强小微医疗废物收运能力。完善“小箱进大箱”等工作机制，健全小微医疗机构医废收运体系。 | 年底前 | 区卫生健康委 区生态环境局 区城市管理委 西城公安分局 | 相关街道办事处 |
|  |  | 推动商品流通领域落实生产者责任延伸制度，组织引导在京销售电动自行车的厂商通过以旧换新等方式，回收废蓄电池。落实“街乡吹哨，部门报到”，组织街道、乡镇加强对电动自行车销售网点回收废蓄电池的检查帮扶，督促规范经营、消防安全、污染防治。 | 年底前 | 区商务局 区市场监管局 西城消防支队 各街道办事处 | 区生态环境局 区发展改革委 区城市管理委 |
|  |  | 探索开展废铅蓄电池收集转运试点工作。配合北京市推进废锂蓄电池跨省转移利用工作协调和京津冀区域废蓄电池利用合作。 | 年底前 | 区城市管理委 区生态环境局 各街道办事处 | 西城公安分局 西城消防支队 区发展改革委 |
| 三、持续推进园林绿化用地安全利用 |  |  |  |  |  |
| 7 | 探索园林绿化用地面源污染治理 | 试点推进园林绿化有机废弃物生态循环利用。 | 年底前 | 区园林绿化局 | 区生态环境局 |
| 四、大力提升土壤环境治理能力 |  |  |  |  |  |
| 8 | 加强新污染物治理 | 按北京市统一要求开展2024年度化学物质环境信息统计调查工作。 | 3月底 | 区生态环境局 | — — |
|  |  | 规范抗生素类药品使用。强化管理抗菌药物临床应用，开展抗菌药物及细菌耐药监测；严格落实零售药店凭处方销售处方药类抗菌药物。 监督管理兽用抗菌药，抽查兽药质量，推行凭兽医处方销售使用兽用抗菌药；实施兽用抗菌药使用减量化行动；综合治理兽用抗菌药，有效遏制动物源细菌耐药、兽药残留超标。 | 年底前 | 区卫生健康委 区市场监管局 | — — |
|  |  | 严格管控具有环境持久性、生物累积性等特性的高毒高风险农药及助剂。鼓励发展高效低风险农药，稳步推进高毒高风险农药淘汰和替代。开展禁限用农药非法添加和农药残留超标问题专项整治。 | 年到前 | 区园林绿化局 | — — |
|  |  | 加强产品新污染物含量抽检。依据强制性国家标准确定的重点管控新污染物含量控制要求，随机抽检儿童玩具、学生用品等相关产品质量，依法处理抽检中发现的不合格产品。 | 年底前 | 区市场监管局 | — — |
| 9 | 完善管理体系 | 配合北京市按季度开展区域评价。依据《土壤污染治理效果评价办法（试行）》，从土壤改良及监测达标、重点任务落实情况、推动提高绿色发展水平三方面，按季度配合北京市对西城区土壤污染治理效果的评价考核。 | 年底前 | 区生态环境局 | 市规划自然资源委西城分局 |
|  |  | 规范管理建设用地信息系统。督促相关主体及时、规范填报全国建设用地土壤环境管理信息系统，完善边界矢量上传、从业单位注册及业绩填报、调查环节质量控制等，及时更新重点监管单位、地块开发利用、信用记录系统、质控调查等模块信息。开展建设用地土壤污染状况调查监督检查。 | 年底前 | 区生态环境局 | 市规划自然资源委西城分局 |
|  |  | 共享土壤污染防治信息。各部门共享上年度土壤污染防治工作中形成的监测、统计等相关信息，动态共享本年度土壤污染防治相关信息。 | 年底前 | 区生态环境局 区园林绿化局 市规划自然资源委西城分局 区住房城市建设委 区发展改革委 | 各街道办事处 |
| 10 | 加强监测监管 | 综合监测土壤环境状况。配合北京市监测本区土壤市控网基础点，分析应用监测结果。 | 年底前 | 区生态环境局 | 相关街道办事处 |
|  |  | 配合北京市探索卫星遥感监测监管，及时组织核查市生态环境局利用卫星遥感发现的疑似违法开工建设情形。 | 年底前 | 区生态环境局 | 市规划自然资源委 西城分局 区住房城市建设委 |
|  |  | 加强专项执法和日常检查。根据西城区土壤重点监管单位和风险管控单位变化情况，加强建设用地风险管控和修复日常检查，重点检查污染物含量超筛选值地块风险防控、土壤污染状况调查、转运污染土壤按承诺处置、有关从业单位规范记录信息并管理档案等落实情况。 | 年底前 | 区生态环境局 市规划自然资源委西城分局 | 相关街道办事处 |
| 11 | 推动公众参与 | 加强土壤保护宣传教育，普及相关科学知识，增强公众保护意识，引导公众依法参与保护工作。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区园林绿化局 市规划自然资源委 西城分局 各街道办事处 |

附件4

- 西城区应对气候变化2024年行动计划

| 序号 | 重点任务 | 工作措施 | 完成时限 | 主责单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、温室气体排放控制目标 |  |  |  |  |  |
| 1 | 温室气体排放控制目标 | 切实控制温室气体排放,碳排放总量得到有效控制。碳排放强度同比持续下降,较2020年累计下降15%左右。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区发展改革委 区科技和信息化局 区住房城市建设委 区交通委 区城市管理委 |
| 二、完善应对气候变化综合管理体系 |  |  |  |  |  |
| 2 | 强化碳排放双控制度 | 落实北京市碳排放双控制度，深化落实“1+N”碳达峰碳中和制度。 在建设项目环境影响评价中开展碳排放核算评价，严格控制新建项目碳排放水平。 推动重点单位建立碳排放管理体系，鼓励设立碳排放管理岗位，强化节能减碳管理责任，完善落实碳排放状况报告制度，科学合理控制碳排放。 | 年底前 | 区发展改革委 区生态环境局 | —— |
| 3 | 完善碳排放权交易体系 | 落实2024年度北京市碳排放权交易工作，配合确定重点排放单位名单，督促重点排放单位完成碳排放配额履约。 | 年底前 | 区生态环境局 | —— |
|  |  | 按照北京市要求，组织本区纳入全国碳市场的发电等行业重点排放单位完成数据审核、报送和核查、监督履约等工作。 | 年底前 | 区生态环境局 | —— |
| 4 | 强化低碳试点示范 | 按照北京市开展低碳试点示范及减污降碳协同创新试点示范建设要求，积极组织申报市级低碳领跑者、气候友好型示范区域试点。西城园管委会推进金科新区低碳示范区创建；各街道办事处遴选出基础条件较好的社区，在社区管理、生活方式、生态建设等方面落实低碳模式、低碳理念，积极推动低碳试点创建，鼓励社区探索协同治理创新模式。 | 年底前 | 区生态环境局 西城园管委会 各街道办事处 | 区发展改革委 区科技和信息化局 |
|  |  | 持续组织申报市级先进低碳技术项目试点示范。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区发展改革委 区城市管理委 区住房城市建设委 区科技和信息化局 区交通委 |
|  |  | 开展区级低碳试点示范，加强项目征集和组织实施，组织动员辖区重点碳排放单位申报相关试点项目，街道、社区、园区做好低碳发展规划和建设。 | 年底前 | 区生态环境局 区住房城市建设委 各街道办事处 西城园管委会 | —— |
| 三、深入推进重点领域温室气体排放控制工作 |  |  |  |  |  |
| 5 | 推进能源低碳化发展 | 大力开展能源节约和能效提升，万元GDP能耗下降达到北京市要求。严控化石能源消费总量，天然气消费规模达到市级目标要求。在交通、公共照明及能源供应等领域推广智慧管理系统，实现对能源消耗和碳排放活动的精细化监测和智能化管控。 | 年底前 | 区发展改革委 区城市管理委 | —— |
|  |  | 落实北京市可再生能源替代方案，新增能源消费优先由可再生能源提供，2024年可再生能源消费占比持续提升，达到市级要求。 | 年底前 | 区发展改革委 区城市管理委 | —— |
|  |  | 持续优化用能结构，推动可再生能源规模化利用，在确保安全的前提下有序推动光伏、光热应用。区教委和区国资委督促教育系统和区属国企积极在所属建筑安装使用光伏、光热等可再生能源系统。鼓励平房居民炊事采用电能，在机关事业单位试点全电厨房。进一步提高绿色电力应用规模。 | 年底前 | 区发展改革委 区城市管理委 区教委 区国资委 区机关事务服务中心 | —— |
|  |  | 强化低碳能源合作开发，加快推进区域能源基础设施互联互通。联合开发可再生资源，扩大区域绿色电力消费，加快推动区域能源低碳转型。探索打造全电试点区域。 | 年底前 | 区发展改革委 区城市管理委 | —— |
| 6 | 构建绿色低碳产业体系 | 大力发展循环经济，构建循环型产业体系，提升资源综合利用能力，提高再生资源回收率，生活垃圾资源化利用率达80%以上。 推进城市废弃物低碳协同处置，加强建筑垃圾源头减量和分类回收。 | 年底前 | 区发展改革委 区城市管理委 区住房城市建设委 | —— |
|  |  | 加强循环经济产业园区建设，开展产业园区低碳改造升级，进一步加大资源梯级利用和系统优化。持续开展数据中心节能降碳改造。 | 年底前 | 区科技和信息化局 西城园管委会 区发展改革委 | —— |
| 7 | 推进建筑领域低碳化 | 落实北京市建筑绿色发展条例，广泛开展宣传解读和培训，推进建筑重点领域减排措施落实，建筑领域碳排放得到有效控制。 | 年底前 | 区住房城市建设委 | 区发展改革委 市规划自然资源委西城分局 区城市管理委 |
|  |  | 落实公共建筑节能设计等标准。大力推广绿色建筑，新建政府投资和公共建筑执行绿色建筑三星级及以上标准。 | 年底前 | 市规划自然资源委西城分局 区发展改革委 区住房城市建设委 | —— |
|  |  | 加快推广超低能耗建筑，大力推进公共建筑节能绿色改造。装配式建筑占新建建筑面积的比例达到50%。 | 年底前 | 区住房城市建设委 区发展改革委 市规划自然资源委西城分局 | —— |
| 8 | 创建绿色智能供热体系 | 出台并实施供暖结构重构方案。全区范围内禁止新建和扩建燃气独立供暖系统（不具备可再生能源供热条件的除外，居民自行安装燃气壁挂炉采暖除外），新建建筑及新建供热项目优先采用新能源供热或采用新能源耦合常规能源供热。新建建筑耦合供热系统中，新能源供热装机占比原则上不低于60%； | 年底前 | 区城市管理委 区发展改革委 | —— |
|  |  | 统筹实施供热智能化控制、供热资源整合、热网系统重组等，有序推进散小热源整合联网及新能源和可再生能源耦合供热替代，优化热电联产热源布局，完善区域合作热网； | 年底前 | 区城市管理委 区发展改革委 | —— |
|  |  | 加大地源热泵和余热回收等绿色低碳技术推广应用，支持具备条件的既有燃气热电厂、燃气调峰热源厂、燃气锅炉房等加装烟气余热热泵回收装置。 | 年底前 | 区城市管理委 区发展改革委 区水务局 | —— |
|  |  | 推进既有燃气供热系统低碳改造示范，加大燃气锅炉能源低碳转型。完成xx万平方米既有建筑智能化供热改造，创建xx个可推广的典型案例。（区城市管理委补充） | 年底前 | 区发展改革委 区城市管理委 | —— |
| 9 | 加强城市绿色交通体系建设 | 扎实推进慢行优先、公交优先、绿色优先，中心城区绿色出行比例力争达到75%左右。 | 年底前 | 区交通委 | —— |
|  |  | 结合历史文化街区保护更新，优先打造无车区和绿色交通优先区域。 | 年底前 | 区交通委 | —— |
| 10 | 控制农业和非二氧化碳温室气体排放 | 落实北京市甲烷排放控制方案，稳妥有序开展甲烷排放控制工作。 | 年底前 | 区生态环境局 区发展改革委 区城市管理委 区水务局 | —— |
| 11 | 提升生态系统应对气候变化能力 | 完善林业固碳监测系统和评估机制。全区森林蓄积量达到XX万立方米。（区园林绿化局补充） | 年底前 | 区园林绿化局 | —— |
|  |  | 着力推进城市生态系统适应气候变化工作，鼓励并利用基于自然的解决方案，构建生态廊道和城镇建设相互交融的空间格局。 | 年底前 | 区园林绿化局 市规划自然资源委西城分局 | —— |
| 四、加强城市气候适应性建设 |  |  |  |  |  |
| 12 | 加强适应气候变化工作统筹 | 落实北京市适应气候变化行动方案，普及适应气候变化理念，提升城市气候变化风险评估和适应气候变化能力。落实基于应对气候变化的排水、供热、供电等城市基础设施建设和运行标准，推动现有设施升级改造。 | 年底前 | 区生态环境局 区城市管理委 区发展改革委 市规划自然资源委西城分局 区应急局 区水务局 区住房城市建设委 | 区交通委 区文化和旅游局 区卫生健康委 区园林绿化局 区财政局 |
| 13 | 加强海绵城市建设 | 推广开展“海绵校园”“海绵公园”“海绵道路”等海绵城市建设工程。全区海绵城市达标面积比例力争XX%。（区水务局补充） | 年底前 | 区水务局 | —— |
| 14 | 提升监测预警能力 | 配合市级部门加强预测预警。 | 年底前 | 区应急局 | —— |
| 五、强化综合保障和能力建设 |  |  |  |  |  |
| 15 | 提升统计核算能力和数据质量管理 | 按照市级部门制定的区级温室气体清单编制指南，开展区级温室气体清单编制工作。 | 年底前 | 区生态环境局 | —— |
|  |  | 定期统计全区能源运行情况，高质量完成五经普能源统计调查任务，夯实能耗核算数据基础，加强全区能耗和碳排放形势分析会商。 加强能源运行监测，夯实碳排放核算数据基础，定期开展区级碳排放形势分析。 | 年底前 | 区生态环境局 区统计局 区发展改革委 区城市管理委 | —— |
| 16 | 强化应对气候变化财政及经济政策支持 | 加大财政资金对减缓和适应气候变化工作的支持力度，鼓励低碳技术和项目，逐步削减对燃气供暖等化石能源消费的政策补贴，加强对光伏发电、地热及热泵等可再生能源开发利用，以及气候适应型城市建设试点和能力建设的政策支持。 落实北京市气候投融资等绿色金融政策，引导更多社会资金流向应对气候变化领域。配合推动落实北京市碳资产质押融资试点方案，配合探索开展京津冀区域内绿色金融合作模式。 | 年底前 | 区财政局 区生态环境局 金融街服务局 区发展改革委 | —— |
| 17 | 加强宣传引导教育 | 组织开展2024年低碳日、环境日、生态日等宣传活动，加大应对气候变化宣传力度。推广高效低碳绿色产品，利用碳普惠等形式，引导市民积极参与低碳出行与垃圾分类等绿色低碳的生活方式和消费理念。 | 年底前 | 区生态环境局 区发展改革委 区交通委 区城市管理委 区机关事务服务中心 | —— |
|  |  | 开展应对气候变化、碳市场等相关教育培训，提高各级党员领导干部、企业人员、社会公众应对气候变化知识的培训力度，将应对气候变化纳入干部教育培训的重要内容，提升推动低碳发展本领。 | 年底前 | 区生态环境局 区委组织部 | —— |
| 18 | 开展交流合作 | 开展应对气候变化交流，积极参与国际大都市清洁空气和应对气候变化论坛，宣传低碳发展实践成效。 | 年底前 | 区生态环境局 区发展改革委 | —— |

附件5

- 西城区生态保护2024年行动计划

| 序号 | 重点任务 | 工作措施 | 完成 时限 | 主责单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生态环境质量状况目标 |  |  |  |  |  |
| 1 | 目标任务 | 生态环境质量指数（EI）力争稳中向好。 | 年底前 | 区生态环境局 | 市规划自然资源委西城分局 区园林绿化局 区水务局 |
| 二、强化生物多样性保护 |  |  |  |  |  |
| 2 | 加大生物多样性保护力度 | 落实通风廊道规划，推动廊道区域的综合整治。 | 年底前 | 市规划自然资源委西城分局 | —— |
|  |  | 在具备条件的公园、城市森林、湿地等区域，增加生物多样性保护措施，搭建绿地昆虫旅馆、人工鸟窝，栽植食源植物和蜜源植物等，招引鸟类和昆虫，探索开展生物多样性智慧化观测；探索公园内部动物集中栖息区域噪声水平控制，为栖息动物提供安静的生存环境。 | 年底前 | 区园林绿化局 | —— |
| 3 | 加强监测评估和执法检查 | 配合市级部门开展2024年鸟类、鱼类、大型真菌等生物多样性调查，开展良好生态环境指示物种观测工作。 | 年底前 | 区生态环境局 | —— |
| 三、维护生态空间格局稳定性 |  |  |  |  |  |
| 4 | 统筹推进实施生态保护修复 | 探索开展国土空间生态修复规划实施体检评估，形成试评估报告。 | 年底前 | 市规划自然资源委西城分局 | 区园林绿化局 区水务局 区生态环境局 区发展改革委 |
|  |  | 围绕现有格局及历史文化传承，优先落实“核心格局”绿地建设，逐步恢复鱼藻池、先农坛、月坛等历史名园，增加区域性绿地系统。探索拓展绿化空间新形式，推动西单体育公园、新兴盛绿地等绿色空间建设。选择广阳谷等城市森林，试点开展社区生态服务功能评价。 | 年底前 | 区园林绿化局 | —— |
|  |  | 推进园林绿化“增绿提质”，森林覆盖率达到XX%。 推进自然带营建工作，建设生态保育小区XX处，推进平原生态林养护经营示范区XX处。（区园林绿化局补充） | 年底前 | 区园林绿化局 | —— |
|  |  | 新增城市绿地XX公顷，建设休闲公园、城市森林XX处，口袋公园及小微绿地XX处。（区园林绿化局补充） | 年底前 | 区园林绿化局 | —— |
|  |  | 因地制宜开展湿地恢复，湿地保护率达到XX%。 | 年底前 | 区园林绿化局 | —— |
| 四、促进生态保护可持续发展 |  |  |  |  |  |
| 5 | 推进区域生态协同治理 | 配合开展京津冀林木良种备案互认工作，协同防控美国白蛾、松材线虫等有害生物。 | 年底前 | 区园林绿化局 | —— |
| 6 | 开展生态环境质量评价 | 配合市级部门开展生态环境质量评价，客观反映生态环境质量状况及变化趋势。 | 年底前 | 区生态环境局 | —— |
|  |  | 逐步建立生态环境质量指数统筹协调工作机制，各街道组织对生态用地变化线索开展实地核查，提升生态保护精细化水平。 | 年底前 | 区生态环境局 各街道办事处 | —— |
| 7 | 开展GEP-R核算和应用 | 落实《北京市生态系统调节服务价值（GEP-R）核算方案》，配合市级部门做好区级年度GEP-R核算工作。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区发展改革委 市规划自然资源委西城分局 区水务局 区园林绿化局 区统计局 |
|  |  | 以生态保护为导向，配合市级部门推进GEP-R核算结果在结对协作综合性生态保护补偿等中的应用。 | 年底前 | 区发展改革委 区财政局 | 区生态环境局 |
| 8 | 开展森林城市创建 | 落实北京市森林城市发展规划要求，持续推动全域森林城市创建。全区绿视率稳中有升。 | 持续推进 | 区园林绿化局 | 区生态环境局 |