附件1

2021年西城区交通综合治理行动计划

按照北京市交通综合治理领导小组关于印发《2021年北京市交通综合治理行动计划》（京交综治发〔2021〕1号）的工作要求，制定《2021年西城区交通综合治理行动计划》，具体内容如下：

一、工作思路和目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届五中全会和市委十二届十六次全会精神, 深入落实首都核心功能区城市战略定位, 加强“四个中心”功能建设，提高“四个服务”水平，牢牢把握以人民为中心的发展思想，坚持问题导向, 聚焦关键问题，突出重点区域，强化法治、精治、共治，不断提高绿色出行比例，促进交通与城市协调发展，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

2021年西城区交通综合治理工作要坚持“慢行优先、公交优先、绿色优先”理念，着力推进慢行系统建设、城市路网建设、停车设施建设、停车资源管理、区域综合整治、交通秩序管控、非机动车管理、公共交通建设、智能化设施建设、文明交通宣传等十个方面的工作，通过广大交通参与者和交通管理者的共同努力，加大动、静态交通管控力度，提高市民绿色出行比例，进一步缓解核心区交通拥堵。

二、交通综合治理工作任务

（一）落实慢行系统规划，鼓励市民绿色出行，降低机动车使用频率

1.加快道路慢行系统建设。推进南横西街等23条道路的慢行系统建设，对道路人行步道进行规范化改造，更新和完善无障碍设施，在符合条件的人行步道开口处设置石材柱型阻车桩以杜绝违法停车现象，逐步对非机动车道彩铺进行完善以强化非机动车路权，完成新建自行车道21公里。（主责单位：区城市管理委（区交通委），配合单位：西城交通支队、蓟城山水公司、各街道办事处）

区城市管理委（区交通委）联系科室：市政管理科

联系人：张亮    联系电话：88391775

西城交通支队联系科室：秩序大队

联系人：要再强  联系电话：68399297

蓟城山水公司联系科室：市政科

联系人：闫颜    联系电话：52684018

2.继续提升慢行系统品质	。通过加强规划设计、优化节点彩铺、加强局部改造、完善信号标识等措施，推进实施西单南北大街延长线、平安大街、中轴线特定风貌管控区、二环辅路等慢行系统品质优化改造；严格落实《北京市步行和自行车交通环境规划设计标准》，继续开展西城区道路林荫计划，全区建成37条慢行林荫路；配合提升京藏高速辅路（德胜门桥—马甸桥）沿线自行车骑行环境品质。（主责单位：区城市管理委（区交通委）、西城交通支队，配合单位：蓟城山水公司、各街道办事处）

区城市管理委（区交通委）联系科室：市政管理科

联系人：张亮    联系电话：88391775

西城交通支队联系科室：秩序大队

联系人：要再强  联系电话：68399297

蓟城山水公司联系科室：市政科

联系人：闫颜    联系电话：52684018

3.开展滨水、绿道与慢行系统融合试点。落实巡河路、园林绿道面向步行、骑行者的开放政策，继续推进连线成网，完成滨水、绿道与慢行系统融合开放道路建设。（主责单位：区园林绿化局，配合单位：区城市管理委（区交通委）、西城交通支队、蓟城山水公司、各街道办事处）

区园林绿化局联系科室：规划建设科

联系人：康欣    联系电话：68026458

区城市管理委（区交通委）联系科室：市政管理科

联系人：张亮    联系电话：88391775

西城交通支队联系科室：秩序大队

联系人：要再强  联系电话：683999297

蓟城山水公司联系科室：市政科

联系人：闫颜    联系电话：52684018

4.加强自行车道、步行道综合治理。对已完成治理的自行车步行系统，按照“一保两优化，三无四加强”整治标准持续整治，强化路面执法，扎实推进慢行优先，全面提升慢行系统品质，使其达到了良好的完整性、连续性、通达性，为自行车、步行提供便利条件，实现区域绿色出行比例达到75%以上。（主责单位：区城市管理委（区交通委）、西城交通支队，配合单位：蓟城山水公司、各街道办事处）

区城市管理委（区交通委）联系科室：市政管理科

联系人：张亮    联系电话：88391775

西城交通支队联系科室：秩序大队

联系人：要再强  联系电话：68399297

蓟城山水公司联系科室：市政科

联系人：闫颜    联系电话：52684018

5.打造慢行示范街区。落实蓝天保卫战行动计划，推动三里河、金融街、什刹海、金科新区等区域慢行道路联网成片，打造慢行示范街区。（主责单位：区城市管理委（区交通委），配合单位：西城交通支队、蓟城山水公司、各街道办事处）

区城市管理委（区交通委）联系科室：市政管理科

联系人：张亮    联系电话：88391775

西城交通支队联系科室：秩序大队

联系人：要再强  联系电话：68399297

蓟城山水公司联系科室：市政科

联系人：闫颜    联系电话：52684018

（二）加快城市道路设施建设，提高次干路、支路规划实施率，完善道路路网结构

6.建成通车3条次干路、支路。推进全区32条市政道路建设任务，重点推进道路征收工作，年底实现3条道路通车，进一步提高我区次干路、支路的道路实现率，缓解重点地区交通拥堵；配合开工建设南中轴路，开展征地、拆迁、园林绿化移伐等相关工作；编制十四五时期西城区次干路、支路建设规划，确保十四五末能按计划完成。（主责单位：区住房城市建设委（区重大办），配合单位：区房管局、区城市管理委（区交通委）、区生态环境局、市规划自然资源委西城分局、西城交通支队、各街道办事处）

区住房城市建设委（区重大办）联系科室：节能市政管理科

联系人：冯晓东    联系电话：63028866-1403

区房管局联系科室：征收审核科

联系人：邢海侠    联系电话：66150197

区城市管理委（区交通委）联系科室：市政管理科

联系人：张亮      联系电话：88391775

区生态环境局联系科室：行政审批科

联系人：张景欣      联系电话：83975189

市规划自然资源委西城分局联系科室：市政交通科

联系人：韩浩      联系电话：66182527

西城交通支队联系科室：秩序大队

联系人：要再强  联系电话：68399297

7.实施道路疏堵工程。拟完成白纸坊桥西、天宁寺前街等5处道路疏堵工程，畅通道路1.4公里，通过实施架空线入地、拆除绿化带、路口改造等工程，解决影响交通的瓶颈；（主责单位：区城市管理委（区交通委），配合单位：西城交通支队、蓟城山水公司、各街道办事处）

区城市管理委（区交通委）联系科室：市政管理科

联系人：张亮    联系电话：88391775

西城交通支队联系科室：秩序大队

联系人：要再强  联系电话：68399297

蓟城山水公司联系科室：市政科

联系人：闫颜    联系电话：52684018

8.完成道路养护和大中修工程。完成红莲南路、白广路等23条道路大修工程，大修道路9.6公里，确保辖区道路完好率达到93%以上；实施安德路等21条道路的雨污水管线改造，更换和维修市政排水管线5745米；进一步强化路政管理，实现道路私占私掘违法行为同比下降20%。（主责单位：区城市管理委（区交通委），配合单位：蓟城山水公司、各街道办事处）

区城市管理委（区交通委）联系科室：市政管理科

联系人：张亮    联系电话：88391775

蓟城山水公司联系科室：市政科

联系人：闫颜    联系电话：52684018

9.加快代征代建道路的清理接收工作。落实本市代征道路用地移交工作方案，2021年计划清理腾退道路4条，并完成相关道路的移交和接养程序，针对部分道路规划建设手续不齐，缺乏照明、路名牌、绿化等设施的情况，按照“一路一策”原则，制定方案解决，建立移交后道路维护管理长效机制和建设资金保障机制。（主责单位：市规划自然资源委西城分局，配合单位：区住房城市建设委（区重大办）、区城市管理委（区交通委）、蓟城山水公司、各街道办事处）

市规划自然资源委西城分局联系科室：规划土地核验科

联系人：郑杰      联系电话：66181264

区住房城市建设委（区重大办）联系科室：节能市政管理科

联系人：冯晓东    联系电话：63028866-1403

区城市管理委（区交通委）联系科室：市政管理科

联系人：张亮    联系电话：88391775

蓟城山水公司联系科室：市政科

联系人：闫颜    联系电话：52684018

（三）推进停车设施建设，增加泊位供给，缓解停车难题

10.增加平面停车供给。结合老旧小区综合整治、治理开墙打洞等工程，清理小区内部私占车位的乱象，整合小区内部停车资源；利用拆而未建的市政工程、废弃的厂房设施等改造，集约利用现有土地资源，优先平整土地，建设地面临时停车场，解决周边老旧小区居民停车需求。（主责单位：区城市管理委（区交通委）、各街道办事处，配合单位：区住房城市建设委（区重大办）、市规划自然资源委西城分局、蓟城山水公司）

区城市管理委（区交通委）联系科室：交通综合科

联系人：牛皓      联系电话：88391575

区住房城市建设委（区重大办）联系科室：节能市政管理科

联系人：冯晓东    联系电话：63028866-1403

市规划自然资源委西城分局联系科室：市政交通科

联系人：韩浩      联系电话：66182527

蓟城山水公司联系科室：市政科

联系人：闫颜      联系电话：52684018

11.实施立体停车设施建设。落实“七有”“五性”工作要求，完成银岛商务楼立体停车楼；有序推进北京儿童医院、圆山酒店等立体停车设施的建设工作；研究新华1949立体停车楼升级改造工程，全年计划完成2处立体停车设施建设任务，通过增加基本停车供给，缓解区域停车难题。（主责单位：区城市管理委（区交通委），配合单位：区住房城市建设委（区重大办）、区园林绿化局、区生态环境局、区市场监管局、市规划自然资源委西城分局、西城交通支队、各街道办事处）

区城市管理委（区交通委）联系科室：交通综合科

联系人：牛皓      联系电话：88391575

区住房城市建设委（区重大办）联系科室：节能市政管理科

联系人：冯晓东    联系电话：63028866-1403

区园林绿化局联系科室：规划建设科

联系人：康欣      联系电话：68026458

区生态环境局联系科室：行政审批科

联系人：张景欣      联系电话：83975189

区市场监管局联系科室：特设科

联系人：姜伟      联系电话：52618077

市规划自然资源委西城分局联系科室：规划实施科

联系人：王智强    联系电话：83975309

西城交通支队联系科室：秩序大队

联系人：要再强    联系电话：68399297

12.推进地下停车设施改造。结合政府重点工程建设，合理利用地下资源，增加停车设施。完成受壁街P1地下停车库主体工程建设，推进牛街三号地、群力胡同9号院地下停车设施的前期手续办理工作，力争实现年内开工。（主责单位：区人民防空办公室、区城市管理委（区交通委）、蓟城山水公司，配合单位：区住房城市建设委（区重大办）、区园林绿化局、区生态环境局、区市场监管局、市规划自然资源委西城分局、西城交通支队、各街道办事处）

区人民防空办公室联系科室：工程科

联系人：蒋永胜    联系电话：88064893

区城市管理委（区交通委）联系科室：交通综合科

联系人：牛皓      联系电话：88391575

蓟城山水公司联系科室：市政科

联系人：闫颜      联系电话：52684018

区住房城市建设委（区重大办）联系科室：节能市政管理科

联系人：冯晓东    联系电话：63028866-1403

区园林绿化局联系科室：规划建设科

联系人：康欣      联系电话：68026458

区生态环境局联系科室：行政审批科

联系人：张景欣      联系电话：83975189

区市场监管局联系科室：特设科

联系人：姜伟      联系电话：52618077

市规划自然资源委西城分局联系科室：规划实施科

联系人：王智强    联系电话：83975309

西城交通支队联系科室：秩序大队

联系人：要再强    联系电话：68399297

- 实施停车资源错时共享。结合“党建引领”工作模式，进一步发挥街道社区的属地管理职能，开展公共建筑停车设施有偿错时共享，每个街道各完成2处公共建筑停车设施错时共享试点，新增错时共享停车位不少于50个，全区新增700个错时共享停车位。（主责单位：各街道办事处，配合单位：区城市管理委（区交通委））

区城市管理委（区交通委）联系科室：停车管理中心

联系人：陈虹      联系电话：88391810

（四）深化停车管理制改革，强化属地管理责任，改善街巷停车秩序

14.继续深入推进道路停车改革。推进全市道路停车改革全覆盖，实行电子收费，加快路侧停车收费视频设备的交通管理非现场执法赋能，比例达到50%，推动向停车管理员、街道网格员、综合执法队员赋权采集违停线索。（主责单位：区城市管理委（区交通委）、各街道办事处，配合单位：西城交通支队、蓟城山水公司）

区城市管理委（区交通委）联系科室：停车管理中心

- 联系人：陈虹      联系电话：88391810

西城交通支队联系科室：秩序大队

联系人：要再强    联系电话：68399297

蓟城山水公司联系科室：市政科

联系人：闫颜      联系电话：52684018

15. 全面加强停车设施资源统筹管理。开展停车设施登记，建成全区统一的停车资源数据库，并接入动静态停车数据；加大力度盘活既有停车资源，确保资源充分利用。（主责单位：各街道办事处、配合单位：区城市管理委（区交通委）、西城交通支队、蓟城山水公司）

区城市管理委（区交通委）联系科室：停车管理中心

联系人：陈虹      联系电话：88391810

西城交通支队联系科室：秩序大队

联系人：要再强    联系电话：68399297

蓟城山水公司联系科室：市政科

联系人：闫颜      联系电话：52684018

16.落实交通综合治理属地管理责任。由属地街道办事处牵头，组织社区居委会、街巷物业、交通志愿者、辖区单位等力量，做好机动车停车和非机动车停车秩序管理，做好学校、医院、交通枢纽、商业区及旅游景区周边秩序日常整治。（主责单位：各街道办事处，配合单位：区城市管理委（区交通委）、西城交通支队）

区城市管理委（区交通委）联系科室：交通综合科

联系人：牛皓      联系电话：88391575

西城交通支队联系科室：秩序大队

联系人：要再强    联系电话：68399297

17.开展革命活动旧址周边环境整治提升。结合建党百年庆祝活动工作契机，开展北京李大钊故居、京报馆旧址等8处革命活动旧址周边停车管理、交通组织保障和综合治理工作。（主责单位：金融街街道办事处、西长安街街道办事处、椿树街道办事处、陶然亭街道办事处，配合单位：区城市管理委（区交通委）、西城交通支队）

区城市管理委（区交通委）联系科室：交通综合科

联系人：牛皓      联系电话：88391575

西城交通支队联系科室：秩序大队

联系人：要再强    联系电话：68399297

（五）推进综合施策，加快重点区域交通综合治理，改善道路通行秩序

18.推进学校和医院周边交通综合治理。继续推进全区中小学幼儿园周边和二甲级别以上医院周边的交通综合治理，开展区域内3所学校（北京雷锋小学、实验二小广外分校、宏庙小学）、5所医院（北大人民医院、积水潭医院、宣武医院、阜外医院、儿童医院）的交通综合治理工作。（主责单位：区教委、区卫生健康委、德胜街道办事处、什刹海街道办事处、金融街街道办事处、展览路街道办事处、月坛街道办事处、广内街道办事处、广外街道办事处，配合单位：区城市管理委（区交通委）、西城交通支队）

区教委联系科室：学校后勤科

联系人：于峥      联系电话：66208715

区卫生健康委联系科室：行政科

联系人：徐振友    联系电话：83365509

区城市管理委（区交通委）联系科室：交通综合科

联系人：牛皓      联系电话：88391575

西城交通支队联系科室：秩序大队

联系人：要再强    联系电话：68399297

19.加强旅游景区和商业区交通综合治理。开展区域内3处商业区（西单大悦城、北京老佛爷百货西单店、北京坊）、4处景区（恭王府、北海公园、北京动物园、景山公园）的交通综合治理工作。（主责单位：区商务局、区文化和旅游局、什刹海街道办事处、西长安街街道办事处、大栅栏街道办事处、金融街街道办事处、展览路街道办事处，配合单位：区城市管理委（区交通委）、西城交通支队）

区商务局联系科室：流通发展科

联系人：赵杰平    联系电话：83509352

区文化和旅游局联系科室：执法科

联系人：董伟民    联系电话：88391688

区城市管理委（区交通委）联系科室：交通综合科

联系人：牛皓      联系电话：88391575

西城交通支队联系科室：秩序大队

联系人：要再强    联系电话：68399297

20.强化核心区旅游客车管理。严控景点周边旅游大客车停车位数量、加大旅游大客车违法停车执法力度、配合研究通过停车价格机制调控进入核心区的旅游大客车数量；在旅游旺季对部分客流密集景区实施限流措施，力争预约售票率达到50%以上；对核心区重点景区开展优化旅游专车线路组织，调整旅游客车停车区及限时上下客区位，力争旅游团队数量同比减少10%；对故宫北门、景山西街、地安门西大街周边旅游大客车违法停车行为进行严控，通过完善交通标志标线、增加非现场处罚、调整道路交通组织等形式，缓解旅游景区和商业区周边的拥堵。（主责单位：区文化和旅游局，配合单位：区城市管理委（区交通委）、西城交通支队、西城公安分局、市交通执法四支队、各街道办事处）

区文化和旅游局联系科室：执法科

联系人：董伟民    联系电话：88391688

区城市管理委（区交通委）联系科室：交通综合科

联系人：牛皓      联系电话：88391575

西城交通支队联系科室：秩序大队

联系人：要再强    联系电话：68399297

西城公安分局联系科室：缓堵办

联系人：魏占泉    联系电话：83992761

市交通执法四支队：

联系人：吴生虎    联系电话：68013973

21.开展北京北站周边交通综合治理。结合全市开展第三轮火车站周边综合治理，配合市交通委、北京市重点站区管委会等单位，持续开展北京北站及西直门交通枢纽周边交通综合治理工作，打造交通枢纽的综合治理体系，优化站区内外场地功能，优化交通和接驳的组织流线，强化联合和综合执法，严控站区周边社会车辆违停，打击黑车、黑摩的等扰序行为，特别针对“五一”、“暑运”、“国庆”等国家法定节日和特定时期可能出现客流高峰，做好周边交通运营组织和相关保障工作，确保北京北站地区安全稳定。（主责单位：市重点站区管委会北站办公室、北展地区建设指挥部、展览路街道办事处，配合单位：区城市管理委（区交通委）、西城交通支队、西城公安分局、区城管执法局、市交通执法四支队）

市重点站区管委会北站办公室：综合管理

联系人:贾立明     联系电话：88391778

北展地区建设指挥部：环境秩序

联系人：邢海涛    联系电话：18600200521

区城市管理委（区交通委）联系科室：交通综合科

联系人：牛皓      联系电话：88391575

西城交通支队联系科室：秩序大队

联系人：要再强    联系电话：68399297

西城公安分局联系科室：缓堵办

联系人：魏占泉    联系电话：83992761

区城管执法局联系科室：综合调度科

联系人：陈童      联系电话：66527029

市交通执法四支队：

联系人：吴生虎    联系电话：68013973

22.推进实施金科新区、金融街核心区交通综合治理。继续推进金科新区交通综合治理，完成西外南路交通组织调整，完善金科新区道路慢行系统；研究西外大街北展桥加盖工程，推进项目立项。落实金融街核心区交通综合治理，加密视频监控设备，严控金融街核心区道路违法停车、闯红灯、闯禁行、违法鸣笛等行为。（主责单位：北展地区建设指挥部、区城市管理委（区交通委）、展览路街道办事处、金融街街道办事处，配合单位：西城交通支队、蓟城山水公司）

北展地区建设指挥部：环境秩序

联系人：邢海涛    联系电话：18600200521

区城市管理委（区交通委）联系科室：停车管理中心

联系人：陈虹      联系电话：88391810

西城交通支队联系科室：秩序大队

联系人：要再强    联系电话：68399297

蓟城山水公司联系科室：市政科

联系人：闫颜      联系电话：52684018

（六）强化执法手段，完善执法设施，做好对各类交通违法行为的执法高压严管

23.实施交通堵点乱点治理。组织辖区开展排查，结合舆情反应热点综合分析上账一批秩序乱点，逐级压实治理责任并持续开展综合清整，组织实施堵点乱点治理	，开展赵平口、果子巷南口、前门西大街辅路等20处堵点乱点治理。（主责单位：西城交通支队、各街道办事处，配合单位：西城公安分局、区城市管理委（区交通委）、蓟城山水公司）

西城交通支队联系科室：秩序大队

联系人：要再强    联系电话：68399297

西城公安分局联系科室：缓堵办

联系人：魏占泉    联系电话：83992761

区城市管理委（区交通委）联系科室：交通综合科

联系人：牛皓      联系电话：88391575

蓟城山水公司联系科室：市政科

联系人：闫颜      联系电话：52684018

24.强化违法停车综合治理。重点围绕核心区道路、拆除护栏后道路，通过对原有静态停车“警力巡控、设备监控、协管员维护”三位一体管控模式进行优化升级，安排“鹰眼”车组在早晚高峰及管控薄弱时段对已公示道路进行动态巡查。（主责单位：西城交通支队）

西城交通支队联系科室：秩序大队

联系人：要再强    联系电话：68399297

25.启动三四轮低速电动车专项整治。加强组织领导，组建西城区电动三四轮车专项治理工作专班；严查生产、运输、销售等环节，启动非法销售电动三四轮车联合执法工作；封存和清理政府机关内部违规使用的电动三四轮车辆；进一步规范行业用车，对园林、环卫等在用的三四轮低速电动车，参照专业作业车的性质，限定路线、限定车型、统一标识和外观，明确过渡期间，逐步替代和淘汰现有不合规车型；切实落实属地管理责任，深入社区，摸排个人使用电动三四轮车底数，建立工作台账，为后继的治理工作夯实基础。（主责单位：西城交通支队、各街道办事处，配合单位：区城市管理委（区交通委）、区市场监管局、区园林绿化局、区城管执法局、西城公安分局、市交通执法四支队、环雅丽都公司、蓟城山水公司）

西城交通支队联系科室：秩序大队

联系人：要再强    联系电话：68399297

区城市管理委（区交通委）联系科室：交通综合科

联系人：牛皓      联系电话：88391575

区市场监管局联系科室：产品科、综合执法大队

联系人：李旭东    联系电话：66503827

联系人：杨德峰    联系电话：52618073

区园林绿化局联系科室：规划建设科

联系人：康欣      联系电话：68026458

区城管执法局联系科室：综合调度科

联系人：陈童      联系电话：66527029

西城公安分局联系科室：人口和基层大队

联系人：王小同    联系电话：66034218

市交通执法四支队：

联系人：吴生虎    联系电话：68013973

环雅丽都公司联系科室：作业服务部

联系人：杜鹏飞    联系电话：88378410-1082

蓟城山水公司联系科室：市政科

联系人：闫颜      联系电话：52684018

26.持续加强“黑车”治理。重点整治火车站、地铁站口、公交枢纽、商业区、旅游景区周边的黑车、黑摩的“拉活揽客、欺诈宰客”等违法行为，采取专项行动，治理“黑网约车”、“黑巡游车”，维护交通秩序稳定。（主责单位：西城公安分局、市交通执法四支队，配合单位：西城交通支队、区城市管理委（区交通委）、区城管执法局、各街道办事处）

西城公安分局联系科室：缓堵办

联系人：魏占泉    联系电话：83992761

市交通执法四支队：

联系人：吴生虎    联系电话：68013973

西城交通支队联系科室：秩序大队

联系人：要再强    联系电话：68399297

区城市管理委（区交通委）联系科室：交通综合科

联系人：牛皓      联系电话：88391575

区城管执法局联系科室：综合调度科

联系人：陈童      联系电话：66527029

27.抓好交通秩序专项整治。制定实施交通秩序治理相关工作方案，开展交通安全百日行动，加大对占用应急车道、不按道路指示牌行驶、占用公交车道、货车闯禁行、超载、不办理进京证等违法行为的处罚力度；落实全市摩托车秩序专项整治要求，依法严厉打击、高限处罚摩托车突出违法行为。（主责单位：西城交通支队）

西城交通支队联系科室：秩序大队

联系人：要再强    联系电话：68399297

28.强化非机动车专项治理。加大快递外卖等末端配送车辆闯红灯、逆行等严重违法行为的查处力度；依法对过渡期满仍上路行驶的超标二轮电动车和无牌电动车实施处罚。（主责单位：西城交通支队，配合单位：各街道办事处）

西城交通支队联系科室：秩序大队

联系人：要再强    联系电话：68399297

区发展改革委联系科室：固定资产投资科

联系人：李晓彤    联系电话：83926762

29.推进监控资源共享。探索将符合相关标准和要求的道路停车电子收费监控设施采集的数据接入市公安交通管理部门，实现数据共享。依托“西城区视频图像体系”进一步完善全区交通违法执法监控设备的建设、联网、管理、维护和应用，提高全区科技监控系统的覆盖率和处罚率。（主责单位：区科技和信息化局，配合单位：区城市管理委（区交通委）、西城交通支队、西城公安分局、各街道办事处）

区科技和信息化局联系科室：信息化建设管理科

联系人：左伟      联系电话：83976433

区城市管理委（区交通委）联系科室：停车管理中心

联系人：陈虹      联系电话：88391810

西城交通支队联系科室：科信科

联系人：刘英慧    联系电话：68399258

西城公安分局联系科室：警务支援大队

联系人：解狄      联系电话：83995484

（七）规范非机动车秩序管理，做好运营维护，解决市民最后一公里出行问题

30.加强互联网租赁自行车企业监管。落实互联网租赁自行车企业服务质量信用考核和社会公示制度，动态调整企业车辆投放规模，形成公正开放、科学规范、竞争有序的市场；以轨道交通站点、商业区、景区等人流密集区为重点，扩大“入栏结算”试点范围，实现重点轨道交通站点电子围栏监测、管理全覆盖。（主责单位：区城市管理委（区交通委），配合单位：西城交通支队、蓟城山水公司、各街道办事处）

区城市管理委（区交通委）联系科室：停车管理中心

联系人：陈虹      联系电话：88391810

西城交通支队联系科室：秩序大队

联系人：要再强    联系电话：68399297

蓟城山水公司联系科室：市政科

联系人：闫颜      联系电话：52684018

31.做好重点区域共享单车秩序治理。发挥属地管理优势，围绕学校医院周边、站前广场、重点商圈、旅游景区、地铁站点、疫苗接种点等重点区域，合理规划设置互联网租赁自行车停放区域和设施，持续强化各重点区域及周边车辆停放秩序管理，及时对淤积的互联网租赁自行车进行清理，有效改善早晚高峰期轨道站点周边秩序混乱的现象。（主责单位：各街道办事处，配合单位：区城市管理委（区交通委）、西城交通支队、蓟城山水公司）

区城市管理委（区交通委）联系科室：停车管理中心

联系人：陈虹      联系电话：88391810

西城交通支队联系科室：秩序大队

联系人：要再强    联系电话：68399297

蓟城山水公司联系科室：市政科

联系人：闫颜      联系电话：52684018

32.加快公共租赁自行车退出。做好公共租赁自行车退市方案，做好辖区7000辆公租自行车的有序退出工作，拆除全区200个公租自行车站点的设备设施，4月底前实现公共租赁自行车全部退出。（主责单位：区城市管理委（区交通委），配合单位：西城交通支队、蓟城山水公司、各街道办事处）

区城市管理委（区交通委）联系科室：停车管理中心

联系人：陈虹      联系电话：88391810

西城交通支队联系科室：秩序大队

联系人：要再强    联系电话：68399297

蓟城山水公司联系科室：市政科

联系人：闫颜      联系电话：52684018

（八）落实重点场站周边交通组织，配合推进公共交通设施建设，倡导公交优先出行模式

33.推动地面公交网络化运营。结合金科新区建设，加快推进动物园公交枢纽的线路优化和调整工作。（主责单位：区城市管理委（区交通委），配合单位：西城交通支队、蓟城山水公司、各街道办事处）

区城市管理委（区交通委）联系科室：交通综合科

联系人：牛皓      联系电话：88391575

西城交通支队联系科室：秩序大队

联系人：要再强    联系电话：68399297

蓟城山水公司联系科室：市政科

联系人：闫颜      联系电话：52684018

34.加快核心区公交驻车保养场站外迁。落实核心区控规要求，逐步实现核心区公交车辆保养和部分驻车功能外迁，配合推进广安门保养场、天桥驻车场、德胜门箭楼北侧驻车场外迁。（主责单位：市规划自然资源委西城分局，配合单位：区城市管理委（区交通委）、德胜街道办事处、天桥街道办事处、广内街道办事处）

市规划自然资源委西城分局联系科室：市政交通科

联系人：韩浩      联系电话：66182527

区城市管理委（区交通委）联系科室：交通综合科

联系人：牛皓      联系电话：88391575

35.配合推进轨道交通在施线路建设。推动12号线、16号线、19号线一期等轨道交通线路建设，做好征地拆迁工作。（主责单位：区住房城市建设委（区重大办），配合单位：市规划自然资源委西城分局、区房管局、各街道办事处）

区住房城市建设委（区重大办）联系科室：节能市政管理科

联系人：冯晓东    联系电话：63028866-1403

市规划自然资源委西城分局联系科室：市政交通科

联系人：韩浩      联系电话：66182527

区房管局联系科室：征收审核科

联系人：邢海侠    联系电话：66150197

36.配合做好轨道新线的接驳工作。结合今年新开通的7条轨道新线，配合市交通委、市公交集团等单位做好19号线积水潭、平安里、金融街、牛街等4座车站的交通接驳工作。（主责单位：区住房城市建设委（区重大办），配合单位：市规划自然资源委西城分局、西城交通支队、各街道办事处）

区住房城市建设委（区重大办）联系科室：节能市政管理科

联系人：冯晓东    联系电话：63028866-1403

市规划自然资源委西城分局联系科室：市政交通科

联系人：韩浩      联系电话：66182527

西城交通支队联系科室：秩序大队

联系人：要再强    联系电话：68399297

（九）加快交通信息化建设，推进交通治理智慧化

37.推进区智慧交通综合管理平台建设。结合城市大脑建设，推动智慧交通综合管理平台建设，分析我区不同时段道路交通拥堵指数，道路建设、改造、疏堵改造信息，共享单车综合治理，学校、医院、商业区、旅游景区周边交通综合治理信息等，拟依托百度、高德、阿里云等大数据平台，推进停车泊位等交通基础设施大数据共享，深化面向交通参与者的信息化服务实现平台数据和手机客户端的实时互动。（主责单位：区城市管理委（区交通委），配合单位：区科技和信息化局、西城交通支队）

区城市管理委（区交通委）联系科室：办公室

联系人：王道康    联系电话：88391835

区科技和信息化局联系科室：信息化建设管理科

联系人：左伟      联系电话：83976433

西城交通支队联系科室：科信科

联系人：刘英慧    联系电话：68399258

（十）大力开展文明交通活动宣传工作，营造“交通治堵，人人参与”的舆论氛围。

38.配合开展宣传动员，激发社会责任。配合推进《红绿灯》栏目改版，创新报道形式，突出绿色出行理念，加强对不文明交通行为曝光力度。配合发挥好“治堵大家谈”“交通北京微访谈”等广播和网络互动品牌栏目，广泛听取群众意见，及时回应社会关切，动员全社会参与交通综合治理。（主责单位：区城市管理委（区交通委）、区住房城市建设委（区重大办）、西城交通支队）

区城市管理委（区交通委）联系科室：交通综合科

联系人：牛皓      联系电话：88391575

区住房城市建设委（区重大办）联系科室：节能市政管理科

联系人：冯晓东    联系电话：63028866-1403

西城交通支队联系科室：安监大队

联系人：杨莹      联系电话：68399259

39.做好文明交通宣传工作。充分发挥交通宣讲团、“一区一警”作用，通过进单位、进学校、进社区的方式，宣传管理政策，引导绿色出行；深入开展文明交通示范路口创建工作，优化交通出行环境。（主责单位：区委宣传部（区文明办）、西城交通支队，配合单位：区城市管理委（区交通委）、区融媒体中心、各街道办事处）

区委宣传部（区文明办）联系科室：协调办

联系人：李方生    联系电话：83528160

西城交通支队联系科室：安监大队

联系人：杨莹      联系电话：68399259

区城市管理委（区交通委）联系科室：交通综合科

联系人：牛皓      联系电话：88391575

区融媒体中心联系科室：办公室

联系人：张都      联系电话：68016087

三、工作要求

（一）密切配合，形成合力。交通综合治理工作是一项复杂而又系统的工程，各相关单位要各司其职，密切配合，形成合力，确保各项工作顺利推进。

（二）落实责任，精心安排。各单位要将《2021年西城区交通综合治理行动计划》任务细化，落实到具体责任人，确保各项措施取得实效。同时要加强信息报送工作，各单位要安排专人每月25日前将本单位工作进度报送区交通综合治理领导小组办公室，由区交通综合治理领导小组办公室总并上报市主管部门。

（三）监督考核，完善机制。将《2021年西城区交通综合治理行动计划》纳入区政府重点工作任务督查和绩效考核内容，积极推进工作责任、任务内容的实施。各成员单位要严格落实《关于组建西城区交通综合治理领导小组及主要职责和工作机制的通知》精神,区政府每季度对工作任务进行一次统筹调度、每月主持召开专题会议,听取工作进展，督促任务落实。

2021年西城区交通综合治理行动计划

| 序号 | 单位名称 | 主管主任 | 责任科室 | 科室负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 德胜街道 | 柯扬文 | 城市管理办公室 | 杨军剑 | 82060691 |
| 2 | 什刹海街道 | 徐金国 | 城市管理办公室 | 原黎波 | 83223006 |
| 3 | 西长安街街道 | 金仁海 | 城市管理办公室 | 陆洋 | 66013817 |
| 4 | 大栅栏街道 | 陈铮 | 城市管理办公室 | 王利峰 | 63033720 |
| 5 | 天桥街道 | 李兵 | 城市管理办公室 | 杨璐 | 83366067 |
| 6 | 新街口街道 | 关俊成 | 城市管理办公室 | 刘堃 | 63889365 |
| 7 | 金融街街道 | 李伟 | 城市管理办公室 | 杨坤 | 66219717 |
| 8 | 椿树街道 | 朱博 | 城市管理办公室 | 吴晓雷 | 63102859 |
| 9 | 陶然亭街道 | 左兴春 | 城市管理办公室 | 王鹏 | 52683733 |
| 10 | 展览路街道 | 张伦生 | 城市管理办公室 | 丁乐山 | 68321783 |
| 11 | 月坛街道 | 王小林 | 城市管理办公室 | 李振东 | 51813754 |
| 12 | 广内街道 | 马文浩 | 城市管理办公室 | 贾晓筠 | 63031263 |
| 13 | 牛街街道 | 张雷 | 城市管理办公室 | 丁磊 | 83998532 |
| 14 | 白纸坊街道 | 张晓波 | 城市管理办公室 | 黄飞 | 63517521 |
| 15 | 广外街道 | 姚永辉 | 城市管理办公室 | 黄万武 | 63363960 |