2023年度北京市西城区科学技术和

信息化局（本级）部门决算

- 目    录

- 第一部分 2023年度部门决算说明

- 第二部分 2023年度其他重要事项的情况说明

- 第三部分 2023年度部门绩效评价情况

- 第四部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

- 第一部分 2023年度部门决算说明

- 一、部门/单位基本情况

（一）机构职责

北京市西城区科学技术和信息化局主要职责：

（一）贯彻落实国家、北京市关于科技和信息化工作的法律、法规、规章、政策及相关规定。起草本区相关规范性文件，并组织实施。

（二）负责组织编制本区科技、信息化、大数据、可持续发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）组织协调本区科技创新工作。促进科技创新、成果转化和科技服务体系建设。协调本区财政科技专项资金实施。负责科技保密等科技管理工作。

（四）组织推进本区信息化工作，研究拟订信息化发展中长期规划和政策措施。组织开展信息化重大问题研究，督促落实本期规划和政策措施。协调处理信息化重大突发事件与有关应急工作。统筹信息化项目建设。指导、检查、推动有关部门信息化工作。

（五）统筹推进本区大数据工作。负责本区数据资源管理，促进数据资源利用。研究拟订大数据技术规范及标准，并组织实施。

（六）负责本区政务数据和相关社会数据的整合、管理和应用。负责政务数据资源目录、共享交换等区级大数据基础平台建用。协调促进本区社会信用体系建设。

（七）统筹协调本区信息化基础设施的规划和管理。协调公用通信网、广播电视网、计算机网、物联网等信息化基础设施规划建设。

（八）负责国家可持续发展示范区工作。

（九）组织指导科技、信息化、大数据培训工作。会同有关部门开展相关领域人才队伍建设工作。

（十）负责本区科普工作。组织编制科普规划和年度计划，并组织实施。并组织实施。

（十一）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，承担相关安全生产工作职责。

（十二）负责区电子政务基础平台、服务系统和政务外网的规划、建设、推广工作，制定电子政务及政务外网管理制度，统筹推进全区电子政务外网应用。负责区政府各部门办公自动化统筹管理和推进工作。负责本区政务外网相关信息安全和保障体系建设，指导督促区政务外网重要政务信息系统与基础信息系统的安全保障，处理政务外网网络与信息安全重大事件。负责本区无线电管理工作。

（十三）研究拟订促进区信息产业发展的政策建议并组织实施。推进产业布局调整和产业结构优化升级。开展相关行业运行监测，分析行业发展重大问题，并提出对策建议。组织协调和推进行业重大项目的实施。加强信息产业专业领域人才队伍建设，组织相关人才培训。负责信息产业方面的对外合作与交流。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

根据京西办字[2019]26号、西编发[2019]59号、西编发[2020]15号文件，北京市西城区科学技术和信息化局（简称区科技和信息化局），加挂北京市西城区大数据管理局（简称区大数据局），内设机构下设8个科室：办公室、法制科、社会发展科、科技创新科、信息化建设管理科、数据资源管理科、电子政务管理科、信息产业促进科。

2个相当科级财政补助公益一类事业单位：西城区大数据中心、西城区信息中心纳入区科技和信息化局本级统一核算管理。

- 二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计18787.37万元，比上年16666.56万元增加2120.81万元，增长12.72%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计18787.37万元，比上年增加2120.81万元，增长12.72%，其中：财政拨款收入18787.37万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

## 图1：收入预算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计18787.37万元，比上年增加2120.81万元，增长（下降）12.72%，其中：基本支出2139.7万元，占支出合计的11.38%；项目支出16647.67万元，占支出合计的88.61%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

## 图2：基本支出和项目支出情况

- 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计18787.37万元，比上年增加2120.81万元，增长12.72%。主要原因：信息化项目以前年度尾款增加。

- 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出18787.37万元，主要用于以下方面（按大类）：基本支出2139.7万元，占一般公共预算财政拨款支出11.39%，项目支出16647.67万元，占一般公共预算财政拨款支出88.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

- 1、教育支出

- 2023年度决算1.42万元，比2023年年初预算5.12万元减少3.7万元，下降72.26%。主要原因：压减培训支出。

- 科学技术支出

- 2023年度决算18035.43万元，比2023年年初预算17825.50万元增加209.93万元，增长1.17%。主要原因：项目差额。

- 3、社会保障和就业支出

- 2023年度决算298.66万元，比2023年年初预算276.85万元增加21.81万元，增长7.87%。主要原因：离退休人员去世1人，追加抚恤金。

- 4、卫生健康支出

- 2023年度决算146.93万元，比2023年年初预算146.93万元一致。

- 住房保障支出

- 2023年度决算304.93万元，比2023年年初预算320.74万元减少15.81万元，下降4.92%。主要原因：人员调整。	五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

- 六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

或本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

- 七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2139.7万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

- 第二部分2023年度其他重要事项的情况说明

- 一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、2个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

- 二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计82万元，比上年减少2.27万元，减少原因：压减日常公用经费支出。

- 三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额12216.55万元，其中：政府采购货物支出3122.6万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出9093.95万元。授予中小企业合同金额3595.71万元，占政府采购支出总额的29.43%，其中：授予小微企业合同金额3179.91万元，占政府采购支出总额的26.02%。

- 四、国有资产占用情况

截止2023年12月31日，本部门固定资产总额741.91万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0辆，0万元。

- 五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算314.31万元。

- 六、专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

- 第三部分  2023年度部门绩效评价情况

- 一、 预算绩效工作开展情况

2023年，北京市西城区科学技术和信息化局对2023年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目46个，占部门项目总数的100%，涉及金额16665.51万元。评价结果：为“良好”，总体评价为“满意”，达到了预期目标。0

北京观正会计师事务所有限责任公司对西城区2022年数据中心机房基础环境建设项目开展成本绩效分析自评，评价结果：该项目开展成本预算绩效分析，能够从成本、质量、效益三个维度规范项目实施，提高财政资金的投入绩效。明确该项目的成本测算依据、测算标准，为合理确定综合单位成本或编制定额提供支撑。在项目实施过程中，重点关注第三方实际的设备投入情况与预算编制内容是否存在偏差，严格按照相关管理办法进行项目的全过程管理。效益指标主要体现在提高西城区信息化关键基础设施综合水平，为全区数字经济、智慧城市、大数据及核心业务提供数字（算力）底座，为整体统筹信息化发展提高综合效益。

结合自评报告中提出的问题，建议加快项目建设进程，研究解决通电问题，规范完成后续项目建设、验收、试运行等工作。补充成本指标、质量指标和效益指标体系设计，设定适合本项目的全面、客观三级指标体系，细化、量化，以利于考核。加强成本控制，提高财政资金的使用效益和效率；项目完成终验后开展项目绩效评价，确定项目实施完成效果和效益。

- 二、2023年西城家园社会治理服务平台建设项目绩效评价报告

(一)基本情况

1、项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（1）项目背景

2020年，在西城区委、区政府的高度重视和区领导的精心指导下，西城家园社会治理服务平台建设以“紧紧围绕服务群众，构建线上线下协同的西城家园平台，不断提升基层治理能力和水平”为目标，采用先进技术手段，搭建连通各委办局服务的底层平台，实现各委办局已有优质服务资源的整合；同时充分调研西城区民政局等业务部门切实需求，建设业务专题应用，以“小步快跑”的互联网思维，通过更加灵活的移动端服务方式，面向百姓提供专业精准化服务。共对接十余个委办局，建设12个专项业务应用系统，以移动端统一服务出口对居住和生活、工作、旅游在西城的各类人员以及关注西城的居民提供一个与社区、街道、全区各委办局等政府系统人员“零距离”互动、沟通，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。

2021年，随着社会治理体系与治理能力现代化建设的逐步开展，平台在全国市域社会治理现代化试点工作实施方案及西城区召开统筹推进《北京市街道办事处条例》《北京市生活垃圾管理条例》《北京市物业管理条例》《北京市文明行为促进条例》实施大会之后结合西城区民政局、西城区人民法院、西城区房屋管理局、西城区城市管理综合行政执法局等4个单位实际需求，进一步推动“邻里节服务”、“我的社区群组与即时通讯功能”、“养老顾问服务”、“物业管理”、“法院直通车企业通道”、“我要监督举报”等专题建设，不断通过整合服务，借助信息化、数字化、智能化手段支撑西城区基层社会治理能力和治理水平的持续优化升级。

2022年，结合区委社会工委区民政局、区城市管理委、区融媒体中心、区新时代文明实践中心等单位的实际需求，对社区服务、议事协商、文明实践以及后台系统进行升级，对平台移动端系统整体进行适老化改造，以及建设融媒传播管理、积分管理、用户使用习惯分析等系统，不断提高西城区基层治理能力和治理水平。

2023年，为进一步提高西城区基层治理智慧化水平，以及面向辖区居民和企业的服务水平，在充分调研区委社会工委区民政局、区委组织部、区委宣传部、区房管局等部门的实际业务需求下，持续推进西城家园平台各项业务专题的建设，通过新建和整合，以西城家园为载体面向居民和企业进行西城区优质资源的输出。

（2）主要内容及实施情况

本项目主要内容及实施情况如下：

A.非公企业和社会组织党建管理

非公企业和社会组织党建工作管理系统，提高全区非公企业和社会组织党建工作的信息化、科学化、便捷化水平，系统规范推进非公企业和社会组织党组织全面覆盖和作用发挥。主要实现对非公社会组织以及社会组织党建工作信息的动态管理,自动生成非公企业和社会组织党建工作情况统计表,对党建相关活动的动态管理,主要实现对行业党委和两新党委的信息管理,街道和委办局对权限内的非公社会组织和社会组织进行账号管理、生成注册二维码等功能。

B.党群服务中心管理

党群服务中心是党领导基层治理的坚强阵地、是融合区域资源的公共空间、服务党员群众的温馨家园。党群服务中心由党组织牵头建设管理，有活动场所、服务机制、工作保障，面对党组织、群团组织、驻区单位、两新组织和党员群众开展工作、提供服务。本次基于西城家园社会治理服务平台建设党群服务中心管理系统，进一步加强党群阵地体系功能建设，强化作用发挥，为全区基层党建工作提供阵地支撑。建设党群服务中心管理使用系统，实现党群服务中心上图展示、场地预约、活动管理、用户评价、数据统计等功能。

C.文明路口支援管理

文明路口不仅关系到民众的生命和安全，同时也是尊重他人生命的体现，是构筑和谐社会的重要因素。现代交通的发达虽然给人们带来了无尽的便利，但同时也增加了许多安全隐患。因此，文明路口的维护管理尤其重要。围绕做好文明城区创建工作，西城区启动“文明100+”文明路口创建志愿服务行动。为使路口支援打卡更加准确详细，管理及使用更加方便快捷，开发文明路口支援管理系统。实现对全区近100个文明路口基本信息的动态管理。

D.文明实践升级

升级文明实践版块，建设文明实践综合可视化系统，实现多个维度的数据分析展示。将实践活动以热力图的形式在地图进行落位分布，包括查看热度信息、活动次数等；通过柱状图、饼状图等多种形式进行直观的实践活动统计分析展示，并下钻查看活动信息等。

E.物业培训管理升级

将前期相关内容进行整合和改版，形成独立的业委会（物管会）学习模块；在前期建设的资讯发布基础上，实现业委会（物管会）履职模块的履职文件上传下达；为提高培训效果，增加学习模块的时长统计等内容辅助监管；另外，本次建立独立的物业服务企业履约模块。

F.养老服务升级

对养老服务进行升级，整合多方服务资源，实现养老资讯、养老资源、养老服务查询、一键呼养老、养老助餐和养老服务在线办理等多项养老相关服务，通过西城家园统一出口面向老年用户提供服务，提高养老服务质量和水平，以及更好地满足老年人多层次化、多元化的养老服务需求。

G.社区治理升级

通过新建和配置等方式对前期已建的部分应用进行升级改版和新建栏目，以及与其他系统资源对接，进一步完善社区居民自治的各项功能。社区治理升级内容主要包括：邻里节升级改版，主要为邻里节栏目的改版、流程的改造以及线上作品大赛模块的建设；增加社区留言板,开通居民疫情防控专题诉求的上报渠道，发挥社区第一时间响应作用和街道兜底作用，及时响应居民诉求。后续逐渐转为多类型居民诉求留言和回复的专属模块；增加地址查询服务，实现居民输入楼号，能够查到所属街道、社区。输入社区名称，能查到居委会地址及电话；庭地址信息匹配：将西城家园已认证审核注册的38万居民用户的详细住址进行标准化清洗，将已认证居民对应到具体的家庭住址，方便社区以家庭为单位查询家庭注册情况，实现西城家园至少“一户一人”使用的推广目标。

H.系统对接

包括停车缴费系统、智慧体育系统、一键呼系统、养老助餐系统的集成及单点登录对接。以及养老服务在线办理入口集成、北京CA数字认证系统对接、目录链系统对接。

I.工商联企业管理及服务

因全国工商联已统建系统，本次区工商联企业管理及服务停止建设，变更内容待定。

本项目2023年3月完成项目招投标工作，北京熙诚紫光科技有限公司中标；2023年3月完成合同签订；2023年4-7月完成需求分析，2023年8-10月完成整体设计；2023年11月至2024年5月进行系统开发。

(3)资金投入和使用情况

本项目合同总价为298.5万元，首付资金为179.1万元，其中财政资金179.1万元，首付资金已于合同后支付，项目剩余金额为119.4万元。

2、项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

A.目的

绩效评价的目的为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，使本项目达到既定的产出和效果。

B.对象

绩效评价的对象为2023年西城家园社会治理服务平台建设项目支出。

C.范围

评价本项目主要内容如下：

决策情况；

资金管理和使用情况；

相关管理制度办法的健全性及执行情况；

实现的产出情况；

取得的效益情况。

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

A.绩效评价原则

科学公正：绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾：单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

激励约束：绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

公开透明：绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

B.评价指标体系

以预算批复时确定的绩效指标为评价基础，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、服务对象满意度等。预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。具体指标权重表如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值

预算执行率	预算执行率	预算执行率	10

产出指标	数量指标	指标1：西城家园社会治理服务平台6个新建功能建设	10

指标2：西城家园社会治理服务系统4个功能升级	10

质量指标	指标1：满足正式环境下单应用页面打开时间相应时间小于5秒	5

指标2：满足最大日访问量100万点击需求	5

指标3：全年故障率低于0. 1%	5

时效指标	指标1：完成公开招投标，合同签订	4

指标2：完成技术系统建设	3

指标3：完成试运行，系统完善和项目验收	3

成本指标	指标1：2023年西城家园社会治理服务平台建设	5

效益指标	经济效益指标	指标1：助力西城区系统统筹建设	10

社会效益指标	指标1：为企业提供服务	10

可持续影响指标	指标1：提供平台功能升级服务	10

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：平台主管单位满意度	10

C.评价方法

本项目绩效评价方法采用成本效益分析法、比较法相结合的方法。采用成本效益法将投入与产出、效益进行关联性分析；采用比较法将实施情况与绩效目标进行比较。

D.评价标准

评价标准为计划标准、行业标准和历史标准。

- 绩效评价工作过程。

- A.落实评价工作责任制，指定专人负责评价工作。

- 结合项目实际，我局认真开展项目绩效自评工作，指定专人负责评价工作。

- B.按评价要求和项目特点选用评价方法和指标体系。

- 根据绩效评价要求和本项目特点选用评价方法和指标体系对本项目绩效进行评价，预算管理水平和财政资金使用效益均得到提高。

- C.日常监督检查、核实项目有关资料等情况。

- 在项目实施过程中增加检测点，对项目质量进度进行管理，对项目过程中产出的文档进行及时归档。

（三）综合评价情况及评价结论

- 本项目自评总体情况优秀。评分表如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | 179.28 | 179.1 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：西城家园社会治理服务平台5个新建功能建设 | 完成地理信息查询、非公企业和社会组织党建工作管理系统党建工作管理系统、文明路口支援管理系统、工商联企业管理及服务系统、党群中心管理系统5个新建功能建设 | 完成地理信息查询、非公企业和社会组织党建工作管理系统党建工作管理系统、文明路口支援管理系统、党群中心管理系统4个新建功能建设 | 10 | 8 | 因工商联企业管理及服务系统业务需求变更原因，需要进行需求变更，项目完成进度滞后，已督促项目开发公司尽快完成开发 |
|  |  | 指标2：完成议事协商模块升级、邻里节模块升级、文明实践升级、物业培训升级、养老服务升级5个功能升级 | 完成议事协商模块升级、邻里节模块升级、文明实践升级、物业培训升级、养老服务升级5个功能升级 | 完成议事协商模块升级、邻里节模块升级、文明实践升级、物业培训升级、养老服务升级5个功能升级 | 10 | 10 |  |
|  | 质量指标 | 指标1：满足正式环境下单应用页面打开时间相应时间小于5秒 | 打开页面时间和数据响应时间小于5秒 | 打开页面时间和数据响应时间小于5秒 | 5 | 5 |  |
|  |  | 指标2：满足最大日访问量100万点击需求 | 满足最大日访问量100万点击需求 | 满足最大日访问量100万点击需求 | 5 | 5 |  |
|  |  | 指标3：全年故障率低于0. 1% | 全年故障率低于0. 1% | 全年故障率低于0. 1% | 5 | 5 |  |
|  | 时效指标 | 指标1：完成公开招投标，合同签订 | 2023年1-5月 | 2023年3月完成合同签订 | 4 | 4 |  |
|  |  | 指标2：完成技术系统建设 | 2023年6-10月 | 预计2024年5月完成技术系统建设 | 3 | 2 | 因工商联企业管理及服务系统业务需求变更原因，需要进行需求变更，项目完成进度滞后，已督促项目开发公司尽快完成开发 |
|  |  | 指标3：完成试运行，系统完善和项目验收 | 2023年11月-2024年2月 | 预计2024年7月完成项目验收 | 3 | 2 | 因工商联企业管理及服务系统业务需求变更原因，需要进行需求变更，项目完成进度滞后，已督促项目开发公司尽快完成开发 |
|  | 成本指标 | 指标1：2023年西城家园社会治理服务平台建设 | 298.8万元 | 项目合同金额298.5万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：助力西城区系统统筹建设 | 助力西城区系统统筹建设，降低建设成本 | 将区委组织部党建、区委社工委民政局社会治理和养老等、区委宣传部文明实践相关内容统筹建设，复用平台已有支撑应用，降低建设成本 | 10 | 10 |  |
|  | 社会效益 指标 | 指标1：为企业提供服务 | 面向辖区企业提供政策推送等相关服务以及丰富的党建活动等，丰富对非公企业的服务渠道 | 企业填报党建信息3856次，参与活动35次 | 10 | 10 |  |
|  | 可持续影响指标 | 指标1：提供平台功能升级服务 | 平台提升服务企业能力 | 平台提升服务能力 | 10 | 10 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：平台主管单位满意度 | 满足平台主管单位对平台功能的要求 | 满足平台主管单位对平台功能的要求 | 10 | 10 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 100 | 96 |  |

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

A.项目立项

本项目立项依据充分、立项程序规范。2022年5月，北京市发布《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的实施意见》，提出“推进基层治理智慧化。实施“互联网＋基层治理”行动……开发拓展基层智慧化应用场景，搭建共建共享的区域化党建、社区（村）服务管理平台和互动交流平台。2022年8月23日，2022年区委党的建设工作领导小组会议召开。会议强调，“丰富治理手段，有序推进“电子哨兵”等技防设施和“西城家园”等信息化平台建设，为推进治理体系和治理能力现代化提供有力支撑”。西城家园社会治理服务平台作为西城区提升基层治理能力和治理水平的重要抓手，通过前期项目的建设和推广使用，“西城家园”在西城区已拥有较高的知名度和影响力，使用人数和日活量成果显著，在信息发布、社区治理、接诉即办、政民互动等服务中发挥重要作用。根据区领导要求和区统筹规划，将西城家园平台定位为全区的治理平台，是区委区政府面向服务对象的统一移动端平台。经调研区委社会工委区民政局、区委组织部、区委宣传部、区房管局、区工商联等业务单位，满足相关单位实际业务需求，基于西城家园社会治理服务平台建设两新组织党建管理、党群服务中心管理、文明路口支援管理、文明实践升级、物业培训管理升级、企业管理及服务、房屋数据排查及统计、养老服务整合、社区治理升级等专题建设，进一步通过整合服务，借助信息化、数字化、智能化手段支撑西城区基层社会治理能力和治理水平的持续优化升级。立项程序规范。

B.绩效目标

本项目根据客观实际制定绩效目标是否依据充，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

C.资金投入

项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

- 项目过程情况。

A.资金管理情况

我局在项目资金申请、使用及开支方面均能符合财务制度管理要求。项目资金实行单独核算，专款专用，项目资金支付逐笔审核签报，每笔资金支付均有完整的原始凭证单据，支出手续完备规范，与预算内容相符，保证了项目资金的使用效益。具体情况如下：

1）制度建设情况

我单位领导非常重视财政资金的使用，要求财务工作必须严格按照财政预算管理工作的各项要求去做。由财务部门牵头与项目管理人员相应编制了相应的管理办法。

2）支付情况

我局项目支出符合当年财政拨款资金安排的要求、合理安排原则，对该项目资金，逐笔审核，逐笔记账，逐笔付款。项目资金做的科学合理，支付真实、标准管理，保证项目资金专款专用，认真履行相关程序，把资金落实到每个项目负责人，要求项目负责人认真履行职责，合理安排，确保项目资金合理使用。

B.项目组织实施情况

1）项目招投标情况

本项目根据《中华人民共和国招标投标法》、《招标投标条例》等国家和颁布的有关法律、法规公开招标，并经过通过评标委员会的评审，确定本项目的承建单位和监理单位，本项目在招标工作完成后，及时与中标单位签订了项目建设合同，并在建设过程中严格按照合同履行权利及义务。

2）项目管理情况

项目管理过程中，我局严格按照合同要求的时间节点，完成各项工作，并在项目实施过程中增加检测点，对项目质量进度进行管理，对项目过程中产出的文档进行及时归档，便于验收交付。

项目管理过程中，我局严格按照合同要求的时间节点，完成各项工作，并在项目实施过程中增加检测点，对项目质量进度进行管理，对项目过程中产出的文档进行及时归档，便于验收交付。

项目管理制度建设

认真贯彻执行国家颁布的质量验收标准；

合理组建实施团队，配置合理技术人员，各级技术管理人员应持证上岗；

发挥技术人员的特点，落实项目质量保证体系；

督查工程技术人员进行工程技术难点、疑点的技术处理，实行各项技术交底工作，严格执行自检、互检的质量监督管理工作；

组织落实各需求单位子模块的质量评定工作，使技术管理资料归档存查；

组织落实系统验收及系统移交工作。

项目日常管理

本项目质量实行建设单位负责、监理单位控制、承建单位保证和政府监督相结合的质量管理体系。参建各单位均建立了较为完善的质量保证体系，成立管理机构，配备了技术负责人和多名专职质量技术管理人员，对参建单位的质量行为和实体质量进行监督检查。

同时，我局在项目管理过程中，根据实际发生的问题对相关制度及时进行了补充完善。

- 项目产出情况。

A.产出数量

数量指标方面2023年西城家园社会治理服务平台基本完成全部功能的建设。通过本次项目建设，2023年西城家园全年完成人房关联认证用的户增长10万人，全年访问量近1千万人次。通过社区服务升级促进社区治理，2023年社区发布通知公告29532篇、议事协商2802件、解决居民诉求544件。“养老服务”升级后专题总访问量5万余人次。本次新增建设的栏目也实现预期产出，其中：“党群服务”栏目实现37个党群服务中心、27个党员教育基地上图，党群服务中心场地在线预约964次，在线发布活动预告671条、风采展示476条，公众在线报名参与活动1万余人次，有效促进党群阵地作用发挥。 “两新党建”栏目实现3857个非公企业和672个社会组织的党建信息采集和动态更新。

B产出质量

质量达标率100%。质量指标方面2023年西城家园社会治理服务平台满足正式环境下单应用页面打开时间相应时间小于5秒；满足最大日访问量100万点击需求，全年故障率低于0. 1%。

C.产出时效

进度指标方面2023年3月完成本项目招投标工作，3月完成合同签订；4-10月完成需求分析及整体设计；11月开始进行系统开发。由于业务需求变更导致整体进度有所延迟。

D.产出成本

成本指标方面2023年西城家园社会治理服务平台建设项目严格按照成本运行，截止目前系统开发建设共使用资金179.1万元，符合成本指标。

- 项目效益情况。

2023年西城家园社会治理服务平台建设项目实现了既定的社会效益和经济效益指标。具体社会和经济效益如下：

A、经济效益

将区委组织部党建、区委社工委民政局社会治理和养老、区委宣传部文明实践等相关内容统筹建设，复用平台已有支撑应用，降低建设成本。

B、社会效益

2023年西城家园全年完成人房关联认证用的户增长10万人，提高了居民参与社区治理的积极性，促进共建共治共享。企业填报党建信息3856次，参与活动35次，提高了企业服务能力。

C、可持续影响

本次项目升级议事协商模块、邻里节模块、文明实践、物业培训、养老服务等应用，持续驱动社会治理、政务和民生服务。

D、服务对象满意度

满足平台主管单位对功能的要求。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1．日渐完善管理制度。完善的管理制度是项目持续推进的前提，建立完善的管理制度将有助于推动项目建设向着合法化、合理化、科学化和高效化的方向发展。

2．建立健全管理体系。健全的组织管理体系是保障项目有效完成的基础，建立了明确的组织管理机构，进行了明确的任务分工，将任务落实到具体人员。

3．严格执行财务管理规定，确保经费合理支出。严格执行项目经费管理的有关规定，做到专款专用和合理使用。

4．预算编制精细化发展。充足的经费支持是项目成果完成的保障，随着绩效评价工作的深入，项目的预算编制也向着精细化发展，科学设置预算科目，合理分配经费使用，不断提高经费的使用效率和效果，同时避免经费的重复投入，有效降低成本。

5．预算执行全过程监督。及时的项目监督检查是保障项目绩效的必要手段，组织落实年度轮换计划，确保数量、质量安全。

6．项目成果与绩效指标协同管理。以绩效目标为基础，以绩效指标要求为参照，在完成项目成果的同时不断完善绩效指标的引导。通过及时的项目监督检查，确保项目绩效和有序实施，逐步改进绩效管理，推进各技术单位优势的合理配置，确保提高产出数量和水平。

7．加强项目绩效宣传。在深入绩效评价工作的同时，项目主管单位还注重绩效的宣传，通过在预算编制和任务设置中对绩效指标的参考引导各任务承担单位对绩效指标的重视。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无

- 第四部分 2023年度部门决算报表

详见附件：2023-246001-北京市西城区科学技术和信息化局（本级）决算公开报表

决算公开报表取表方式：预算管理一体化系统——决算公开——部门公开/单位公开——批量套标导出（需提前完成数据生成等操作）