项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

| 部门（单位）名称 | 北京德源兴业投资管理集团有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年平房区院厕改造提升工程 |  | 预算金额 | 1117.131552万元 |
| 项目负责人 | 郭强 |  | 联系电话 | 66182471 |
| 单位地址 | 西城区平安里西大街10号 |  | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类 3.宣传活动类 4.其他一般类 |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 完成对400座平房区院厕进行改造提升，解决院厕内设施陈旧、气味大、水压小，墙砖空鼓、地砖粉化、冬季上冻、污水管线损坏渗漏等问题，提升居民如厕环境。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |  |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | 完成对什刹海街道（部分）400座平房区院厕改造提升，建筑面积1907.67平方米。 |  |
|  |  | 产出质量指标 | 1.建筑物外立面整洁美观。2.基础结构更新完好3.加强管理，保护翻建成果。4. 施工质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》，合格率100%。 |  |
|  |  | 产出进度指标 | 目标完成周期计划为一年。2023年6月～8月完成工程前期的入户摸底调查，2023年9月完成招投标等前期手续办理工作,12月20日完成施工，12月完成工程的竣工验收。 |  |
|  |  | 产出成本指标 | 成本指标按照计划实施，总投资控制在1396.41444万元之内。2024年申请预算1117.131552万元。 |  |
|  |  | … |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目的经济效益是间接产生作用的，通过升级改造，解决院厕内部设施陈旧、气味大、水压小，墙砖空鼓、地砖粉化、冬季上冻、污水管线损坏等问题。提升居民如厕环境，减少居民投诉及12345诉求量。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善区域内平房院居民居住条件，提高城市居民的宜居性，提升历史人文的现代价值，促进北京的和谐发展等。 |  |
|  |  | 环境效益指标 | 解决平房院院厕内部设施陈旧、气味大、水压小，墙砖空鼓、地砖粉化、冬季上冻、污水管线损坏等问题。使平房院落脏乱差的现象得以治理。工程施工遵守环保部门的防尘、施工时间、噪音控制等要求。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过对本项目的实施，解决院厕内部设施陈旧、气味大、水压小，墙砖空鼓、地砖粉化、冬季上冻、污水管线损坏等问题。提升居民如厕环境，减少居民投诉及12345诉求量。提升居民的生活环境，为稳定与支持西城区发展，构建和谐社会、首善之区做出贡献。 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 本项目的实施符合区域内居民的切身利益，是一项便民服务工程，得到居民的大力支持与积极配合，公众满意度要达到90%。 |  |
|  |  | … |  |  |
| 其他说明的 问题 |  |  |  |  |