项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

	部门（单位）名称
	北京德源兴业投资管理集团有限公司

	项目名称
	2024年直管公房管理费
	预算金额
	8332.25万元

	项目负责人
	郭强
	联系电话
	66182471

	单位地址
	西城区平安里西大街10号
	邮政编码
	100035

	项目类型
	1.大型会议培训    2.信息化系统改造类

3.宣传活动类      4.其他一般类

	项目绩效目标
	对西城区北区75.4万平方米平房和117.9万平方米楼房的直管公房进行管理和维护，及时完成冬季查房工作，尽早掌握房屋安全状况；认真完成汛期防汛工作，保障房屋安全度汛，保障居民生命财产安全；完成885间平房修缮、115个平房院落下水管线修缮、35栋楼房修缮的任务指标，提升房屋品质，改善住户居住条件。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	具体指标（指标内容、指标值）

	
	产出指标
	产出数量指标
	完成75.4万平方米平房和117.9万平方米楼房的冬季查房工作、汛期防汛工作；完成885间平房修缮、115个平房院落下水管线修缮、35栋楼房修缮的区实事任务指标

	
	
	产出质量指标
	及时完成冬季查房工作，尽早掌握房屋安全状况，按时完成查房数据汇总及报送工作；认真完成汛期防汛工作，全力保障房屋安全度汛；房屋修缮施工质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》，合格率100%。

	
	
	产出进度指标
	目标完成周期为一年。2024年2月底前完成2023年度冬季查房工作；2024年6月1日至2024年9月15日，完成汛期防汛工作；2024年11月开始实施2024年度冬季查房工作；2024年2月1日至2024年12月31日，完成区实事项目任务指标；2024年12月底前完成资金拨付。

	
	
	产出成本指标
	成本指标按照计划实施，

控制在8332.25万元之内。

	
	
	…
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	通过项目实施，保障公房管理人员、查房人员的经费支出，弥补管房公司的设备运行和维护费用不足。

	
	
	社会效益指标
	改善居民居住条件，提高城市居民的宜居性，提升历史人文的现代价值，促进北京的和谐发展等。

	
	
	环境效益指标
	解决老旧平房和楼房屋面破损漏雨、墙体破损开裂、门窗损坏等安全问题，使平房院落和老旧小区脏乱差的现象得以治理，使区域环境面貌得以提升。工程施工遵守环保部门的防尘、施工时间、噪音控制等要求。

	
	
	可持续影响指标
	通过对直管公房的管理和维护，维持房屋的整体安全状况，保障居民的居住条件和生活环境，为稳定与支持西城区发展，构建和谐社会、首善之区做出贡献

	
	
	服务对象满意度指标
	本项目的实施符合区域内居民的切身利益，是一项便民服务工程，得到居民的大力支持与积极配合，公众满意度要达到90%。

	
	
	…
	

	其他说明的

问题
	
	
	


