项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

| 部门（单位）名称 | 北京德源兴业投资管理集团有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年平房翻建工程 |  | 预算金额 | 4021.37万元 |
| 项目负责人 | 郭强 |  | 联系电话 | 66182471 |
| 单位地址 | 西城区平安里西大街10号 |  | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类 3.宣传活动类 4.其他一般类 |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 完成对549间老旧平房进行翻建，解决翻建平房的安全问题，改善住户居住条件。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |  |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | 完成对西城区西长安街街道、金融街街道、新街口街道、什刹海街道合计549间老旧平房进行的翻建，建筑面积0.82万平方米。 |  |
|  |  | 产出质量指标 | 1.建筑物外立面整洁美观。2.基础结构更新完好3.加强管理，保护翻建成果。4. 施工质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》，合格率100%。 |  |
|  |  | 产出进度指标 | 目标完成周期计划为一年。2023年2月～3月完成工程前期的入户摸底调查，2023年4月完成招投标等前期手续办理工作,12月15日完成施工，12月完成工程的竣工验收。12月完成对维修问题的处理，巩固维修成果。 |  |
|  |  | 产出成本指标 | 成本指标按照计划实施， 控制在4021.37万元之内。 |  |
|  |  | … |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目的经济效益是间接产生作用的，通过整治，解决居民住房安全问题，保障居民的生命财产安全。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善区域内平房院居民居住条件，提高城市居民的宜居性，提升历史人文的现代价值，促进北京的和谐发展等。 |  |
|  |  | 环境效益指标 | 解决老旧平房屋面破损漏雨、墙体破损开裂、木架糟朽等安全问题，使平房院落脏乱差的现象得以治理。工程施工遵守环保部门的防尘、施工时间、噪音控制等要求。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过对本项目的平房进行翻建，解决翻建平房的安全问题，保障居民的居住条件和生活环境，为稳定与支持西城区发展，构建和谐社会、首善之区做出贡献。 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 本项目的实施符合区域内居民的切身利益，是一项便民服务工程，得到居民的大力支持与积极配合，公众满意度要达到90%。 |  |
|  |  | … |  |  |
| 其他说明的 问题 |  |  |  |  |