项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

| 部门（单位）名称 | 北京德源兴业投资管理集团有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年直管公房管理费 |  | 预算金额 | 8301.45万元 |
| 项目负责人 | 郭强 |  | 联系电话 | 66182471 |
| 单位地址 | 西城区平安里西大街10号 |  | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类 3.宣传活动类 4.其他一般类 |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 对西城区北区75.4万平方米平房和116.8万平方米楼房的直管公房进行管理和维护，及时完成冬季查房工作，尽早掌握房屋安全状况；认真完成汛期防汛工作，保障房屋安全度汛，保障居民生命财产安全；完成930间平房修缮、103个平房院落下水管线修缮、36栋楼房修缮的任务指标，提升房屋品质，改善住户居住条件。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |  |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | 完成75.4万平方米平房和116.8万平方米楼房的冬季查房工作、汛期防汛工作；完成930间平房修缮、103个平房院落下水管线修缮、36栋楼房修缮的区实事任务指标 |  |
|  |  | 产出质量指标 | 及时完成冬季查房工作，尽早掌握房屋安全状况，按时完成查房数据汇总及报送工作；认真完成汛期防汛工作，全力保障房屋安全度汛；房屋修缮施工质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》，合格率100%。 |  |
|  |  | 产出进度指标 | 目标完成周期为一年。2023年2月10日前完成2022年度冬季查房工作；2023年6月1日至2023年9月15日，完成汛期防汛工作；2023年11月10日开始实施2023年度冬季查房工作；2023年3月1日至2023年12月31日，完成区实事项目任务指标；2023年12月底前完成资金拨付。 |  |
|  |  | 产出成本指标 | 成本指标按照计划实施， 控制在8301.45万元之内。 |  |
|  |  | … |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过项目实施，保障公房管理人员、查房人员的经费支出，弥补管房公司的设备运行和维护费用不足。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善居民居住条件，提高城市居民的宜居性，提升历史人文的现代价值，促进北京的和谐发展等。 |  |
|  |  | 环境效益指标 | 解决老旧平房和楼房屋面破损漏雨、墙体破损开裂、门窗损坏等安全问题，使平房院落和老旧小区脏乱差的现象得以治理，使区域环境面貌得以提升。工程施工遵守环保部门的防尘、施工时间、噪音控制等要求。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过对直管公房的管理和维护，维持房屋的整体安全状况，保障居民的居住条件和生活环境，为稳定与支持西城区发展，构建和谐社会、首善之区做出贡献 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 本项目的实施符合区域内居民的切身利益，是一项便民服务工程，得到居民的大力支持与积极配合，公众满意度要达到90%。 |  |
|  |  | … |  |  |
| 其他说明的 问题 |  |  |  |  |