|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 智慧管理系统建设项目 |
| 主管部门 | 西城区教育委员会 | 实施单位 | 北京市第三十一中学 |
| 项目负责人 | 何珊 | 联系电话 | 13810043501 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 |  | 30 | 30 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、安卓版APP UI 设计（包含登录页设计开发、首页设计开发等）；2、安卓版APP前端功能开发（包含用户注册功能、报修功能、维修功能、食堂功能等）；3、IOS版APP UI 设计（包含登录页设计开发、首页设计开发等）；4、IOS版APP前端功能开发（包含用户注册功能、报修功能、维修功能、食堂功能等）；5、APP后台管理功能（包含报修管理、维修管理、食堂功能管理、用户管理等）；6、数据库结构设计与开发；7、数据表设计与开发；8、数据结构设计与开发；9、数据收集统计接口开发；10、后台逻辑开发；11、APP整体测试。 | 全部完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50% | 数量指标 | 指标1：平台管理培训人次 | >5人次 | 10人次 | 5 | 5 |  |
| 指标2：平台功能模块数量 | 3个 | 3个 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：平台功能与需求符合程度 | 满足部分满足不满足 | 满足 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：平台功能维护需求响应时间 | 1小时3小时5小时及以上 | 1小时 | 5 | 5 |  |
| 指标2：平台上线时间 | 按时延迟提前 | 按时 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：与社会平均成本比较 | 低于平均值约等于平均值高于平均值 | 约等于平均值 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标30% | 经济效益指标 | 指标1：工作效率的涨幅 | 效率变高效率变低 | 效率变高 | 6 | 6 |  |
| 指标2：工作失误率的变化 | 失误率变高失误率变低 | 失误率变低 | 6 | 6 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：对其他工作流程优化的意义 | 有借鉴意义无影响 | 有借鉴意义 | 6 | 6 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：是否产生环境污染及资源浪费 | 有无 | 无 | 6 | 6 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：对后续工作是否有指导意义 | 有无 | 有 | 6 | 6 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师使用满意度 | 满意比较满意不满意很不满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 指标2：职工使用满意度 | 满意比较满意不满意很不满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |