|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 智慧管理系统建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市第三十一中学 | | | | |
| 项目负责人 | | 何珊 | | | | | 联系电话 | | 13810043501 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 30 | | 30 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 30 | | 30 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1、安卓版APP UI 设计（包含登录页设计开发、首页设计开发等）；  2、安卓版APP前端功能开发（包含用户注册功能、报修功能、维修功能、食堂功能等）；  3、IOS版APP UI 设计（包含登录页设计开发、首页设计开发等）；  4、IOS版APP前端功能开发（包含用户注册功能、报修功能、维修功能、食堂功能等）；  5、APP后台管理功能（包含报修管理、维修管理、食堂功能管理、用户管理等）；  6、数据库结构设计与开发；  7、数据表设计与开发；  8、数据结构设计与开发；  9、数据收集统计接口开发；  10、后台逻辑开发；  11、APP整体测试。 | | | | | | 全部完成 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50% | 数量指标 | 指标1：平台管理培训人次 | | | >5人次 | 10人次 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：平台功能模块数量 | | | 3个 | 3个 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：平台功能与需求符合程度 | | | 满足  部分满足  不满足 | 满足 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：平台功能维护需求响应时间 | | | 1小时  3小时  5小时及以上 | 1小时 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：平台上线时间 | | | 按时  延迟  提前 | 按时 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：与社会平均成本比较 | | | 低于平均值  约等于平均值  高于平均值 | 约等于平均值 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 指标1：工作效率的涨幅 | | | 效率变高  效率变低 | 效率变高 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2：工作失误率的变化 | | | 失误率变高  失误率变低 | 失误率变低 | 6 | | 6 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：对其他工作流程优化的意义 | | | 有借鉴意义  无影响 | 有借鉴意义 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：是否产生环境污染及资源浪费 | | | 有  无 | 无 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：对后续工作是否有指导意义 | | | 有  无 | 有 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师使用满意度 | | | 满意  比较满意  不满意  很不满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：职工使用满意度 | | | 满意  比较满意  不满意  很不满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |