项目支出绩效目标申报表

（    2019   年度）

| 部门（单位）名称 | 广外街道办事处社会建设部 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 社区居委会办公服务用房装修、维修经费 |  | 预算金额 | 900.847668万元 |
| 项目负责人 | 姜放 |  | 联系电话 | 63318239 |
| 单位地址 | 广外车站西街17号11号楼 |  | 邮政编码 | 100055 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 为新增社区居委会提供用房装修,结算2018年竣工工程尾款,保障35个社区用房维修. |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |  |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | 对茶马南街、茶马北街、小马厂、南手、广源、天南、天北共7处社区新增用房进行装修改造，约1820平方米；结算17个2018年竣工工程尾款；保障35个社区用房日常维修。 |  |
|  |  | 产出质量指标 | 按照市区关于社区规范化建设工作要求，保障社区居委会办公、服务和活动场所运行正常 |  |
|  |  | 产出进度指标 | 1.2018年12月底前，完成房屋租赁或购置。 2.2019年1月启动装修设计。 3.2019年2月至4月，审定设计方案，确定施工计划。 4.2019年4至8月，落实施工计划。 5.2019年8月至10月，执行结算审计工作。 6.全年，依据实际需要开展用房维修工作，并依据合同约定支付2018年竣工项目的工程尾款。 |  |
|  |  | 产出成本指标 | 投入478.464万元对新增用房进行装修改造，约1280平方米；投入369.883668万元结算17个2018年竣工工程尾款；投入52.5万元保障35个社区用房维修，约120处用房。合计900.847668万元。 |  |
|  |  | … |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 整体提升广外街道社区办公、服务形象，增强公共服务供给能力，规范化社区硬件建设 |  |
|  |  | 环境效益指标 | 提升社区用房所在街巷整体效果，促进区域发展。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为社区对辖区居民提供更好服务提供助力 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 社区居民将通过本项目享受更好社区服务，同时社区工作人员工作环境将大幅提升，满意度将成比例增长。 |  |
|  |  | … |  |  |
| 其他说明的 问题 |  |  |  |  |