项目支出绩效目标申报表

（  2019  年度）

| 部门（单位）名称 | 西城区广安门外街道办事处 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 广外街道公共服务中心装修改造工程 |  | 预算金额 | 386.95万元 |
| 项目负责人 | 郝庆斌 |  | 联系电话 |  |
| 单位地址 | 西城区车站西街17号11号楼 |  | 邮政编码 |  |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类 3.宣传活动类 4.其他一般类√ |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 广外街道公共服务中心装修改造工程预计2019年一季度完成竣工验收交付使用，2019年三季度完成工程结算审计，2019年四季度完成财务决算审计。2019年度预算资金386.95万元。广外街道公共服务中心建成后，提高了广外街道社保所及行政服务大厅的办公服务环境，有利于发挥街道办在社会建设中的骨干作用，有利于街道部门更好的保障基本民生，更好的加强和创新社会管理的基础作用。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |  |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | 直接服务对象48000余人，每年提供各项服务达10余万人次。 |  |
|  |  | 产出质量指标 | 交付一个质量合格的工程 |  |
|  |  | 产出进度指标 | 一季度完成竣工验收交付使用，三季度完成工程结算审计，四季度完成财务决算审计。 |  |
|  |  | 产出成本指标 | 2019年度支出预算资金386.95万元。概算总投资2997.38万元。 |  |
|  |  | … |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 不可估算 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 本项目的实施提高了广外街道社保所及行政服务大厅的办公服务环境，有利于发挥街道办在社会建设中的骨干作用，有利于街道部门更好的保障基本民生。 |  |
|  |  | 环境效益指标 | 不涉及 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 本项目的建设能够更好的服务于人民群众，发展战略及可持续性十分明显。 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 本项目具有公益性、基础性、广泛性，因而受到广大人民群众的普遍欢迎，满意度较高。 |  |
|  |  | … |  |  |
| 其他说明的 问题 |  |  |  |  |