项目支出绩效目标申报表

（  2019  年度）

| 部门（单位）名称 | 广外街道武装部（民防办） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 地下空间整治 |  |  | 预算金额 | 1000000元 |
| 项目负责人 | 何春生 |  |  | 联系电话 | 63318234 |
| 单位地址 | 北京市西城区广安门车站西街17号11号楼 |  |  | 邮政编码 | 100055 |
| 项目类型 | 秩序整治类 |  |  |  |  |
| 项目绩效 目标 | 为规范普通地下室使用，消除安全隐患、提升管理水平，完成市“疏解整治促提升”专项行动办公室和市地空办工作要求，为继续巩固深化广外地区地下空间安全管理综合整治成果，根据区、街地下空间综合整治要求和人口疏解任务，保持地区安全、和谐的综合整治形势，积极推进地空治理工作，按照区 “四无一恢复”标准，即：凡是挂账整治的地下空间清退居住人员，达到无人员居住；清除居住设施和非法设置隔断，达到无违法建设和设施；再利用符合法律法规，达到无违规使用；管理规范有序，无安全隐患；恢复地下空间原有平面布局的要求。以整治违法违规散租住人使用的，存在重大安全隐患、严重扰民的居住类地下空间为重点，以积极引导整治，规范地区地空使用，严格控制地区人口数量为目标。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |  |  |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | 广外地区地下空间涉及广外片小区11处3750平方米，涉及天宁寺小区13处3750平方米。 |  |  |
|  |  | 产出质量指标 | 人口疏解任务，保持地区安全、和谐的综合整治形势，积极推进地空治理工作。 |  |  |
|  |  | 产出进度指标 | 按照年度工作计划，1-3月份整治2000平方米，4-6月份整治2000平方米，7-9月份整治2000平方米，10-12月份整治1500平方米。 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 | 整治违法违规散租住人使用的，存在重大安全隐患、严重扰民的居住类地下空间为重点，以积极引导整治，规范地区地空使用，严格控制地区人口数量为目标，共计投入1000000元。 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 一是强化宣传，营造整治氛围。运用地区宣教阵地将综合整治的重要意义，整治工作的内容、范围、重点进行了宣传，使整治工作深入人心；二是做好前期摸查，摸清底数，使整治工作有的放矢。准确掌握了产权管理单位和使用人员数据档案，为集中开展综合整治工作打下基础。三是利用地下空间做好防震减灾宣教基地建设，提高综合防震减灾救援能力；四是增强了群众意识教育，有效调动群众地空利用意识。 |  |  |
|  |  | 环境效益指标 | 地区环境安全、秩序和谐，无重大安全隐患、无严重扰民的地下空间。 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保持地区安全、和谐的综合整治形势，积极推进地空治理工作存在重大安全隐患、解决严重扰民的居住类地下空间为重点，以积极引导整治，规范地区地空使用，严格控制地区人口数量为目标。 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  |
| 其他说明的问题 |  |  | 街道共计132处，已拆除及已拆改使用83处，需拆除的共计49处，大约20000平方米需要资金400万元，结合街道实际2019年计划拆除9000平方米。 |  |  |

科室负责人签字：                            主管领导签字：