项目支出绩效目标申报表

（ 2019年度）

| 部门（单位）名称 | 北京市西城区广安门内街道办事处 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 广内街道大数据平台建设项目余款 |  | 预算金额 | 1080000元 |
| 项目负责人 | 胡曦宁 |  | 联系电话 | 83151585 |
| 单位地址 | 北京市西城区感化胡同3号院 |  | 邮政编码 | 100051 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类 3.宣传活动类 4.其他一般类 |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 将街道原有数据中心升级为大数据分中心，包括：数据采集系统建设、数据库及数据整合系统建设、数据应用系统、数据分析系统。建成后的应用平台应提供各类专题数据服务，提供查询、统计、分析等功能服务，为街道办各科室及领域间单位开发相关的应用系统提供服务支撑。满足新时期广内街道资源环境领域协同对数据的需要。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |  |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | 包括：数据采集系统建设、数据库及数据整合系统建设、数据应用系统、数据分析系统。 |  |
|  |  | 产出质量指标 | 为街道办各科室及领域间单位开发相关的应用系统提供服务支撑。满足新时期广内街道资源环境领域协同对数据的需要。 |  |
|  |  | 产出进度指标 | 1、2季度调研、设计； 3季度开发、测试；4季度上线 |  |
|  |  | 产出成本指标 | 计划投入经费215万元（2019年投入108万元，余款项目验收后支付），整体项目建设完成后，为街道办各科室及领域间单位开发相关的应用系统提供服务支撑。满足新时期广内街道资源环境领域协同对数据的需要。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目的建设完成可以实现街道内各科室数据信息资源领域在全响应领域间的数据共享，可以为领域内及领域间科室单位提供标准、权威、丰富的信息数据服务，避免其他单位进行重复的数据建设工作，节约大量信息化建设费用。为节约型政府的理念、电子政务无纸化办公模式提供大量准确、可靠而权威的信息资源，形成一笔珍贵的电子信息档案，大大节省了人力物力，实现信息的快捷查询、统计、分析，支持资源环境领域内及领域间各应用部门的科学决策。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 本项目的建设通过对政府部门的数据资源、软件资源以及信息化系统的充分整合，实现了政府信息化资源的充分利用，并且可以通过资源的整合，形成更为合理的信息资源管理方式，提升政府的信息化水平，也有效的促进了政府部门之间的协同工作，节约大量人力、物力、财力，提高了工作效率，工作质量，将大数据创造出的价值延伸至惠民领域。 |  |
|  |  | 环境效益指标 | 平台建设依托科信委的云服务环境，节省了能耗、空间、管理等环境资源 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 平台信息化建设的持续和良好运行，可以给其他单位和部门提供信息化建设与信息化技术的借鉴，较少其他部门的成本。 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 本平台主要服务对象为街道领导、街道业务人员，能够让各类用户顺畅使用数据平台、提高工作效能。 |  |
| 其他说明的 问题 |  |  | 无 |  |