项目支出绩效目标申报表

（ 2019年度）

| 部门（单位）名称 | 北京市西城区人民政府广安门内街道办事处 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2019年街区整理计划实施工作经费 |  | 预算金额 | 8655000元 |
| 项目负责人 | 赵辉 |  | 联系电话 | 63132173 |
| 单位地址 | 北京市西城区感化胡同3号院12号楼 |  | 邮政编码 | 100053 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类 3.宣传活动类 4.其他一般类 |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 按照西城区街区整理实施方案，广内街道继续开展街区整理工作，持续疏解非首都功能，补齐服务功能短板，提升辖区居民居住舒适度。系统整治违法建设、开墙打洞、环境脏乱、违规广告牌匾、占用公共空间设施等；优化整理空间，加强街区公共空间利用和管理，提升街区整体环境风貌，强化环境管控。包括：1.上斜街、校场、老墙根、广安东里4个社区的宣西街区整治提升；2.长椿街街区继续深化提升，包括三庙社区花园营造、感化胡同继续提升等；3.跨报国寺、长椿街、宣西3个街区的体验路线的规划、调整、实施。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |  |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | 按照市、区工作要求，做好宣西街区整治提升，继续深化长椿街街区提升工作，完成体验路线。 |  |
|  |  | 产出质量指标 | 按照西城区街区整理实施方案，系统整治违法建设、开墙打洞、环境脏乱、违规广告牌匾、占用公共空间设施等；优化整理空间，加强街区公共空间利用和管理，提升街区整体环境风貌，强化环境管控。 |  |
|  |  | 产出进度指标 | 2019年第一季度完成工作计划安排，上半年完成工作的50%，11月底前完成当年环境整治提升工作。 |  |
|  |  | 产出成本指标 | 项目预算控制在865.5万，其中聘请责任规划师及三庙花园设计公司经费46万，用于治理经费345.8万，用于提升经费473.7万。 |  |
|  |  | … |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过环境整治，并做好整治后的提升工作，为社会经济活动提供良好发展环境，对经济发展产生积极影响。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 疏解非首都功能，补齐服务功能短板，提升辖区居民居住舒适度 |  |
|  |  | 环境效益指标 | 环境秩序得到有效维护，街区功能得到优化，公共空间得到均衡利用。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为居民提供良好生活、居住环境。 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 环境秩序类问题群众投诉举报逐年减少，居民满意度水平不断提高。 |  |
|  |  | … |  |  |
| 其他说明的 问题 |  |  |  |  |