项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

| 项目名称 | 北新华街环境整治工程 |  | 预算金额（元） |  | 15000000.00元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 陈华勇 |  | 联系电话 |  | 66031765 |
| 单位地址 | 西绒线胡同甲7号 |  | 邮政编码 |  | 100031 |
| 项目类型 | 服务类型 |  |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 开展实施北新华街东侧、北口西侧、前门西大街和平门菜市场至兵部洼胡同南口、兵部洼胡同南口至西交民巷胡同红绿灯、东松树胡同、东中胡同、西绒线胡同东北侧外立面综合环境整治，提升首都核心区市容环境建设优美、整洁、干净，创建首都核心区国际一流的和谐宜居环境，提升辖区内市民生活质量和幸福指数，创造和谐社会、和谐家庭； |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 具体指标（指标内容、指标值） |  |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 |  | 对长约2000米的6条街面+胡同跟换门窗约50扇，新建箱变外罩约150个，空调罩约210个、设置花钵约15个，墙面更换仿古瓷砖约10000平米，城市家具设置大约15处，修复公共设施多处等等工程； |  |
|  |  | 产出质量指标 |  | 提升首都核心区市容环境建设优美、整洁、干净，创建首都核心区国际一流的和谐宜居环境，提升辖区内市民生活质量和幸福指数，创造和谐社会、和谐家庭； |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 2017年8月至2018年7月份立项审批批复，7月末启动招标程序，9月下旬中标单位签约施工合同，依据相关条款，按照施工方案实施环境综合治理工程进度，2019年年底完成环境综合治理任务； |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 外立面更换仿古瓷砖约500万、城市家具设置约450万、门楼修缮月200万、其他设施设置约350万等等； |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指 标 |  | 提升首都核心区市容、市貌环境建设可持续发展，经济效益指标无法估量； |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 提高首都核心区市容市貌环境建设，市容环境整洁、干净、优美，提升市民宜居环境，创建和谐社会和家庭； |  |
|  |  | 环境效益指标 |  | 加强首都核心区生态环境建设，进一步提升首都核心区市容市貌环境优美、整洁、干净； |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 大力促进首都核心区+“红墙”周边市容市貌环境建设可持续发展； |  |
| 其他说明的问题 |  | 服务对象满意度指标 |  | 提升中南海周边各中央部门和市民市容环境建设和宜居优美环境指标； |  |