项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 平民通讯社旧址（福佑寺）周边环境整治项目资金 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 城市管理办公室 | | 实施单位 | | 城管办 |
| 项目属性 | | | 新增项目 | | 项目期 | |  |
| 项目资金（万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 2200000 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 2200000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 | | 0 |
| 总体目标 | 中期目标（20xx年-20xx+n年） | | | | 年度目标（2021年度） | | |
|  | | | | 南北长街地处中南海以及故宫旅游区附近，拥有众多历史名胜古迹，为著名旅游区域，常年接待大量游客。北长街北口西侧外立面建筑风格和环境与南北长街整体环境风貌相差甚远，为提升北长街整体风貌，对该处外立面进行综合整治。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 |  | 数量指标 | 建设、改造、修缮外立面长度 | 沿街外立面270米 |
| 建设、改造、修缮数量 |  |  |  |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100% |
| 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2020年已完成 |
| 招标采购时间 |  | 招标采购时间 | 2020年已完成 |
| 施工时间 |  | 施工时间 | 2020年12月至2021年3月 |
| 验收时间 |  | 验收时间 | 3月底前 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 220万元 |
| 效果指标 | 效益指标 | 整治目标，工程质量 |  | 效益指标 | 整治目标，工程质量 | 沿街立面风貌统一，工程质量合格 |
| 服务对象满意度指标 | 居民、游客及地区单位 |  | 服务对象满意度指标 | 居民、游客及地区单位 | 满意 |