表十二：

项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

| 部门（单位）名称 | 北京市西城区第二图书馆 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 卫生间改造 |  | 预算金额 （万元） | 48.9 |
| 项目负责人 | 于文超 |  | 联系电话 | 63543912 |
| 单位地址 | 北京市西城区教子胡同8号 |  | 邮政编码 | 100053 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类 3.宣传活动类 √4.其他一般类 |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 图书馆是公共场所面向全社会开放，为更好地开展好公益文化服务，满足广大民众需求,将对老化严重的厕所进行改造。一层卫生间进行增设残障人卫生间改造，对各楼层卫生间进行疏通改造，最大限度满足到馆读者的如厕需求，年受益群众近20万人，对推进西城区公共文化服务的开展有重要的作用。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |  |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | 解决到馆的读者如厕困难及残障人如厕问题，满足年近20万到馆读者的需求。 |  |
|  |  | 产出质量指标 | 确保图书馆卫生达标。 |  |
|  |  | 产出进度指标 | 3月上旬完成装修公司的选定和合同签订工作，3月下旬开始施工，6月底前完成施工和验收。分两个阶段进行：第一阶段改造三层和四层卫生间；第二阶段改造一、二层和地下室卫生间。 |  |
|  |  | 产出成本指标 | 项目成本控制在48.9万元内。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 西城区第二图书馆作为区级的公共图书馆是由财政全额拨款的事业单位，因此无法直接创造经济价值 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 为年近20万读者提供如厕需求。 |  |
|  |  | 环境效益指标 | 改善读者阅读环境， |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 为读者创造一个和谐的文化环境，满意度达到90% |  |
| 其他说明的 问题 |  |  |  |  |