项目支出绩效目标申报表

（   2019年度）

| 部门（单位）名称 | 北京市西城区文化委员会 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 红楼电影院改造暨藏书阁经费（结转） |  | 预算金额 | 4099036.24元 |
| 项目负责人 | 夏吉林 |  | 联系电话 | 18801432666 |
| 单位地址 | 西城区西直门内南小街后广平胡同26号 |  | 邮政编码 | 100102 |
| 项目类型 | 基本建设类 |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 本项目作为北京首个面向社会的公共藏书空间，不仅能实现红楼影院新时期的功能更新，还有助于推动西城区乃至北京市的文化产业建设工作，有利于满足市民日益增长的精神文化需求，提升国民文化素质和城市魅力。项目建成后，将创新应用多元化的运营手段，对项目经营的可持续性发展作出有益的探索。 在不改变原红楼电影院建筑外形和结构的原则下，通过对建筑内外部进行艺术设计和翻新改造，将其打造成一处集藏书、借阅、图书销售、阅读活动、真人图书馆、众创空间、艺术衍生品展示等功能于一体的综合文化公共服务空间。成为北京首个面向社会的公共藏书空间、西城区新型阅读体验的综合主场，以及文创产业的孵化基地。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |  |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | 项目总装修改造面积为1657㎡，其中：南侧藏书区域为1176.47㎡，西侧阅读、文创交流区为480.53㎡； |  |
|  |  | 产出质量指标 | 改造后符合相关国家质量标准，相关过程符合国家相关法律法规。通过改造使藏书阁成为北京市西城区新型阅读体验的综合主场，以及文创产业的孵化基地 |  |
|  |  | 产出进度指标 | 2016年9月-2017年11月完成招投标工作；2016年11月完成合同签订工作；2017年4月-2018年4月完成加固改造工作及装修改造工作；2018年4月项目验收工作。 |  |
|  |  | 产出成本指标 | 项目总成本控制在预算范围内，资金使用合规 |  |
|  |  | … |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 本项目作为北京首个面向社会的公共藏书空间，不仅能实现红楼影院新时期的功能更新，还有助于推动西城区乃至北京市的阅读推广工作。另外，项目建设完成后，其创新应用多元化的运营手段，将成为阅读推广可持续发展的有益探索 |  |
|  |  | 环境效益指标 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | “藏书阁”致力于塑造文化至高点，打造文化新地标，使之成为： 1、聚合各领域文化名人的高端文化交流平台； 2、推动全民阅读、丰富文化生活的公共文化共享平台； 3、汇集国内外资源的文化产业众创平台； 4、线上线下相结合的新型互联网文化推广平台； 5、具有独特空间设计的轻奢艺术生活体验平台。 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 公众满意度大于90%。内部员工满意度到达95%。服务满意率达到95%以上。 |  |
|  |  | … |  |  |
| 其他说明的 问题 |  |  |  |  |