**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区青少年儿童图书馆 | | | |
| 项目名称 | 大楼安全检测费 | | 预算金额 | 60000 |
| 项目负责人 | 魏 钢 | | 联系电话 | 62269708 |
| 单位地址 | 北京市西城区西直门内大街69号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类  **4.其他一般类** | | | |
| 项目绩效目标 | 按照西城区文委、西城区安监局、西城区消防局等各委办局的要求，每年对大楼内的消防设施、电器安全设施、高低压配电柜、避雷设施、食堂燃气设施等各类设备设施进行定期安全检测及隐患排查等工作，故申请此项经费保证各项工作如期进行，设备正常运行 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 消防及电器设备安全检测1次，配电室高低压配电柜检测1次，食堂燃气间设备检测1次。 | |
| 产出质量指标 | 达到国家各项安全标准及使用规范要求。 | |
| 产出进度指标 | 1-2季度完成配电柜及食堂燃气间设备检测，,3季度完成消防及电器设备安全检测工作。 | |
| 产出成本指标 |  | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 使馆内消防设备、电器设备、食堂燃气设备等达到安全使用状态，保障职工和到馆读者的安全。 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 为图书馆正常运转提供有力保证。 | |
| 服务对象满意度指标 | 保证读者使用设备安全率达到100% | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |