项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

| 部门（单位）名称 | 北京市西城区文化委员会行政执法队 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 软件正版化服务费 |  | 预算金额 | 436000元 |
| 项目负责人 | 张露之 |  | 联系电话 | 13810725736 |
| 单位地址 | 西城区西直门内南小街后广平胡同26号 |  | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 1.小型会议培训 2.信息化系统改造类 3.宣传活动类 4.其他一般类(√) |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 1、完成全区各级机关单位固定资产账目中的服务器、台式机、便携机等计算机所安装的操作系统、办公软件和杀毒软件三类通用软件清查摸底。 2、完成全区软件缺口的统计及数量补充。 3、做好全区软件正版化宣传工作。 4、实现全区软件正版化率100%。 5、协助全区100家左右国家机关建立软件正版化工作日常考核机制。 6、完善全区软件管理办法，推进全区软件正版化工作转向常态化、制度化、规范化。 |  |  |  |
| 。 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |  |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | 软件正版化工作落到走访单位和验收材料单位合计总共72家,软件正版化培训会参加单位预计达到72家,全方面覆盖西城区软件正版化政府单位 |  |
|  |  | 产出质量指标 | 自查整改，由技术人员、数据录入分析人员和常驻软件正版化负责人组成服务团队，收集、整理、核验全区100家左右单位的所有迎检材料,督促各单位软件正版化建设的日常工作，对有问题的单位进行监督整改，全面有效的落实软件正版化工作。 |  |
|  |  | 产出进度指标 | 2019年1月至4月28日筹备期、2019年4月28日至11月28日准备期、2019年12月17完成期、2019年12月总结及效果跟踪 |  |
|  |  | 产出成本指标 | 负责落实软件正版化收集材料及迎检相关驻场工作人员管理、劳务、社会保险、餐费补助、交通等费用 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 规范了全区政府机关及国有大型企业对正版软件、国产软件的使用，加大了使用正版软件和保护知识产权的宣传力度，对全社会使用正版意识起到了积极推进作用。 |  |
|  |  | 环境效益指标 | 不涉及 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 建立软件正版化工作长效机制，实现西城区使用正版软件工作常态化、社会化。 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 软件正版化工作获得各单位充分认可各单位积极响应并配合工作完成，满意度达到90%。 |  |
|  |  | … |  |  |
| 其他说明的 问题 |  |  | 无 |  |