项目支出绩效目标申报表

（ 2019年度）

| 部门（单位）名称 | 北京市西城区文物保护研究所 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 大栅栏历史文化展览馆保护利用项目 |  | 预算金额 |  | 9,540,800元 |
| 项目负责人 | 林 琳 |  | 联系电话 |  | 6313.4712 |
| 单位地址 | 西城区护国寺大院65号 |  | 邮政编码 |  | 100035 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类 3.宣传活动类 4.其他一般类√ |  |  |  |  |
| 项目绩效目标 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 具体指标（指标内容、指标值） |  |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 |  | 对大栅栏护国观音寺进行保护修缮，建筑面积849平方米，修缮内容包括护国观音寺山门殿、前殿、后殿、东配楼、西配楼、后罩楼等施工图纸范围内及工程量清单所示全部工程内容。 |  |
|  |  | 产出质量指标 |  | 工程质量合格 |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 2019月5月—2019年12月 |  |
|  |  | 产出成本指标 |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 2019年6月前完成文物主体修缮，2019年12月前工程竣工。 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 大栅栏历史文化展览馆保护利用项目拟以清乾隆十五年的《京师全图》为依据，修复观音寺建筑格局。整体设计在外部形势上以尊重和延续历史为主，在整体功能定位方面，与现代相结合，以展览馆形势对大栅栏地区的修缮、整治、复兴过程进行展示。 |  |
|  |  | 环境效益指标 |  | 将观音寺及周边公共空间作为连接大栅栏西街与东琉璃厂地区的重要景观节点，增加街区绿色开放空间，提升街道景观品质，为周边居民提供户外活动休憩空间。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
| 其他说明的问题 |  |  |  |  |  |