|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 白蚁防治 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城区房屋管理局 | | | | 实施单位 | | 西城区房屋管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 40 | 40 | 40 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40 | 40 | 40 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对西四北八条等15条胡同，1317间房屋，总建筑面积约27502.00㎡房屋开展白蚁防治工作。 | | | | | 如期完成白蚁危害区域 27502.00㎡房屋的白蚁防治工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 西四北八条等地点总面积 | | 27502.00㎡ | 27502.00㎡ | 10 | | 10 | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 提升房屋安全指数 | | 高 | 高 | 20 | | 20 | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 完成时限 | | 11月底前 | 12月 | 20 | | 15 | | 对白蚁防治工作进行验收后再予支付尾款，时间略有延后。 | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | 40万 | 40万 | 10 | | 10 | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 不涉及 | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 房屋安全得到提升 | | 优 | 优 | 20 | | 20 | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 高 | 高 | 10 | | 10 | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |