全年部门整体支出单位自评需报送资料

1. 项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 北京市西城区政府网站及政务新媒体服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 政务公开科 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 西城区政务服务管理局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 150万元 | 150万元 |  | 149.2万元 |  | 10 |  | 99.5% |  | 9.95 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 150万元 | 150万元 |  | 149.2万元 |  | — |  | 99.5% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目实施，依据北京市《政府网站检查指标》和《政务新媒体检查指标》要求，满足考核检查标准，并不断推动创新发展，提升政府网上履职能力和服务水平，满足发布解读、办事服务、互动交流、功能应用、集约协同、网站设计等方面的要求。严格落实工作制度规范要求，坚持创新驱动发展战略，利用新技术强化提升政府网站为民服务功能。落实政务服务局相关工作，加强网上政府建设，让企业、群众通过网站方便快捷的获取政府信息，及时了解政策文件，增强政府执行力，体现惠企利民的服务宗旨。大力增强政策解读设计，利用多种形式进行展示。依托集约化组件，紧密围绕用户实际需要，打造关注民生热点精准服务、互动交流及时响应、功能易用、整体协同、透明高效的政府网站。 |  |  |  |  |  | 以北京市《政府网站检查指标》、《政务新媒体检查指标》及政府网站建设相关文件要求为依据，按时按量完成西城区政府网站及政务新媒体合规性检查工作，完成栏目页面设计和栏目优化服务。完成多种形式的政策解读，完成对区级各部门、各街道在使用区政府网站后台的操作指导和账号记录。提供互动类组件、智能问答组件、智能搜索组件、用户空间组件、网站无障碍等多种集约化组件服务，满足网站功能及季度考核要求，根据项目实际要求完成4项组件升级。工作内容符合项目进度。提供3名工程师驻场服务，并按要求完成考勤记录。通过项目实施，大力推进新技术应用，全面提升西城区政府网站服务能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：按要求完成西城区网站栏目页面设计和优化。 |  |  | 至少20个 | 26个 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：会同业务部门制作便于公众理解和互联网传播的解读产品。 |  |  | 至少30个 | 32个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：政府网站符合《政府网站检查指标》要求，各政务新媒体符合《政务新媒体检查指标》要求 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按照国办和北京市对政府网站及各政务新媒体考核中的信息发布、办事服务、互动交流时间进度。 |  |  | 是否及时 | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算成本 |  |  | 不高于150万 | 149.2万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：落实政府网站相关工作，提升网站的智能化水平。 |  |  | 高中低 | 高 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：在集约化成果上，围绕民生热点、加强用户分析、提升公众获取政府信息便捷程度。 |  |  | 高中低 | 高 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无该项指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无该项指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：按照任务工作单需求和时间完成。对于需求理解到位，响应快速及时。能够提出合理化建议。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.95 |  |  |  |