| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 违法建筑拆除工程经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区人民政府白纸坊街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 综合行政执法队 |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 362.00 |  | 214.89 | 214.89 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 362.00 |  | 214.89 | 214.89 |  | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：按照相关要求，以拆违、治理开墙打洞为抓手，消除安全隐患，落实“疏解整治促提升”工作。目标2：按照西城区拆违办相关工作要求，完成全年拆违任务。同时，遏制新生违建“开墙打洞”等违规现象。 |  |  |  |  |  | 目标1：按照相关要求，以拆违、治理开墙打洞为抓手，消除安全隐患，落实“疏解整治促提升”工作。目标2：按照西城区拆违办相关工作要求，完成全年拆违任务。同时，遏制新生违建“开墙打洞”等违规现象。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成10000平米年度拆违任务 |  | 10000平方米 |  | 10097.48平方米 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：严格按照施工规范，配置监理单位，把好工程质量关，做好拆后恢复等工作。 |  | 做好拆后恢复工作 |  | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：遏制新生违建，开墙打洞等违法行为。 |  | 做好拆后恢复工作 |  | 开墙打洞动态清零 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：6月份完成立项，招标，签订施工合同等工作。 |  | 按照合同约定，定期完成相应支付 |  | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：严格按照三重一大，工程管理制度，做好造价及预算评审，开展相关招标工作，降低成本。 |  | 最大限度的控制成本 |  | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：遏制新生违建，防止开墙打洞反弹，新生违建15日之内拆除。 |  | 达到预期 |  | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：街巷环境得到改善，小区环境更加宜居，合理利用拆违空地进行留白增绿。 |  | 得到提升 |  | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：辖区违法建设逐步清零，腾退整合公共资源，服务周边居民，缓解公共空间紧张的情况，解决停车难，美化周边环境等工作。 |  | 得到提升 |  | 90% | 10 | 9 | 对居民违法建设行为的巡查频率低，发现不及时，后期要加强巡查力度，一经发现严肃处理，提高违法成本。 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：周边居民满意度 |  | ≥90% |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |