| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 京财农指【2023】1767号提前下达2024年大观园水质改善提升项目经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 城市管理办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 白纸坊街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 项目期 |  | 2024.1-2024.12 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 629.00 | 629.00 |  | 199.43 |  | 10 |  | 31.71% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 629.00 | 629.00 |  | 199.43 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 大观园湖体治理目标为达到地表水Ⅳ类。大观园人工湖水质提升可以有效改善大观园生态环境，为市民和游客提供优美、舒适的游园环境，提升公园和城市的品质和形象，为美丽中国建设做出贡献。 |  |  |  |  |  | 100%完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成湖水清淤工作 |  |  | 100%完成 | 100%完成 | 20 |  | 19 |  | 需加快进度。 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标4：完成立项、 |  |  | 100%完成 | 100%完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：完成合同签订并支付 |  |  | 100%完成 | 100%完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：制定相关考核制度，实现工作与分数对应，分数与费用对应，控制成本及服务质量。 |  |  | 最大限度的控制成本 | 最大限度的控制成本 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：改善感官体验 |  |  | 明显改善 | 明显改善 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：改善感官体验 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：水质五年内达IV类以上 |  |  | 明显改善 | 明显改善 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：周边居民满意度持续提高 |  |  | 满意度95% | 满意度95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： 为居民打造和谐宜居白纸坊 |  |  | 满意度95% | 满意度95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |