| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 信息化服务运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区人民政府白纸坊街道办事处 |  |  |  | 实施单位 |  | 全响应街区治理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 207.98 | 163.07 | 163.07 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 207.98 | 163.07 | 163.07 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为保证机关及社区办公系统正常运转，街道采取购买服务的形式开展IT技术和监控运维，负责办公设备维修，耗材管理，网络运维，会议系统维护以及监控系统的巡检维护，保证监控平台系统平稳运行。保障社区监控图像清晰、稳定传输，租用社区专用光纤，用于政务网办公及传输安全社区400路监控信号。为保障街道接入区政府内网网络及设备正常运转，需对内网机房进行日常巡检及设备维修。主要针对街道政务内网机房系统中的：机房电气系统、机房弱电系统、机房空气调节系统、机房消防系统等系统进行维护和保养，定期巡检。 |  |  |  |  | 2024年全年社区监控图像正常使用，内网机房进行日常巡检及设备维修，监控系统巡检维护，较好的保证了系统平稳运行，机关办公系统正常运转，均未出现重大故障情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：社区专用光纤 |  | 19条 | 19条 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：内网机房的维护范围 |  | 机房电气系统、机房弱电系统、机房空气调节系统、机房消防系统等系统进行维护和保养，定期巡检 | 全年完成定期巡检 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：巡检后的设备完好率 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目按期完成率 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 163.07万元 | 163.07万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：保证机关日常办公需要，从而为社会及辖区居民提供更优质、更周到的政务服务投诉满意率 |  | 100% | 达到预期 | 10 |  | 9 |  | 电子设备遇极端天气等情况容易出现损坏，需增加巡检人员和巡检次数 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：为地区安全稳定提供了有力保障 |  | 得到提升 | 达到预期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：保证了社区400路监控图像正常传回街道进行存储；保障街道政务内网的正常运转，保证了街道与区里的内网数据传输 |  | 达到预期效果 | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：机关对IT运维的满意度评价 |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：街道对监控运维单位的满意评价 |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |