| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 京财公用指[2023]1894号平房院内厕所改造补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 113.46 |  | 113.46 | 113.46 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 113.46 |  | 113.46 | 113.46 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为提升新街口辖区的整体形象，改善居民如厕环境，提高居民生活品质，需要安排施工单位进行新街口辖区的不达标厕所进行改造。 |  |  |  |  |  | 坚持“一厕一设计、一厕一方案”的要求，因地制宜，严格控制成本，有计划、有步骤的分批推动改造共完成15处未达标厕所的改造。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：厕所设计 |  | 一厕一设计、一厕一方案 |  | 一厕一设计、一厕一方案 | 50 |  | 50 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：达到良好社会效益 |  | 达到 |  | 达到 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民普遍满意 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |