| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 居民油烟污染防治项目（第二批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2.504 | 2.184 |  | 2.184 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 2.504 | 2.184 |  | 2.184 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在选定的区域楼宇加装居民油烟净化设备，以达到集中处理，减少居民餐饮油烟污染物排放浓度。 |  |  |  |  |  | 在中直社区8栋楼加装居民油烟净化设备，减少居民餐饮油烟污染物排放浓度，进而减少对大气环境影响，进一步改善区域大气环境质量。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：安装设备 |  |  | 8 | 8 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 入户安装设备完成率，设备培训后使用达标率 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：总成本指标 |  |  | 2.184万元 | 2.184万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：通过开展居民油烟改造试点，减少因居民餐饮油烟引起的诉求数量，进一步提升餐饮油烟治理水平。 |  |  | 好坏 | 好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：加强重点区域居民油烟治理，有效降低居民油烟等污染物大气排放浓度。 |  |  | 好坏 | 好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：为居民楼加装的油烟净化设备，可持续开展居民油烟集中管理，有助于持续开展居民油烟治理工作。 |  |  | 好坏 | 好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意率达90%以上。 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |